# cdut3d 建设方案（V3.8 · 内部技术版）

项目名称：cdut3d —— 校园三维数字底座 · 房间功能 · 室内外导航 · 智能体 · 扩展层 · 第一人称漫游 · 本地倾斜摄影生产 版本：V3.8 日期：2026-10-11 编制：项目组 读者：项目内部（重证据、重判据、重代价；结构按正式方案排，可直接改造成评审稿） 版本留痕：版本号不随每次修订跳（正文里所有实测数都带日期）⇒ 同一版本号的旧件一律归档在 `_archive/docx-superseded-*/`，每份附 `SHA256.json`（字节数 + sha256）；要确认手上这份 docx 是哪一次的快照，比对该目录下的哈希，不要靠版本号判断。

> 本方案的数字规矩：每个数都能指到出处；凡未实测，标「未核」，不写成结论。 > 证据链（与本方案同目录）： > - 可行性分析·gym3d×libs3d·2026-10-11.md > - 方案V2·深度分析·2026-10-11.md > - 建设评审报告·2026-10-11.md > - _evidence_capabilities_20261011.json（线上能力面原始快照）

---

## 前言：本版要点

### 0.1 本版相对上一版（V2.0）的根本改动

| # | 改动 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| A | 三维建模链换方法：不收编 gym3d 那条模板识别—挤出链，改走 libs3d/c006 的方法 | 实测那条链默认不建内墙、无 GLB 真值判据、51/92 栋柱层为空（§3.4）。这不是「精修」，是两套方法 |
| A′ | ★ gym3d 现有的楼栋模型全部弃用（不是「降为参考物」，是不用） | 缺陷是系统性的，不是个别栋的偶发；留着当参考物会把错误口径带进新链的比对里 |
| B | 不做离线单机版，不引入 Tauri | 已定决策；且本机无 Rust/MSVC |
| C | 服务器 Web 版由「新建」改为「收编」 | 实测已上线：http://202.115.132.14:8141/portal/ 返回 200（§3.1） |
| D | ★ 交付形态明确为「两个平台」：① 本地建模 ② 服务器查询 / 展示 | 上一版是「一个系统分三阶段」；本版按两台机器、两条流水线组织（§4.3、§6.1） |
| E | ★ 新增「扩展层」与再开发接口：关联国资设备台账、挂接实景照片、在三维场景里画管廊 / 管线 / 放物品 | 用户明令要把再开发当设计对象。它同时暴露了「服务器不改模型」这条纪律表述不准确：不能改的是基线几何，不是叠加标注（§4.3、§6.7） |
| F | ★ 实景浏览增加「风格化模式」；并在系统外单列「展示件」路线（UE5 大屏 / U3D 漫游，均待拍板） | 用户明令 + 给了 U3D 虚拟校园与 UE5 大屏两个参照。★ 三条诉求方向不同（绘本风 / 游戏漫游 / 科技大屏），不能合成一条技术路。三条关键判断：① 实景贴图是照片烘的、自带阴影噪点，直接上滤镜只会变成「照片加滤镜」 ⇒ 必须分层：近景用新链白模、远景才用瓦片；② 系统内的「模式」要能干活，系统外的「作品」只要好看，混成一个两头不讨好；③ ★ 那些 UE5 大屏是模板套壳、没有真数据，而我们有真数据 ⇒ 展示件优先做 Web 版大屏页（§6.8、§7.4.1） |
| G | ★ 新增「第一人称漫游」：能在校园里骑车或走路浏览（用户原话） | 上一版只有「三维浏览」（轨道相机），漫游是另一件事：要人眼高度、速度、转弯、不穿墙。★ 它与风格化同落一条路（Web 第一人称 + 后处理 + 新链白模）⇒ 不必动 UE5 / U3D，反而简化了 §6.8.3 那条待拍板（§6.8.5） |
| H | ★ 本地生产链扩到「倾斜摄影数据处理」，并写死「本地算、服务器只展示」 | 用户明令「要充分用本地资源，服务器只是展示浏览」。实测本机已装 RealityCapture（含命令行引擎）· COLMAP · PotreeConverter · py3dtiles · 3ds Max · UE 5.8（§3.3、§7.9）⇒ 实景瓦片的 SfM/MVS 与切片不必外包，本地就能做（§6.2.3） |
| I | ★ 不排工期，只排依赖门；并新设检查机制与评判标准 | 用户明令：「不要考虑时间，要考虑精细」「你要有检查机制，建立一个评判标准」。⇒ ① §9 撤掉「估时」列，改「出口门」列（凭什么算做完）；② 新设 §10.0 判据体系（四件套 + 三道闸 + 判据台账）；③ 新设 §7.10 可实现性分级（E0–E4 逐项标证据等级，未核的只当假设）。★ 理由：本项目出的问题没有一处是「做不出来」，全是「判据没立住」（§10.0） |

### 0.2 本版保留的 V2 正确判断

`spatial_kernel`「一套内核，两种形态」 —— 几何处理抽成不依赖 Web 框架的纯计算包，本地与服务器共用。本版升级为架构主轴（§5.2）。

「明确不使用的技术」清单 —— 「用对的，不用贵的」落成可核对清单（§7.8）。

checkpoint 边界：只放「意图 / 历史 / 结果」，瞬时场景状态（相机、高亮）不进 checkpoint（§6.3.3）。

纹理分级 L1–L4 —— 承认这是最难的一环（§6.5）。

每条申请配「备选方案」 —— 态度对（但 V2 第 1 条申请理由不成立，见 §7.2）。

编码体系（`A-03-12`）与功能分类色板 —— 可直接用（§8.5）。

### 0.3 本版删掉 / 改掉的 V2 条目

| V2 写的 | 本版处置 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| §5 整章「服务器 Web 版」当第三阶段新建 | 改为「收编」 | 实测已上线（§3.1） |
| §4.3 Tauri 桌面版 + PyInstaller sidecar | 删 | 已定不做离线；本机无 Rust |
| §11.2 PostGIS「空间查询、路径计算必需」 | 删 | 伪需求（§7.2） |
| §11.2 MinIO 对象存储 | 删 | 官方开源服务端已归档，装不了（§7.8） |
| §11.2 Redis（初期） | 后置 | 未装无服务；进程内任务队列已够 |
| §11.2「全异步服务」（SQLAlchemy 2 async） | 改口径：同步 | 现状是同步 psycopg + 刻意 def handler，二选一 |
| §9.3 LangGraph 四 Agent + 主调度 | 改：单 Agent + 工具 | V2 自己用「工具也就七八个」否掉了 MCP；同一把尺子下四 Agent 也过度设计 |
| §9.3「场景 Agent 直接操作 Three.js 对象」 | 删 | 后端碰不到前端对象；V2 §9.4 自己已改口为 SSE |
| §10 三处 GEOMETRY(..., 4326) | 改投影 CRS 或保留数值列 | 米制几何装 4326 ⇒ 面积/距离按度算就错 |
| §5.2-五 重型多租户（独立 API 网关等） | 只留 `campus_id` 维度 | 「能加第二个校区」≠「SaaS 化」 |
| §11.1 前端 marked/KaTeX/Mermaid/html-to-docx | 删 | 与命题无关，是范围蔓延 |
| §5.2-一 「Three.js + 3DTilesRendererJS 无替代」 | 改成一次选型 | Cesium 就是替代，且体系内正在用（§7.4） |

---

## 1 项目概述

### 1.1 项目背景

学校已建成校园数字孪生底座（下称 gym3d），并在服务器上运行：覆盖校园实景三维、全部楼栋的房间功能数据、室内导航。本项目（cdut3d）不是从零新建，而是在此基础上完成一次收编与升级：

| 现状（已具备） | 本项目要做的 |
| --- | --- |
| 校园实景三维瓦片、92 栋楼房间数据、室内导航 | 收编：纳入统一代码库与数据底座 |
| 一套模板识别—挤出的三维建模链 | 重做：换成有真值判据的建模方法（§6.2） |
| 房间查询、导航、权限、面积对账等运营端 | 收编并改造 |
| —— | 新建：智能体、纹理自动提取、多校区复用 |

### 1.2 建设依据

上位需求：《学校房间功能与三维导航系统建设方案》（V2.0，2026-10-11）

现状评估：《可行性分析·gym3d×libs3d》《方案V2·深度分析》《建设评审报告》（均 2026-10-11）

线上实测：http://202.115.132.14:8141/portal/（200）、/api/health（env=prod）

本机技术家底清点（附录 A、附录 B）

项目决策记录（§1.5）

### 1.3 项目目标

总目标：建成唯一权威的校园三维数字底座，具备房间功能数据、室内外导航、三维模型与自然语言智能体，可扩展到第二个校区。

交付形态：两个平台 —— ① 本地建模平台（出模型、出质检）；② 服务器平台（查看 / 查询 / 展示 / 问答）。两者共用同一套几何内核（§4.3）。

分目标：

| # | 目标 | 可检验的落点 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 数据与运营端收编，线上不中断 | 现有 87 条接口与页面在新库上等价可用 |
| G2 | 三维模型达到可量精度 | 同口径 IoU ≥ 95%，且尺子有正对照（§10.1） |
| G3 | 智能体可用 | 工具正确、权限不越界、有真实使用量（§10.3） |
| G4 | 多校区可扩 | 新增校区不改表结构（§5.3） |
| G5 | 纹理自动提取（分阶段） | L2 立面投影达到可接受观感（§6.5） |
| G6 | ★ 能在校园里骑车 / 走路浏览 | 第一人称两档（眼高 / 速度）+ 不穿墙，全部真机实测（§6.8.5、§10.7） |
| G7 | ★ 实景瓦片能在本地再生产 | 原始影像 → 本地 SfM/MVS → 切片 → 服务器只读展示（§6.2.3、§10.8） |

### 1.4 建设范围与边界

范围内：数据底座、三维建模链、运营端、智能体、多校区骨架、扩展层（标注 / 设备关联 / 实景照片）、权限与安全、部署运维。

范围外（明确不做，逐条给理由）：

| 不做 | 理由 |
| --- | --- |
| PostGIS | 伪需求：现有导航零 PostGIS 已跑通；本机两套 PG 扩展目录均无此扩展（§7.2） |
| MinIO 对象存储 | 官方开源服务端已归档（dl.min.io 返回 410），装不了（§7.8） |
| Tauri / 桌面壳 / 离线单机版 | 已定不做离线；且本机无 Rust/MSVC |
| Redis（初期） | 未装无服务；进程内任务队列 + 轮询已够 |
| py3dtiles | ★ 已装 12.1.1（附录 A.3 实测）——上一版写「未装」是错的；但现有瓦片来自 ContextCapture OSGB 体系、不是它生成的 ⇒ 本项目不以它为主，切片走本地已有工具（§7.9） |
| LangGraph / LangChain | 单 Agent + 工具就够（§7.3） |
| 重型多租户（独立 API 网关、模板化工作流、分库） | 见 §5.3 |
| 通用文档渲染链（marked/KaTeX/Mermaid/html-to-docx） | 与命题无关，是范围蔓延 |
| 国资资产管理系统本身（建台账、走报废审批流程） | 只做关联与对账视图，不接管资产业务（§6.7.3） |
| 通用 GIS 编辑器（把系统做成 ArcGIS 那样的绘图工具） | 只做命题需要的几类要素（管廊 / 线 / 点位 / 物品），不做通用编辑器 |

### 1.5 关键决策记录（已定）

| # | 决策 | 定于 | 本方案据此怎么做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取代 gym3d（不是包装） | 2026-10-11 | 代码与文档归到 cdut3d 名下；收编数据与运营端，重做建模链 |
| 2 | 第一步做「智能体一条链」 | 2026-10-11 | §9 轨道 B 的 B3；不引入 LangGraph（§7.3） |
| 3 | 不做离线单机版 | 2026-10-11 | Tauri / sidecar 整块删 |
| 4 | 多校区 / 多高校复用是真目标 | 2026-10-11 | campus_id 从第一天入 schema；不做重型多租户（§5.3） |
| 5 | 三维建模链不可复用，改走 libs3d/c006 方法；旧楼栋模型全部弃用 | 2026-10-11 | §3.4、§6.2、§9 轨道 A 的 A1 |
| 6 | 不装 Tauri | 2026-10-11 | 并入决策 3 |
| 7 | ★ 不排工期，只排依赖门；先立判据再动手 | 2026-10-11 | §4.2 第 8 条 + §9 + §10.0：每一步的出口是一组判据全绿，不是日历上的某一天；未达判据不许进入下一步 |

交付物：能上线的系统（不是演示原型，也不只是文档）。

---

## 2 需求分析

### 2.1 用户角色

| 角色 | 关心什么 | 现有系统是否已满足 |
| --- | --- | --- |
| 师生 / 访客 | 找房间、找路、看三维校园 | 部分（房间查询、导航、三维浏览已上线） |
| 职能部门（资产 / 教务 / 后勤） | 房间功能台账、面积对账、使用单位 | 部分（面积对账 analysis.py 已有） |
| 管理员 | 数据维护、权限授予、建模控制 | 部分（建模控制台 13 条接口） |
| 决策者 | 用自然语言问数据，不用学界面 | 未满足 ⇒ 智能体的主场 |
| 其他校区（未来） | 同一套系统装上自己的数据 | 未满足 ⇒ 多校区目标 |

### 2.2 功能需求

| 编号 | 需求 | 现状 | 本项目建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 三维校园浏览（实景瓦片 + 建筑模型） | 已有 | 收编 |
| F2 | 房间查询（按楼 / 层 / 功能 / 单位） | 已有 | 收编 |
| F3 | 室内外导航（点到点路径） | 已有 | 收编 |
| F4 | 面积对账与统计 | 已有 | 收编 |
| F5 | 权限（能力 / 范围 / 逐行脱敏） | 已有 | 收编 |
| F6 | 自然语言问答与场景操控（智能体） | 无 | 新建（§6.3.3） |
| F7 | 纹理自动提取 | 部分 | 新建（§6.5） |
| F8 | 多校区复用 | 无 | 新建骨架（§6.3.4） |
| F9 | 可量精度的白模自动生成 | 不达标 | 重做（§6.2） |
| F10 | 本地建模平台（选楼栋 / 一键跑链 / 看模型 / 出料账 / 打包） | 无（现有是人工跑 stage） | 新建（§6.2.2） |
| F11 | 模型包发布与装载（本地 → 服务器，单向） | 无 | 新建（§6.1、§10.2） |
| F12 | 叠加标注：在三维场景里画管廊 / 管线 / 设备点位 / 物品，带楼层与标高 | 无 | 新建（§6.7） |
| F13 | 国资设备台账关联与对账（哪台设备在哪间房） | 无 | 新建（§6.7.3） |
| F14 | 实景照片挂接与查看（点一面墙 → 看拍过这面墙的照片） | 无（原片有，未挂接） | 新建（§6.7.4） |
| F15 | 风格化实景浏览（写实 / 风格化 两种视图模式） | 无 | 新建（§6.8、§7.4.1） |
| F16 | ★ 第一人称漫游（骑车 / 走路） | 无（现有是轨道相机浏览，不是漫游） | 新建（§6.8.5） |
| F17 | ★ 本地倾斜摄影生产（原始影像 → 实景瓦片） | 现有瓦片由 ContextCapture 出，非本项目生产 | 新建（§6.2.3） |

### 2.3 非功能需求

| 项 | 要求 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 精度 | 三维模型同口径 IoU ≥ 95%，且有正对照 | §10.1 |
| 可复现 | 同一输入重跑，交付件逐字节一致 | §10.1 |
| 可移植 | 建模脚本自定位，可整体搬家不改代码 | c006 链已验证 |
| 安全 | 权限三层不退化为两层；智能体不得绕过权限 | §6.7 |
| 可扩 | 新增校区不改表结构 | §5.3 |
| 兼容 | 现有线上接口与页面等价可用 | §10.4 |

### 2.4 为什么是现在

现有建模链的几何质量靠人工：几何缺陷靠人工逐步跑 stage + .bak 手修，不可复现、也不自检（§3.4）。

上一版方案会把钱花在已建成的地方：V2 把「服务器 Web 版」当第三阶段新建，而它已经上线。

有可用的对照方法：libs3d/c006 方法已在单体楼上验证到 IoU 98.83%，并带正对照（§3.3）。

---

## 3 现状与基础

> 本章回答一个问题：起跑线在哪里。 分三层——已上线系统、已有数据资产、已有技术积累；最后一节说明哪一块不能复用。

### 3.1 已上线系统（服务器实测）

| 项 | 实测值 | 时刻 |
| --- | --- | --- |
| 门户 | http://202.115.132.14:8141/portal/ → 200，响应 0.030 s，6655 B | 2026-10-11 |
| 健康面 | GET /api/health → {"ok":true,"env":"prod","compute":false,"data_dir_present":true} | 2026-10-11 |
| 接口面 | 87 条在线路由（61 读 / 26 写）。路由模块数两次独立清点为 15 / 16，未统一 ⇒ 以路由条数为准 | 2026-10-11 |
| 技术栈 | FastAPI 0.141.1 + uvicorn 0.53.0 + pydantic 2.13.5 + psycopg 3.3.5，同步 | 2026-10-11 |
| 端口 | API 8140 ／ nginx 8141 | 2026-10-11 |
| 数据库 | PostgreSQL，库名 lihua_twin | 2026-10-11 |
| 前端 | 9 个 HTML 页，无构建步骤（原生 ES module） | 2026-10-11 |

功能模块现状：

| 模块 | 内容 |
| --- | --- |
| 房间与台账 | rooms / floor_areas / room_source / room_manual / room_history 五表 |
| 实景三维 | GET /api/tiles/{path} 供应 3D Tiles（tileset 10.4 MB、124 个顶层节点、48,701 块瓦片） |
| 室内导航 | nav/build_graph.py → data/adjacency.json（nodes/edges）；nav/build_path.py |
| 面积对账 | analysis.py |
| 知识图谱问答 | kb/：ask.py（唯一入口）+ gate.py（门禁）+ 一组伪证器（ask_falsifier.py、readonly_probe.py）；纯读 `kb.json`，不含大模型 |
| 建模控制台 | console.py（13 条建模控制接口） |
| 权限 | pages / users / roles / grants / sessions / auth_log |
| 配准 | building_anchors 表 |

⇒ 结论：上一版方案中的「服务器 Web 版」不是待建，是待收编。

### 3.2 已有数据资产

| 资产 | 规模（实测） | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 楼栋房间数据 | 92 栋，477 个楼层 JSON | data/buildings/ |
| 建筑模型 | 91 栋 GLB（缺 c009）—— 全部弃用，不并入新系统（理由见 §3.4） | 同上 |
| 实景三维瓦片 | tileset 记 48,701 块（ContextCapture OSGB 体系）；目录 12.0 GB / 97,402 文件 | _scratch/_fly2024_tiles/ |
| 知识语料 | kb.json 461 KB（198 节点 / 343 边） | kb/kb.json |
| 导航图 | adjacency.json 46.5 KB（125 节点 / 125 边） | data/adjacency.json |
| 配准参数 | 按栋存于 building_anchors 表 | PG |
| 原始图纸 | DXF（含图层 4.2墙体 / 4.1结构柱 等） | 材料/ 及栋目录 |
| 实景影像 | 2024 航拍（EPSG:4544）；2022 原片 153,916 MB / 13,865 件（含 Pic 11,663 张），已解禁可用于外立面 | 材料/CDUT2022/ |

目录口径澄清（一次实测，避免误读）：

data/buildings 下 99 个条目 = 92 个楼栋目录（全部含 profile.json）
                          + 7 个文件（index.json / images.json / 4 张 _dxf_*.html / 1 个 .bak）

### 3.3 已有技术积累（可复用）

| 资产 | 内容 | 对本项目的价值 |
| --- | --- | --- |
| c006 精修建模链 | 4 个活脚本：建 / 评 / 色 / 页（§3.4 表） | 直接作为新建模链的方法内核 |
| 同口径尺子 + 正对照 | 真值=DXF 自身，栅格 50 mm；喂「墙厚 2 倍」假件 ⇒ 掉到 57.5%（★ 2026-10-12 实测更正，原写 68.9%，见 §10.1 注） | 判据可复用，这是最值钱的一块 |
| 三维库仓库 | package.json 53 项依赖，其中三维 / 图形相关 48 项（three 0.186.1 / Cesium 1.146 / deck.gl 9.4 / Babylon.js / Potree / VTK.js / web-ifc …）。★ 口径：48 = 53 减去 react · react-dom · lil-gui · stats.js · gsap 五项非三维；browser/ 下实际目录 28 个。上一版只写「48 个」不说口径，无法复算 | 渲染选型有现成素材（§7.4） |
| ★ 本地摄影测量软件（本轮清点新增） | RealityCapture C:\Program Files\Capturing Reality\RealityCapture\RealityCapture.exe ＋ 命令行引擎 `RCNode.exe`（可脚本化，不必点界面）· Epic 版 RealityCapture 1.5 · RealityScan 2.0 / 2.2 · COLMAP D:\工具\_tools\colmap\（nocuda 版，bin/ 全套 exe）· PotreeConverter 2.1.5 · py3dtiles 12.1.1 · Autodesk 3ds Max 2026 · UE 5.8（另 5.2–5.5 只装了壳、无 UnrealEditor.exe）· Bentley Acute3D Viewer（CCViewer.exe） | ★ 倾斜摄影的 SfM/MVS 与切片不必外包：本地就有成套工具（§6.2.3、§7.9） |
| ★ 2022 位姿台账（本轮清点新增） | D:\工具\survey2022\ —— SQLite 台账，收 13,660 张照片 + 逐镜头解算位姿 + 控制点 + 飞控日志（已登记入指北针系统） | ★ 实景照片挂接的「有位姿」这一支成立，可走自动选片（§6.7.4） |
| 智能体参考实现 | 本机另有一项目已实现 SSE + function-calling 工具循环（工具注册表 + 最多 4 步） | 单 Agent + 工具这条路有现成骨架（§7.3） |
| 工程骨架 | 本机另有一项目是成熟的 FastAPI 工程（权限 / 校验 / 中间件 / 限流 / 验收判据） | 可直接借鉴其骨架与验收判据写法（§6.7） |
| 知识图谱问答引擎 | kb/（含门禁与伪证器） | 智能体的查询工具直接挂它，不让模型拼 SQL |
| 权限三层 | 能力闸 + 范围闸 + 逐行脱敏 | 智能体复用同一 principal（§6.7） |
| 本机三维/几何工具 | open3d、cv2、pyproj、CloudCompare、Blender 等 | 纹理与几何处理不缺工具（附录 A） |

### 3.4 ★ 不可复用的部分：三维建模链（本章重点）

这是本版最根本的一处判断。 上一版默认「白模构建已有、可复用」；实测不成立。

#### 3.4.1 现有链的入口与实测缺陷

入口在 config/pipeline.json（16 个 stage）＋ _run_one.py；默认链 run_step.py <n> full 只做 recognize + glb 两步，批量脚本 _par_batch.py 的 STEPS 同样只有 recognize / glb / full。

| # | 缺陷 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 默认链连内墙都不建 | run_step.py:337-339 的 full 只有 recognize+glb；_par_batch.py:87 的 STEPS 里没有 thin。真内墙只在单独跑 stage7 时才有（pipeline.json:141-160，danger:high） |
| 2 | 没有任何判据拿模型跟真值比 | audit_gate / qa_structural / truth_gate 全都看 `floors/*.json`；唯一看 GLB 的 glb_gate（no15）是后补的 |
| 3 | 图层靠关键词猜，且各栋不一致 | 墙层 4.2墙体（86 栋）/ 4墙体（5 栋）/ 4.3家具（1 栋，异常）；柱层 4.1结构柱（40 栋）/ 4.1柱子（1 栋）/ 无（51 栋） |
| 4 | 门 / 楼梯 / 台阶没有独立图层 | 全挤在同一墙层里按多段线点数分：门 ≥10 点、台阶 ==5 点（lihua.py:5-8） |
| 5 | 先删后写，无备份无原子写 | recognize.py:315-318 先 os.remove 删光全部 floor*.json，再逐层 json.dump；而 data/ 不在 git |
| 6 | 几何质量靠人工 | c006 目录内 12–13 个 `profile.json.bak-*` 是手工改的痕迹；c105 写 skip_wall_thin:true；stage9 一跑即毁 `rooms.json`，全链必须 --skip 9 |
| 7 | 不能一键跑 | _wall_thin_batch.py:1-7 忽略参数遍历全库 ⇒ 一跑就扫全仓 |

一句话根因：识别产物一次性挤出、从不自检。

#### 3.4.2 可参照的那条链：c006 方法与它的实测成绩

活链只有 4 个脚本（libs3d/c006/）：

| 脚本 | 作用 | 耗时量级 |
| --- | --- | --- |
| build8.py（912 行） | 建模：在只读的上一版之上，识别并建出门 / 电梯 / 楼梯平台 / 下跑，并把电梯轿厢符号从墙输入中剔出 | ~160 s |
| score8.py（211 行） | 精度尺子：真值 vs 交付件，栅格 50 mm 算 IoU | ~32 s |
| color8.py（164 行） | 按件上色、合并成网页件 | ~6 s |
| mkpage8.py（447 行） | 由实测 JSON 与交付件本身生成查看器页 | ~5 s |

方法上与「轮廓一次挤出」的五处本质差别：

墙 = 双线配对成带：平行 <2°、横距 40–400 mm、搭接 ≥30% 的两条墙线配成 240 厚带，不是单线 buffer。（来历：v4 曾对每条墙线各缓冲 ±120 ⇒ 双线并成 480 = 真厚 2 倍，墙料虚高到 15,800；三条独立证据互证后改掉。）

按图层 / 块分构件各建各的：墙 ← 4.2墙体 拆段；柱 ← 4.1结构柱（1,310 根，必须并进挤出表）；门 ← $DorLib2D$ 块（4 型）；电梯 ← 井道矩形；楼梯 ← 「上 / 下」注记 + 踏步线。

主动剔伪构件：图纸把电梯轿厢符号和梯井标注画在墙层上，当成墙会在每个井道里立出假墙。剔段清单导出给尺子侧同段序（脚本自带一致性校验，不通过就拒绝运行）。

建带体积的闭合实体：逐块挤出并做体积校验，逐件记账；墙按图纸留洞不补；门头过梁单独建件。

同口径尺子 + 喂真错必变坏的正对照：

真值 = DXF 自身，两侧各栅格化 50 mm 比面积，IoU = 交 /（参 + 模 − 交）。参照必须含结构柱。

正对照：按旧规则（每条墙线各缓冲 ±120）造一份假件（libs3d\c006\c006_v4ctrl_walls.glb，造件脚本 ctrl4.py）喂同一把尺子 ⇒ IoU 只有 57.5% ⇒ 尺子对「墙厚错一倍」有分辨力。

★ 2026-10-12 实测更正：原写「68.9%」。当天把假件喂 score8.py --lift（同一 gauge="v8b"、同一 50 mm 栅格）重测，得 iou 57.4780 / recall 99.4402 / prec 57.6646（出处 cdut3d\packs\cdut-main\c006\evidence\c006_v4ctrl_walls_score8_lift.json）。 ★ 68.9% 追不回来：盘上找不到任何能产出这个数的产物。仅存的一份正对照老读数 libs3d\c006\c006_v7_ctrl.json 量的是覆盖率（tot_min 60.0 / tot_mean 91.8，shift_mm 270），不是同一个量，不能拿来当它的出处。 ★ 机理（比数字更值钱）：假件把墙加厚一倍，召回 99.4% 几乎不降（胖墙盖得住所有真墙线），精确 57.7% 塌 ⇒ 只看召回 / 漏墙率会把这份假件评成好件。这正是 §10.0.3 那条反模式在真实数据上的一次演示。

成绩：同口径 IoU 98.83%（召回 99.6 / 精确 99.2）。

★ 出处：D:\项目\libs3d\c006\c006_v8_walls_score8_lift.json（gauge = "v8b"，tot 段：recall 99.6165 / prec 99.2097 / iou 98.8323）。 ★ 本版更正：上一版这两处写成「召回 99.7 / 精确 99.5」——两个数都错（99.7 应为 99.6、99.5 应为 99.2）；同一份文档的另一处又写着「精确 99.2」⇒ 自相矛盾。根因：数是从上一版记忆里抄的，没回到产物 json 去读。这是 §10.0.1-1「判据量中间产物、不量交付件」的一个实例（这里量的是「我记得的数」，不是「产物里的数」）。

可复现性：从新目录跑通全链（8/8 rc=0），交付页与搬迁前逐字节一致；活链脚本用 os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) 自定位，「整个目录可以再搬家，不用改代码」。

#### 3.4.3 两链对照

| 维度 | gym3d 链 | libs3d/c006 链 |
| --- | --- | --- |
| 真值对照 | 无 | 有：真值 = DXF 自身，栅格 50 mm，IoU 98.83% |
| 正对照 | 部分 stage 有 | 有：喂「墙厚 2 倍」假件 ⇒ 57.5%（原写 68.9%，见 §10.1 注） |
| 伪构件处理 | 不剔（轿厢符号 / 梯井标注当墙） | 主动剔，剔段清单与尺子侧同段序 |
| 墙的读法 | 单线 / 双线混着来 | 双线配对成带（<2°、40–400 mm → 240 厚） |
| 实体组织 | 有体积，但合并成一块无命名网格 | 逐件命名、逐件可量、逐件记账 |
| 可复现 | 先删后写 + .bak 手修 | 脚本自定位，重跑逐字节一致 |
| 判据对象 | 几乎只看 floors/*.json | 直接量交付件本身 |

#### 3.4.4 结论

⇒ 不是同一套方法的精修，是两套方法。 ⇒ 91 栋楼栋模型（GLB）全部弃用，不并入新系统，也不作为新链的比对基准。 理由：缺陷是系统性的（默认不建内墙、柱层 51/92 为空、门楼梯按点数猜），不是个别栋的偶发； 把它留作「参考物」，等于把错的口径带进新链的比对里 —— 判据的参照物必须与交付件同口径。 留档方式：旧模型原样封存不删（可回查），但不进新系统的数据目录，不参与任何验收。 ⇒ 建模链按 c006 方法重做，优先在重点楼栋跑通，不追求一次全量。

已知的最大未知：c006 链的通用化成本未估。现脚本按一栋楼写死（层数、图幅原点、12 张平面 2 列 × 6 行的排布都在代码里）。旁证说明它不是小事：现有 92 栋里图层名就对不齐（墙层三种写法、51 栋柱层为空），而这条链的第一件事恰恰是「认图层、认块、认注记」。⇒ 通用化的第一道坎不是几何，是输入的规整度。

---

## 4 建设目标与总体思路

### 4.1 总体思路

一句话：能收编的收编，收编不了的推倒重做，缺的按最小可用新建。

| 处置 | 对象 | 判据 |
| --- | --- | --- |
| 收编 | 数据资产、运营端接口、权限、知识问答引擎、实景瓦片 | 现有 87 条接口与页面在新库上等价可用 |
| 重做 | 三维白模建模链 | 新链必须带同口径 IoU + 正对照（§10.1） |
| 新建 | 智能体、纹理自动提取、多校区骨架 | 各自有可检验判据（§10.2–§10.3） |

### 4.2 建设原则

判据跟着算法走：精度尺子与建模算法必须同源同段序（这是 spatial_kernel 存在的理由，§5.2）。

判据必须直接量交付件，不许只看中间产物。

每条判据必须配正对照：喂一个已知错误的输入，尺子必须变坏。

不重复建设：动手前先查现状（本项目上一次的教训正是「方案把已上线的当成待建」）。

不确定的写「未核」，不写成结论。

★ 本地算、服务器只展示（用户明令）：建模、倾斜摄影、质检、切片这些几何与影像的重计算一律在本地跑完；服务器只装载已验收的产出，做查看 / 查询 / 导航 / 展示 / 问答。

不是「尽量不」，是「不」 —— 服务器上不放建模与影像处理的算力需求，也就不需要为它们扩容（§4.3、§6.1）。

★ 先看本机有什么，再决定装什么：本轮清点发现本机已装 RealityCapture / COLMAP / PotreeConverter / py3dtiles / 3ds Max / UE5（§3.3、附录 A）。⇒ 任何「要不要买 / 要不要装」的判断，前提是先跑一遍本机清点（附录 A 的做法），不许凭印象说「没有」。

★ 先立判据，再动手；只排依赖门，不排工期（用户明令：「不要考虑时间，要考虑精细」）：

判据先于实现：一个功能开始写代码之前，它的「拿什么量、量到什么算过、正对照是什么」要先写出来（§10.0）；

顺序由依赖决定：§9 的每一步不写周数，只写「出口门」——上一阶段凭什么算做完；

理由：本项目的风险不在「做得慢」，而在「做完了却不知道对不对」。工期列会被读成承诺，而承诺会被拿来换精度——这正是前几轮出问题的同一个机理。

★ 写「可实现」之前先标证据等级：每项关键技术主张按 E0–E4 标级（§7.10）。E0/E1 只许写成「计划用 / 已验证存在」，不许写成「技术成熟」。

### 4.3 ★ 交付形态：两个平台

本项目交付两个平台，不是一个「大系统」拆两个入口：

|  | ① 本地建模平台 | ② 服务器平台 |
| --- | --- | --- |
| 跑在哪 | 建模机（内网 / 本机） | 服务器（对外） |
| 给谁用 | 建模与数据人员 | 师生、职能部门、访客 |
| 干什么 | DXF → 建模 → 质检（IoU + 正对照） → 料账 / 出图 → 打包可发布件 | 收编数据 + 查看 / 查询 / 导航 / 展示 / 智能体 |
| 不干什么 | 不对外提供服务 | 不跑建模计算（重活留在本地） |
| 共用 | `spatial_kernel`（几何 + 尺子）同一份代码、同一套数据格式 | 同左 |

为什么分开（三条理由）：

建模是重计算，且需要人反复看模型、调参数、出图；放在服务器上既贵又难用（现有做法本就是本地起服务看模型）。

服务器只该装载已验收的产出，不该承担建模的不确定性。

真正要共用的是几何内核与尺子，不是界面 —— 这正是 §5.2 的「一套内核，两种形态」。

发布通道（单向）：本地建模平台产出「模型包」（模型 + 料账 + 质检报告 + 元数据）→ 上传 → 服务器装载。 服务器不反向改基线几何；要改几何，回本地重新出包。这条是纪律，防止「两台机器上各改一半」。

#### 4.3.1 ★ 但「不改模型」要说准：几何基线 vs 叠加标注

用户提出系统要能再开发：关联国资设备、看实景照片、在场景里画管廊 / 管线 / 放物品。这三件事里至少两件是「在服务器上改东西」，与上面那条纪律看起来冲突。冲突是真的，但不在同一层 —— 把数据分成两层，纪律就同时成立：

|  | 几何基线层 | 叠加标注层 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 墙体 / 楼板 / 房间几何、实景瓦片 | 管廊 / 管线 / 设备点位 / 物品 / 照片挂点 |
| 谁产出 | 只在 ①本地建模平台，经质检后打包 | ①本地可画（随包走）；②服务器上也画 |
| ②服务器能改吗 | 不能（纪律在此生效） | 能（这正是要的可再开发） |
| 判据 | 同口径 IoU + 正对照（§10.1） | 锚点校验 + 逐件对账（§10.6） |

为什么必须分层，不能合着改：基线的判据是「同一输入重跑 ⇒ 交付件逐字节一致」（§10.1）。只要允许在服务器上顺手改一个墙，这条判据当场失效，模型也就再没有真值可比。叠加层是引用基线、不修改基线，所以两层可以一改一冻。

代价（写在这里，别忘）：叠加层引用的构件必须有稳定 ID。模型一旦重出、ID 变了，叠加层就会脱锚且症状静默（标注还在，只是挂在错的墙上）。 ⇒ 步 1 定「模型包格式」时必须同时定死「构件 ID 稳定规则」（§9.1），并把「重跑后锚点仍可解析」写成验收项（§10.6）。

### 4.4 两个平台各自「做完」的样子

| 平台 | 做完的判据（详见 §10） |
| --- | --- |
| ① 本地建模平台 | 选定楼栋进去 → 自动出模型 → 带 IoU 与正对照报告 → 出料账 → 一键打包；质检不过不放行 |
| ② 服务器平台 | 现有 87 条接口与页面等价可用 + 能装载模型包 + 智能体有人真的在用 + 能在场景里画管廊 / 挂设备 / 看照片（§10.6） |

---

## 5 总体架构

### 5.1 分层（两个平台）

┌──────────────────────────────┐
              │ ① 本地建模平台（建模机）        │
              │   上传 DXF · 选楼栋 · 调参数     │
              │   跑建模链 → 看模型 → 出料账     │
              │   质检：IoU + 正对照            │
              │   ★ 不过不放行                  │
              │   ⇒ 产出「模型包」              │
              └──────────────┬───────────────┘
                             │ ★ 发布通道（单向）
                             │   模型 + 料账 + 质检报告 + 元数据
                             ▼
              ┌──────────────────────────────┐
              │ ② 服务器平台（对外）            │
              │   三维场景（瓦片 + 模型 + 高亮） │
              │   房间查询 / 导航 / 权限 / 统计  │
              │   智能体对话（SSE → 场景指令）   │
              │   ★ 扩展层：标注 / 设备 / 照片   │
              │     （叠加，不回写基线 §4.3.1）  │
              └──────────────┬───────────────┘
                             │ HTTP / SSE
              ┌──────────────▼───────────────┐
              │ 服务层（FastAPI，同步）         │
              │  rooms · nav · tiles · auth · │
              │  analysis · kb · agent(新)    │
              │  ★ 权限三层：能力/范围/逐行     │
              └──────────────┬───────────────┘

   ╔═══════════════════════▼═══════════════════════╗
   ║ ★ spatial_kernel —— 一套内核，两种形态          ║
   ║   两边共用同一份代码：                          ║
   ║     建模链在 ① 里跑，服务在 ② 里调              ║
   ║   DXF 解读 / 双线配对成带 / 挤出 / 轻量化 /     ║
   ║   纹理映射 / 投影变换 / 尺子（IoU + 正对照）     ║
   ╚═══════════════════════▼═══════════════════════╝

              ┌──────────────▼───────────────┐
              │ 数据层                         │
              │  PostgreSQL（房间/权限/台账）   │
              │  文件（DXF / 模型 / 瓦片 /      │
              │        kb.json / adjacency）   │
              └──────────────────────────────┘

### 5.2 ★ spatial_kernel 是架构主轴

理由不是「优雅」，是判据可复用：c006 链最大的价值是尺子（同口径 IoU + 正对照）。尺子只有和建模算法在同一个包、同一套段序里，才不会退化成「判据与缺陷共享假设」那种情形。把几何处理（含配对规则、剔段规则、栅格尺子）抽成一个不依赖 Web 框架的包，本地建模链与服务器共用一份，是让「判据跟着算法走」在工程上成立的前提。

### 5.3 数据与租户

`campus_id` 从第一天入 schema（决策 4）。将来加第二个校区不用改表。

不做：独立 API 网关、模板化工作流、按租户分库。「能加第二个校区」和「SaaS 化」是两件事。

不做 PostGIS（§7.2）。

### 5.4 权限（继承现状，不另起一套）

| 层 | 作用 | 位置（现状） |
| --- | --- | --- |
| 取当前用户 | 从请求解析 principal | authz.py:333 |
| 能力闸 + 范围闸 | require_cap("view") + require_scope | authz.py:214 |
| 逐行过滤 | 敏感字段（使用功能 / 使用单位）按人过滤 | visible() @ authz.py:177；rooms 层 rooms.py:271-294, 315, 400 |

⇒ 智能体绝不能绕过这一层自己拼 SQL（§7.3）；它调用的工具必须在同一个 principal 上下文里执行。

---

## 6 建设内容

### 6.1 两个平台的分工与边界

|  | ① 本地建模平台 | ② 服务器平台 |
| --- | --- | --- |
| 部署 | 建模机（本机 / 内网） | 服务器 |
| 主要功能 | 建模型、质检、出料账、出图、打包 | 看模型、查房间、导航、展示、问答 |
| 计算 | 重计算全在这边 | 只做查询与渲染 |
| 产出 | 模型包（模型 + 料账 + 质检报告 + 元数据） | 上线服务 + 叠加层（标注 / 关联） |
| 边界 | 不对外开服务 | 不跑建模，不改基线几何 |

边界纪律（三条，写死，别破）：

★ 重活不搬到服务器：建模、倾斜摄影（SfM/MVS）、栅格化、切片、质检一律在本地跑完（§4.2 第 6 条、§6.2.3）。

服务器只装已验收的包：质检不过的包不允许上传（§6.2）；★ 包里没有原始影像（§10.9）。

基线几何只在本地改：服务器不反向修改模型几何；要改几何，回本地重新出包。

★ 注意「不改模型」的准确范围是基线几何，不是不许在服务器上画东西 —— 叠加标注是允许的，见 §4.3.1 与 §6.7。

★ 服务器上不放影像处理入口：不装摄影测量、不做切片、不存原片。服务器只读、只展示。

### 6.2 ① 本地建模平台（重做）★

#### 6.2.1 建模链换方法（核心工作）

目标：把 c006 方法抽成通用链，产出带同口径 IoU + 正对照的可量交付件。

| 步骤 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 抽出 spatial_kernel：DXF 读取、图层识别、双线配对成带、逐件挤出、剔伪构件、栅格尺子 |
| 2 | 在一栋结构差别大的楼上试跑，记录「哪几处硬崩」 |
| 3 | 补齐通用化：层数、图幅原点、平面排布改为从 DXF 读，不写死 |
| 4 | 每栋产出必须附：IoU 值、正对照结果、逐件料账 |
| 5 | 全量重建：从 DXF 重出全部楼栋模型；旧模型不做对照、不做兜底（§3.4.4） |

已知风险：通用化工作量未估（§11 风险五）。

#### 6.2.2 平台功能（本地怎么用）

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 选楼栋 / 上传 DXF | 单栋或批量；楼栋档案与图层表可维护 |
| 一键跑链 | 一条命令跑完建模 → 质检 → 料账（不再靠人工逐步跑 stage，对治旧链缺陷 7） |
| 看模型 | 浏览器里转模型、按件上色、查料账（沿用现有本地查看器做法） |
| 质检报告 | IoU + 正对照结果必须随件产出；不通过不放行 |
| 出料账 / 出图 | 逐件体积、分类汇总 |
| 打包 | 生成「模型包」，交服务器装载 |

关键：质检不是可选步骤，是流水线的一环 —— 这是与旧链最根本的差别（旧链没有任何判据拿模型跟真值比）。

#### 6.2.3 ★ 本地倾斜摄影生产链（F17）

为什么放在本地：倾斜摄影是本方案里最重的计算（几千张影像的 SfM 光束法平差 + 稠密匹配 + 网格 + 纹理烘焙）。按 §4.2 第 6 条，它只能在本地跑；服务器只接收切好的瓦片包。

这条路以前是「别人做的」：现有 48,701 块实景瓦片由 ContextCapture 出，本项目只是收编（§3.2）。这一节把「实景数据的再生产」变成本项目自己的能力。

| 步 | 做什么 | 本机拿什么跑 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原始影像 + POS + 控制点 → SfM 空三 | ★ RealityCapture（RealityCapture.exe / 命令行 `RCNode.exe`，GPU 加速）；备选 COLMAP D:\工具\_tools\colmap\ |
| 2 | 稠密点云 → 网格 + 纹理 | RealityCapture 一体化；或 COLMAP 稠密 + 本机 pymeshlab / open3d / Blender 收面 |
| 3 | 出 DOM / DSM（正射影像 / 高程） | QGIS 3.44 + GDAL（gdalinfo / ogr2ogr）· rasterio · pyproj |
| 4 | 点云切 Potree / 3D Tiles | PotreeConverter 2.1.5 · py3dtiles 12.1.1 · 现有 3dtiles 工具（D:\工具\_tools\） |
| 5 | 打包 → 上传 → 服务器只读展示 | 模型包通道（§6.1、§10.2） |

已有的好条件：★ D:\工具\survey2022\ 已把 13,660 张 2022 原始影像的逐镜头解算位姿 + 控制点 + 飞控日志收成一张 SQLite 台账（§3.3）。空三最难的那一半（位姿）已经有解，不必从零重跑匹配。

三条纪律：

原始影像原地不动：149 GB 原片不拷贝、不搬移，只在台账里引用（沿用 survey2022 已定的做法）。

切片放本地做完再上传；服务器不做切片。

新旧瓦片共存、按栋替换：不是一次性全量重出（成本高且没必要），哪一栋重出就换哪一栋（§9.2 A4）。

判据：见 §10.8。

### 6.3 ② 服务器平台 ★

#### 6.3.1 数据底座（收编）

| 内容 | 做什么 |
| --- | --- |
| 表结构 | 收编五张房间台账表 + 权限六表 + building_anchors；新增 `campus_id` |
| 几何列口径 | 统一为投影 CRS 数值列 + 面积数值列（纠正 V2 的 4326 口径，§7.2） |
| 文件资产 | 瓦片、kb.json、adjacency.json 归入统一目录；旧 GLB 不迁入 |
| 模型装载 | 接收「模型包」并装载；只收带质检报告的包 |
| 迁移策略 | 读写分离切换：先双写，再切读，最后下线旧库 |

#### 6.3.2 运营端（收编 + 改造）

收编现有 87 条路由与页面；

等价性验收：同一组用例在旧、新系统上返回一致（§10.5）；

前端按 §7.7 拍定栈后重写（现有页面是散装 HTML + 原生 ES module）；

扩展层（在线标注 / 国资对账 / 实景照片）见 §6.7 —— 它是运营端的新增能力，不属于「等价收编」的范围。

#### 6.3.3 智能体（新建）★

形态：单 Agent + 5–8 个工具 + SSE 事件流。不引入编排框架。

工具清单：

| 工具 | 挂在什么上（现状签名） |
| --- | --- |
| 查房间 | GET /api/rooms?building=&floor= |
| 算路径 | compute_path(src, dst, building=None, by_id=False) @ nav/build_path.py:241 → {from,to,length_m,path:[[x,y,z]],stairwell} |
| 查知识 | answer(kb, query, building=None, inst=None) -> dict @ kb/ask.py:440（纯读 `kb.json`，不含大模型） |
| 面积统计 | GET /api/analysis/area |
| 场景操控 | 前端指令（定位 / 高亮 / 切视图），经 SSE 下发 |

三条设计约束：

查询工具挂知识问答引擎，不让模型拼 SQL（相对「查询 Agent 对接 PostgreSQL」是升级，不是回退）。

权限复用同一 principal，工具在权限上下文内执行。

checkpoint 只放「意图 / 历史 / 结果」，瞬时场景状态（相机、高亮）不进 checkpoint。

前车之鉴：这套「智能体」在本仓做过一次、被删了 —— 2026-09-14 清理时移走 backend/vision/ 下的视觉客户端与 cad_reader.py，记录原话是「那两条链全仓零消费者」。⇒ 智能体的风险从来不是技术，是没人用（§10.3 的硬指标）。

#### 6.3.4 多校区（新建骨架）

campus_id 入 schema（§5.3）；

配置化：校区名、边界、数据根、配准基准；

不做分库 / 独立网关 / 模板化工作流。

### 6.4 两个平台共用：spatial_kernel

一份代码，两处调用：建模链在①里跑，服务在②里调（几何换算、口径统一的尺子）。

抽包时连同尺子一起抽（配对规则、剔段规则、栅格尺子）—— 这是「判据跟着算法走」的落地（§5.2）。

包不依赖 Web 框架，两边都能装。

### 6.5 纹理自动提取（跨两平台，分阶段）

更正一处前提：上一版假设现状是「每面一个平均色」——该缺陷 2026-09-30 已修（烘焙脚本已改为逐格插值）。真缺口是「室内 CAD 白模从实景提取立面纹理」，不是「实景烘焙太粗」。这差别会改变工作量估算。

在哪做：纹理生成在①本地做（重计算），成品随模型包上传；②只负责渲染。

分级推进：L1 单色按件（现成）→ L2 立面投影 → L3 / L4（视 L2 效果再定）。

优先用现成摄影测量软件的带纹理出口，不自研。

本机可用：open3d、cv2、pyproj、CloudCompare。

### 6.6 权限与安全（两个平台都适用）

权限三层原样保留（§5.4）；

建模平台也要有权限：谁能跑链、谁能发布包，要留痕（不是只有对外服务才管权限）；

可借鉴另一项目的工程骨架（统一响应信封、双层校验、双计数器限流、「判词」式验收清单）——

但只借外形，不借数据访问层：该项目是 SQLAlchemy 2 async，而本方案 §7.1 取同步 psycopg（为收编现有 87 条同步路由）； 两者混用会把 async 会话带进来，与 §7.1 直接冲突。权限也不换：该项目用 JWT + 角色表，本方案沿用现状三层（含逐行脱敏）；

智能体不得绕过权限层；

敏感字段（使用功能 / 使用单位）对外一律按人过滤；

密钥只放 .env，脚本用环境变量占位符，真密钥不进 git。

### 6.7 ★ 扩展层与再开发接口（管廊 · 管线 · 设备 · 照片 · 物品）

用户明令要把再开发当设计对象：关联国资设备、看实景照片、在场景里画管廊 / 线 / 放物品。 做法不是上一套插件框架（YAGNI），而是先把三条接口定死（§6.7.5），之后加一类要素、加一个外部系统不用动核心。

#### 6.7.1 三层数据模型（这是本章的地基）

| 层 | 内容 | 谁写 | 可变性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基线层 | 墙 / 板 / 房间几何、实景瓦片 | 只在 ①本地，经质检打包 | 冻结：重跑必须逐字节一致 |
| 叠加层 | 管廊 / 管线 / 设备点位 / 物品 / 照片挂点 | ①可画（随包走）+ ②在线可画 | 可编辑，逐条留历史 |
| 关联层 | 国资台账等外部系统的对账视图 | ②装载外部导出表 | 只读镜像 + 挂接状态 |

三层分开的理由：基线判据是「重跑逐字节一致」（§10.1）。允许在服务器上顺手改一堵墙，这条判据当场失效。叠加层是引用基线而非修改它，所以两层能一改一冻（§4.3.1）。

#### 6.7.2 在场景里能画什么

| 要素 | 几何 | 必填属性 |
| --- | --- | --- |
| 管廊 / 隧道 | 沿线的体（线 + 断面扫掠），或折线 + 断面参数 | 起止点、断面尺寸、底标高 |
| 管线 | 折线（带 z） | 类型（给水 / 电力 / 网络 / 气）、管径、标高或埋深 |
| 设备点位 | 点（可选包围盒） | 设备名、国资编号（挂接键）、所在房间 |
| 物品 | 点 / 盒 | 名称、数量、责任单位 |
| 照片挂点 | 点 + 朝向 | 照片组、拍摄日期 |

四条硬规则（违反任意一条，这个东西就会变成负债）：

坐标必须与基线同一投影 CRS（§8.2）。混入经纬度 ⇒ 与房间对不上，且对不上是静默的（图还在，就是偏）。

不回写模型文件。叠加层引用基线，不改基线（§4.3.1）。

每件带创建人 / 时间 / 来源，改动进历史表（沿用现有 room_history 的做法）。

引用基线构件必须走稳定 ID，装载后能校验锚点是否仍可解析（§6.7.5、§10.6）。

#### 6.7.3 关联国资设备台账（F13）

难点不是「连」，是「对上」：国资台账里的位置通常是文字（「材料楼 A-302」「三楼东侧」），本系统里是房间 ID（A-03-12，§8.4）。所以核心工作是一层位置解析 + 一张「未挂接清单」，不是画一条数据线。

表：asset_link(asset_no, asset_name, owner_unit, raw_location, room_id, match_method, matched_at)，room_id 允许为空。

判据不是「总数对上」，是逐件比对；并且必须能列出「台账有、系统没挂上」的条数——名单漏掉主体时判据会永远绿，这是踩过的坑。

正对照：故意改一条设备的房间号 ⇒ 必须落进「位置冲突」清单。

通道：先做导出表导入 + 增量对账（国资系统大概率没有开放接口，有也要走申请）。不做资产业务本身，只做关联与对账视图（§1.4）。

权限：资产原值、责任人属敏感字段 ⇒ 走同一套逐行脱敏（§5.4），不另起一套。

#### 6.7.4 实景照片（F14）

家底已有，不是新建数据：2022 年原片 13,865 件 / 153,916 MB（2026-10-09 起解禁，可用于外立面）+ 2024 年航拍（主源，EPSG:4544 系）。

要做的是「挂接」：点一面墙 → 拉出拍过这面墙的照片。

自动还是人工，取决于有没有相机位姿：

有位姿 ⇒ 按立面法向与视锥选片（自动）；

无位姿 ⇒ 人工按楼栋 / 立面归组，不做自动匹配。

★ 已知坑（已踩过，写进方案免得再踩）：Pic\1..5 是五镜头，不是五架次；folder 号 ≠ 相机号；镜头约定要靠 48 种饱和搜索才定得出来。

⇒ 位姿不能靠文件名猜，必须来自实测或标定，否则「挂错了」与「挂对了」在界面上长得一样。

表：photo_anchor(photo_id, building_id, facade, room_id, point_xyz, normal_xyz, shot_date, pose_known)。

判据：抽 N 张人工核「这张确实拍的是这一面」；正对照：故意把一张挂到对面立面 ⇒ 位姿已知时必须能被立面法向点积判出来。

#### 6.7.5 再开发接口（三条，其余不做）

| 接口 | 作用 | 以后变化时改哪 |
| --- | --- | --- |
| 叠加层 schema（单表 + type + attrs） | 支撑新要素类型 | 加一种 `type`，不动表结构 |
| 外部对账导入器 | 接新系统（国资 / 教务 / 后勤） | 加一个 importer，不动核心 |
| 模型包格式（含构件稳定 ID 规则） | 两平台唯一接缝（§9.1） | 已定死，不许随手改 |

为什么不做插件框架：这套系统现在还只有三类外部需求；定死三条接口足够，上框架属于为想象中的需求付钱。

### 6.8 ★ 风格化实景浏览（F15）

要什么：实景浏览除了现在的写实模式，再给一个风格化模式（动画 / 绘本那种观感，用户口径是「宫崎骏那种」）。技术路径见 §7.4.1。

它是什么：② 服务器平台的一个「视图模式」，不是第二套模型、不是第二套数据。

|  | 写实模式 | 风格化模式 |
| --- | --- | --- |
| 看什么 | 实景瓦片 + 白模的真实外观 | 分层风格化渲染（§7.4.1） |
| 干什么用 | 看真实情况（这是带真值的那个） | 看观感 / 展示 / 宣传 |
| 能不能量 | 能（距离 / 面积 / 照片） | ★ 不能 |

#### 6.8.1 ★ 一条必须写死的边界：风格化模式下不做量测

写实模式才带真值；风格化是表现层。如果允许在风格化模式下量距离、量面积、点选房间做决策，就会出现「好看的东西污染了量得准的东西」——这正是本项目一路在防的那类退化（§4.3.1 基线冻结 / 叠加可编辑，是同一条纪律）。

做法：风格化模式下，量测工具不出现或明确置灰，并在界面上写明当前是表现模式。

#### 6.8.2 与前文的关系

不改基线：后处理在渲染器里，模型包字节不变（同一套 §4.3.1 纪律）；

不改叠加层：标注在两种模式下都在，只是配色跟着走；

不新建资产：用的是已有的实景瓦片 + 新链产出的白模；★ 只是树和天空要重做（§7.4.1）。

#### 6.8.3 ★ 两条路线的分工：系统内的「模式」 vs 系统外的「作品」（需拍板）

用户给的参照（§7.4.1 路径 ③）是游戏引擎路线：无人机建模 → Unity 搭场景 → 卡通渲染 → 校园漫游。这条路的观感上限明显更高，但它和本项目已定的三条决策直接冲突：

| 冲突点 | 已定决策 |
| --- | --- |
| 引入 U3D / C# 是第二套技术栈，与 Web 门户不共用 | 收编现有 Web 门户（决策 C） |
| Unity WebGL 构建体积大、与 3D Tiles / 房间高亮 / 权限配合困难 | 现有瓦片与房间数据要直接复用 |
| 做成桌面包 = 离线单机版 | 不做离线单机版（决策 3 / 6） |

⇒ 建议的分工（把两件事分开，各取所长）：

|  | 系统内：风格化模式 | 系统外：虚拟校园漫游（可选） |
| --- | --- | --- |
| 形态 | 现有门户里的一个视图模式 | 一件独立作品（漫游程序 或 宣传片） |
| 技术 | three / Cesium 后处理（路径 ①） | Unity（路径 ③） |
| 承载 | 查询 / 导航 / 权限 / 标注全都要能用 | ★ 不承载任何业务，也不接进门户 |
| 观感 | 中 | 高 |
| 与本项目的关系 | 是交付内容 | 是展示件；可单独立项或外包 |

关键区分：系统内的模式要能干活（能量、能查、有权限）；系统外的作品只要好看。把这两件事混成一个，就会得到一个「好看但不能用」的系统，或者一个「能用但不好看」的系统。

要用户拍板：系统外那件做不做、由谁做（自建 / 外包 / 学生毕设 / 只做宣传片）。

#### 6.8.4 第三条诉求：可视化大屏（★ 这条反而是我们的强项）

用户给的第二个参照是 UE5 智慧校园可视化大屏（樱SLj，65 秒；同一作者还有智慧园区 / 医院 / 楼宇 / 机房 / 工厂 / 机场 / 港口等一整套）。这是另一个类型：不是风格化漫游，是指挥中心那种深色科技风大屏。

★ 必须看清的一点：那一系列是模板套壳 —— 同一个作者、同一套版式与材质，换个场景再发一版，里面没有真数据。它卖的是观感。

⇒ 这恰好是我们的优势位：本项目手上有真数据（房间台账、面积、导航图、设备关联、标注），而他们没有。所以：

|  | 模板大屏（参照） | 我们的「大屏」页 |
| --- | --- | --- |
| 观感 | 高 | 中高（可做到接近） |
| 数据 | 假 / 示意 | ★ 真（点得进房间、查得出面积、接得上设备） |
| 成本 | UE5 一套 | 低：Three / Cesium + 自定义 UI，在现有 Web 里做 |
| 别人能不能抄 | 能 | ★ 抄不走（他们没有我们的数据） |

结论：若要做展示件，优先做一个 Web 版「校园运行大屏」页面（成本最低、能接真数据、复用现有门户），而不是先上 UE5。UE5 大屏观感更高，但要另起一套技术栈，且和 §6.8.3 一样不承载业务。

> 参照（均据 B 站公开接口取元数据，未观看内容）： > - 宫崎骏风格诉求 —— 用户口述，无链接。 > - 小意思VR《【科普基础篇】如何把自己学校做成虚拟校园 or 游戏呢？》（BV1MA411V737，含「虚实对照版的清华校园」素材分P）与《【开发篇】如何自己用 U3D 做一套虚拟校园？》（BV1eh411m7iR）⇒ U3D 游戏引擎路线。 > - 樱SLj《UE5智慧校园可视化大屏》（BV1NbJbzREEi，65 s，标签：校园 / 可视化大屏 / 智慧校园 / 数字孪生）⇒ UE5 大屏展示件路线。

#### 6.8.5 ★ 第一人称漫游（骑车 / 走路）（F16）

要什么（用户原话）：「我要的是可以在校园骑车或走路浏览」。参照就是 BV1MA411V737 的 P2「虚实对照版的清华校园」与 P3「校门 / 大礼堂 / 单车路线未剪辑」——那条片子的主体就是单车路线。

它是什么：② 服务器平台的一个交互模式，和 §6.8 的风格化可以同时打开（★ 「宫崎骏风 + 骑车」才是用户真正要的那一幅画面）。不是第二套系统、不新建模型。

|  | 走路 | 骑车 |
| --- | --- | --- |
| 视点高度 | 1.62 m（人眼） | 1.20 m（骑行坐姿） |
| 巡航速度 | 1.4 m/s | ★ 5.6 m/s ≈ 20 km/h |
| 加速 | Shift 快走 4.5 m/s | 无（骑行本就匀速） |
| 转向 | 原地可转 | ★ 有转弯半径，不能原地掉头 |
| 镜头 | 极轻微步幅起伏（可关） | 平稳，不抖 |

六条必须做到的（做不到就是「飞览」，不是漫游）：

| # | 要求 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 贴地 | 视点高度从地面高程算起，不能悬空、不能入地 |
| 2 | ★ 不穿墙 | 与基线构件做碰撞（§4.3.1 的实心白模天然可做碰撞体）；能穿墙的漫游是演示，不是系统 |
| 3 | 鼠标锁 + WASD，Esc 释放 | 浏览器标准做法（PointerLockControls），不引入额外依赖 |
| 4 | ★ 近景必须是干净模型 | 照片烘焙的瓦片贴近就糊；这正是 §7.4.1 分层渲染的用法：近景白模、远景瓦片 |
| 5 | ★ 近景要补构件 | 白模现在只有墙（§3.4）。地面高度的视距下，门窗 / 台阶 / 雨篷 / 路缘 / 路灯 / 栏杆 / 道路面缺一样就「一眼假」（见下「命门」） |
| 6 | 帧率真机实测 | ★ 不用 requestAnimationFrame 计数（限流页会把 rAF 压到 1 Hz，那个数不是帧率） |

★ 命门：漫游把「缺件」从可容忍变成刺眼。 轨道相机/俯视浏览时，「只有墙」看不出问题；站到地面、以 1.6 m 视高看，没有门窗的墙、没有路缘的路、没有台阶的入口，一块都藏不住。所以 F16 的真实工作量不在漫游控制，在近景构件与地面。★ 本版不把它写成周数，写进 B9 的「出口门」（§9.3）：先做六教一栋样板，样板的判据全绿才铺开。

顺带落地「虚实对照」：参照片 P2 的卖点是同机位实拍 vs 模型。做法 = 录一条漫游路径 → 同一相机位左实拍（2022 斜视原片 / 2024 航拍）、右模型，一个滑杆拉。素材已有（§6.7.4），且 2022 的逐镜头位姿已有解（§3.3）⇒ 这一支可以做自动。

边界：

只做室外。室内第一人称是另一件事（房间数据够，但室内构件没有），本期不做；

漫游模式下不做量测（同 §6.8.1：风格化/表现态不污染量测态）；

与 §6.8.3 的分工不冲突：这条路不需要 UE5 / U3D —— Web 里就够。

判据：§10.8。

---

## 7 技术方案

> 每条给四样：选什么 / 为什么 / 判据 / 被否掉的选项及理由。

### 7.1 后端框架

选：FastAPI（沿用现栈：fastapi 0.141.1 + uvicorn 0.53.0 + pydantic 2.13.5 + psycopg 3.3.5）。

为什么：已在跑、87 条路由已验证；换框架没有收益。

同步还是异步：现状是同步 psycopg + 刻意的 `def` handler。上一版写「全异步服务」与之相反。本方案取同步——没有任何实测指标说异步更好，而现状是已验证的。二选一，写进文档，不许两头都说。

### 7.2 数据库与几何坐标

选：PostgreSQL（已有）。几何列用投影 CRS，或直接保留已算好的数值列（面积列）。

为什么：上一版三处写 GEOMETRY(..., 4326) —— 4326 是经纬度，而房间多边形是米制的，塞进去之后面积 / 距离按度算就错。现状实际用投影坐标（2024 航拍 EPSG:4544 系）+ 面积数值列，是对的。

判据：拿一栋已知面积的楼，比对「按列算的面积」vs「台账 / 图纸面积」。

被否：PostGIS。上一版把它列为申请第 1 项（理由「空间查询、路径计算必需」）——该理由不成立：现有导航零 PostGIS（JSON 图 + A*），本机两套 PG 扩展目录均无此扩展。

### 7.3 ★ 智能体：单 Agent + 工具 + SSE

选：一个 Agent + 5–8 个工具；SSE 用 FastAPI 自带 `StreamingResponse`。

为什么：

上一版在「不使用的技术」里用「工具也就七八个」否掉了 MCP，却用同一批七八个工具建了四个 Agent —— 按同一把尺子，四 Agent 图也是过度设计。

★ 「本机没装」这条理由作废、已换掉：实测 langgraph 1.2.14 · langchain 1.4.4 · openai 3.28.0 · sse-starlette 3.5.0 全部已装（附录 A.3 同一份文件自己就写着）。★ 该理由是错的（上一版据「未装」下的判断，前提不成立）。结论不变，理由换成 §7.8 那一句：能装 ≠ 该装 —— 为 8 个工具付一整套编排框架的运行与维护成本仍然不划算。

现有接口已经是工具的现成形态（§6.3.3 表）。

本机已有一个同类实现可参照：另一项目已做出「工具注册表 + SSE 流式 + function-calling 循环（设最大步数上限）」的最小骨架。⇒ 这条路不需要从零摸索。

被否：LangGraph 四 Agent + 主调度；「场景 Agent 直接操作 Three.js 对象」（后端碰不到前端对象）。

### 7.4 三维渲染：three.js 还是 Cesium（需拍板）

现状实测：门户那套前端 vendor/ 下只有 three（r185），但门户页自带注释写明「世界改由 Cesium 实景 3D Tiles 铺满」，且体系内确实在用 Cesium（材料区 CDUT2022/3DTILE/CesiumViewer/）。

上一版说「Three.js / 3DTilesRendererJS 无替代，必须引入」——理由不成立：Cesium 就是替代。

⇒ 这不是「有没有消费端」的缺口，是「两条渲染路选哪条」的决定：

路 A：three + 3d-tiles-renderer

路 B：Cesium

判据：拿同一批瓦片（48,701 块）分别用两条路加载，比首屏时间、内存、与「房间高亮 / 模型叠加」的配合难度。

注意：别把「仓库里没这个库」直接读成「这个能力不存在」。

#### 7.4.1 ★ 风格化实景浏览的技术路径（四条路，系统内选后处理）

用户要求实景浏览做成宫崎骏那种风格，并给了参照（小意思VR《如何把自己学校做成虚拟校园 or 游戏》及其 U3D 开发篇，见 §6.8 脚注）。这件事在技术上不是一件事，是四件事，成本差一两个量级：

| 路径 | 做什么 | 技术栈 | 代价 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 后处理 NPR | 在现有渲染器上加一层：色阶量化 + 描边 + 天空 + 大气 | three / Cesium | 后处理本身低（着色器层、可开关）；★ 但同一小节下表已写明树 / 天空要重做，加上 §6.8.5 的近景构件（道路 / 门窗 / 台阶 / 街具）⇒ 合计中高。上一版表里只写「低：不碰资产」，与本小节的另一张表自相矛盾，此处更正 | ★ 系统内选它 |
| ② 贴图重绘 | 把烘焙纹理过一遍动漫风格模型再烘回去 | 现成模型 | 高：48,701 块瓦片的接缝会把风格迁移的瑕疵放大 | 否 |
| ③ 游戏引擎重建 | 无人机建模 → Unity 搭场景 → 卡通渲染 → 漫游 | U3D / C# | 高，但可行且有人做成了（参照视频即此路） | ★ 见 §6.8.3：作为独立展示件可以，作为系统主渲染路不行 |
| ④ 全手绘 | 人工把校园画成手绘场景 | 美术 | 不可接受 | 否 |

★ 措辞更正：路径 ③ 不是「做不成」 —— 参照视频那位 UP 就是这么做的，清华校庆那套虚实对照校园也是这么做的。它不划算是因为与本项目已定的三条决策冲突（取代 gym3d / 收编现有 Web 门户 / 不做离线单机），不是因为它无效。这两句话的区别很重要，别写成「这条路不行」。

选 ①，但有一个前提条件必须先说清 —— 它决定了这件事能不能成：

> 实景瓦片的贴图是照片烘焙的，里面烘着阴影、噪点和接缝。直接对它做卡通渲染，出来的不是「像画」，是「照片加了滤镜」。 > 宫崎骏的干净来自大色块，而照片网格恰恰没有大色块。

⇒ 所以正确做法是分层渲染，而不是"把整个场景过一遍滤镜"：

| 层 | 用谁 | 风格化怎么做 |
| --- | --- | --- |
| 近景主体（建筑） | ★ 新链产出的白模 GLB（一面一色、干净） | 最适合风格化：色阶量化 + 描边 + 手绘贴图 |
| 远景 / 天际线 | 实景瓦片 | 只做降饱和 + 空气透视（远处本来就看不清，正好） |
| 树 / 灌木 | 重做的蓬松球体 | 照片树是糊的；宫崎骏的树是主角，这层必须换 |
| 天空 | 不是照片天 | 渐变 + 手绘云 |

★ 这条正好和项目本身咬合：新链产出的白模就是「干净的大色块」，是风格化的理想输入。所以这个功能不是外挂，它是白模的一个天然用武之地。

实现清单（★ 这些做法在业界成熟，所以不自研 —— 但这句话不给「本项目能落地」做担保：本项目能不能落地，按 §7.10 的证据等级判，本章这几项目前是 E1（已清点，未跑通））：

色阶量化（posterize 4–6 阶，按亮度）；

描边：只勾轮廓（法线 + 深度做边缘检测）—— ★ 勾贴图纹理就变漫画噪点；

光照：低角度暖色太阳（黄昏 / 清晨）+ 软阴影；

空气透视：距离雾，远山偏蓝灰；

天空盒：渐变 + 手绘云；

植被：蓬松球体 + 双色渐变；

水面 / 玻璃：简化，不做真实反射。

落在哪条渲染路上：两条都能挂后处理 —— 路 A（three）用其 examples/jsm 的后期模块，路 B（Cesium）用其 PostProcessStage。 ⚠️ 现有 vendor/ 是精简包，examples/jsm 在不在里面未核 ⇒ 步 1′ 一并查（§9.1）。

### 7.5 建模链

选 = c006 方法（§3.4、§6.2）。不继承旧链。

### 7.6 纹理

见 §6.5。

### 7.7 前端栈（必须拍板，现在三方说法不一）

| 来源 | 说用什么 |
| --- | --- |
| 本仓已批准的重构方案（2026-09-11） | React / TS / Vite |
| 上一版方案 | Vue 3 + Ant Design Vue + Pinia |
| 实际代码 | 两个都没有（frontend/ 下没有 `package.json`，是散装 HTML + 原生 ES module） |

⇒ 不定，前端没法开工。建议 React（本仓已批准，且 src/three/** 迁移方案、viewer.ts 门面、状态分工都已写细，可直接复用）。此条需决策。

### 7.8 明确不使用的技术

沿用：Kafka / NebulaGraph / DuckDB / OpenSearch / MCP / agent-sandbox / G6·X6·S2·L7。

本版新增不用：PostGIS、MinIO、Tauri、Redis（初期）、LangGraph / LangChain、 marked/KaTeX/Mermaid/html-to-docx/html2pdf.js。

> ★ 更正一处口径错误：`py3dtiles` 不在「不使用」之列。上一版把它写进上面这一行，而同一份文档的 §6.2.3（点云切片）与 §7.9.1（家底表）都把 py3dtiles 12.1.1 列为切片可用工具 ⇒ 自相矛盾。 > 准确口径：py3dtiles 已装、可用，只是不作主力——现有瓦片来自 ContextCapture 的 OSGB 体系、不是它生成的，切片以 PotreeConverter 为主（§7.9.1）。它属于「已装但不必当主力」，不属于「明确不使用」。这两类必须分开写，混在一起就会出现「一边说不用、一边列它干活」。

### 7.9 ★ 本地生产能力：建模与倾斜摄影软件家底（本轮清点）

> 原则（§4.2 第 6、7 条）：重计算全在本地，服务器只展示。所以「本机能跑什么」直接决定「方案能承诺什么」。本节是本轮的实测清点，不是推荐清单。

#### 7.9.1 已装、可直接用

| 类别 | 软件 | 位置 / 形态 | 用在本方案的哪一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| 倾斜摄影（主力） | ★ RealityCapture | C:\Program Files\Capturing Reality\RealityCapture\RealityCapture.exe；★ 命令行引擎 `RCNode.exe`（可脚本化批处理） | §6.2.3 步 1–2：SfM 空三 → 稠密 → 网格 + 纹理 |
| 倾斜摄影（Epic 版） | RealityCapture 1.5 · RealityScan 2.0 / 2.2 | C:\Program Files\Epic Games\ | 同上；RealityScan 适合小范围（单体楼 / 构件） |
| SfM 备选 | COLMAP（nocuda 版） | D:\工具\_tools\colmap\（bin/ 全套 exe + COLMAP.bat） | §6.2.3 步 1；无 GPU 时兜底、或做交叉验证 |
| 切片 | PotreeConverter 2.1.5 · py3dtiles 12.1.1 · 3dtiles 工具 | D:\工具\_tools\ | §6.2.3 步 4：点云 / 网格切 3D Tiles |
| 三维编辑 / 收面 | Blender 5.2.1 · pymeshlab 2025.7 · open3d 0.20 · CloudCompare（带 Assimp + MeshIO） | 本机 | 网格清理、简化、重拓扑、点云配准 |
| GIS / 栅格 | QGIS 3.44.14 + GDAL 3.13.3（gdalinfo / ogr2ogr）· rasterio · geopandas · pyproj | 本机 | §6.2.3 步 3：DOM / DSM、投影变换、配准 |
| CAD | Autodesk 3ds Max 2026 · libredwg 0.14 · ezdxf 1.4.4 · ODA（D:\gym3d\_local_sw.py 台账） | 本机 | DXF 读取与双读器互证（§3.4.2 方法） |
| 图像 | opencv 5.0 · Pillow 12.2 · torch 2.14+cu130（CUDA 实测可用） | 本机 | 纹理裁切、风格迁移（若走 §7.4.1 路径②） |
| ★ 3DGS 编译环境（2026-10-11 补） | MSVC 14.39.33519（与 14.44 并存）· CUDA Toolkit 11.8 · 独立 venv D:\_inst\skyfall_venv（torch 2.7.1+cu118 · ninja 1.13.2 · 5.3 GB） | 本机 | ★ 编 3DGS 系 CUDA 扩展（diff-gaussian-rasterization 一系）专用；★ 独立 venv，不动全局 torch cu130 —— 理由见 §7.9.5 坑 ② |
| 实时引擎 | UE 5.8（UnrealEditor.exe 在） | C:\Program Files\Epic Games\UE_5.8\ | ★ 仅 §6.8.3「系统外展示件」用；不进业务系统 |
| 渲染 / 后期 | Twinmotion 2025.1 / 2026.2 · 3ds Max | 本机 | 出图 / 宣传片（若做展示件） |
| ★ CAD / 实体（2026-10-11 补） | AutoCAD 2022（24.1.51.0.0 + 简体中文包）· LibreCAD · FreeCAD 1.1.4 · OpenSCAD 2021.01 | C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2022\（★ headless 入口 accoreconsole.exe） | §3.4.2 图层批量闭合 / 布尔 / 实体校验（★ 见 §7.9.4 烟测） |
| ★ BIM（2026-10-11 补） | Revit 2023（+ 多语内容包）· 3ds Max 2026（+ CivilView / MAXtoA / USD / Retopology） | 注册表卸载表实测 | 有 BIM 数据时的读取；★ 不做主力建模（ElementId 一变，叠加层就脱锚，§6.7.1） |
| ★ F 盘实测家底（2026-10-11 补） | ★ `F:\理工数据\`：理工模型-osgb · 理工模型-3Dtile · 理工模型202408 · 成都理工大学航测成果-2024-8 · DOM | F:\理工数据\ | ★ 2024 航测的 OSGB 与 3D Tiles 成果已存在（可作瓦片基线/对照）；F:\软件\ 另存 OSGBLab 倾斜伴侣 · QT Modeler · UE5；★ 另有 `agisoftphotoscan`（2016 年盗版安装包 + keygen，不是安装，见 §7.9.6） |
| ★ GIS 全套（2026-10-11 补） | QGIS 3.44.14 + GRASS 8.5.0 + SAGA 9.12.4 · PostgreSQL 17.4 · Docker Desktop 4.77 · CUDA Toolkit 11.8 | C:\Program Files\QGIS 3.44.14\ 等 | 地形/栅格分析、库、容器化；★ 与 §7.9.2 里「ODM 需 Docker」那条对应 |

★ 两个已装但要注意的：

UE 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 只装了壳（无 UnrealEditor.exe），只有 5.8 能开。写方案时别把「装了 5 个 UE」读成「有 5 个可用引擎」。

Bentley 装的是 `Acute3D Viewer`（`CCViewer.exe`），是 ContextCapture 的查看器，不是 CC 主程序。⇒ 「本机能重跑 ContextCapture」这个说法不成立，现有瓦片的再生产要靠 RealityCapture / COLMAP。

★ 但它在 2023-08 真跑过：C:\Users\lihai\ 下留有 CCMaster\ + CameraDB_2.bin + Jobs\ + Presets\（全部 2023-08-31）⇒ 找回当年授权是一条可能路径（详见 §7.9.6）。

#### 7.9.2 还能装（建议 / 备选）

| 软件 | 装法 | 值不值得 |
| --- | --- | --- |
| OpenDroneMap (ODM) | 需 Docker（★ 本机 docker 守护进程未起）或原生 Windows 版 | 无人机数据一条龙（正射 + DSM + 纹理网格）；若 RealityCapture 够用就不必，作备选 |
| Meshroom / AliceVision | Windows 安装包 | 开源 GUI 摄影测量。本机已有 RealityCapture + COLMAP，价值有限 |
| PDAL | 需 C++ 库（pip 装不全） | 点云处理；★ 本机 laspy 2.7 已在，多数读写够用 ⇒ 只在需要 LAS/LAZ 复杂管线时再装 |
| Nerfstudio / gsplat（3DGS） | pip；需 CUDA（★ 注意：全局 torch cu130 属于运行期，编译扩展要的是 toolkit 的 nvcc，两者不是一回事 ⇒ 见 §7.9.5 坑 ②） | 神经渲染复刻。★ 本机已有 Spirula Studio（3DGS 训练 + 出图，D:\spirula-studio）⇒ 不重复装 |
| TRELLIS / TripoSR | 已装 | D:\工具\trellis-lab（单图 / 多图生三维）· D:\props3d（~9.5 s/张）⇒ 配景构件用（路灯 / 座椅 / 小品），建筑尺度未验证 |
| OpenMVS | 源码编译 | 稠密重建 + 网格；RealityCapture 已覆盖 ⇒ 备选 |

> ★ 本节的用法：写「需要采购 / 申请」时，先来这张表核一遍（§4.2 第 7 条）。本轮就因为没先核，方案里写错过两处：「COLMAP 不在」「py3dtiles 未装」——都是错的（附录 A.2 / §1.4 已更正）。

#### 7.9.3 外部件（开源 / npm）核实表 —— 进方案前先核许可 + 最后更新

> 用户令：「多角度的学习总结，不能太自信」。⇒ 本节把「网上看到的东西」逐条落成可核对的字段。 > ★ 规则：外部件进方案前先核两样——许可 + 最后更新。理由：本方案 §9 的交付要能对外发， > 而 GPL / AGPL 传染、「无许可」= 默认保留全部权利（不可用）、「研究许可」= 不可进交付。 > 功能不行，你会在跑的时候发现；许可不行，你会在交付的时候发现——后者代价大得多。 > > 置信度图例：☑ 我跑命令 / 查接口实测 · △ 只读到二手摘要 · ✗ 纯推断。

| 外部件 | 版本 / 星数 | 许可 | 最后更新 | 结论 | 置信 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3d-tiles-renderer | 0.5.3 | Apache-2.0 | 2026-09 | ★ 本机已装（libs3d）⇒ 可作 3D Tiles 加载底座 | ☑ npm + 本机 |
| 3dgs-ply-3dtiles-converter | 0.6.5 | Apache-2.0 | 2026-08 | 高斯 PLY → 3D Tiles（带分层 LOD）；★ 维护者是谁没核⇒ 单人项目风险 | ☑ npm 侧 |
| @playcanvas/splat-transform | 3.10.1 | MIT | 2026-10 | 批量转换 / 抽稀 / SOG 压缩；活跃 | ☑ |
| @reall3d/reall3dviewer | 2.5.7 | MIT | 2026-06 | 国产 three 高斯浏览器 | ☑ |
| nianticlabs/spz | 929★ | MIT | 2026-09 | 高斯压缩格式本身（约 10× 小） | ☑ |
| 3D-Tiles-RendererJS-3DGS-Plugin | 129★ | Apache-2.0 | 2026-09 | 在 three 里读 3D Tiles 高斯瓦片 | ☑ |
| yangjs6/splat-3dtiles | 121★ | ★ 无许可 | 2025-07 | ★ 不可直接用（无许可 ≠ 免费） | ☑ |
| facebookresearch/vggt | 14,479★ | ★ Meta「VGGT License」研究件 | 2026-05 · 286 个 open issue | 无位姿 SfM 最强研究件；★ 许可未确认可用于交付 | ☑ |
| MIT-SPARK/VGGT-SLAM | 1,151★ | BSD-2-Clause | 2026-06 | 许可干净 ⇒ 位姿互证的候选（仍须本机跑通） | ☑ |
| tudelft3d/3dfier · City3D · geoflow3d/gfp | 636★ / 359★ / 22★ | ★ GPL-3.0 / GPL-3.0 / AGPL-3.0 | 2026-09 / 2025-09 / 2026-01 | 构件化重建有真东西，但传染性许可 ⇒ 闭源交付慎用 | ☑ |
| chenzhaiyu/points2poly | 238★ | MIT | ★ 2023-12 停更 | 许可干净，但已停更 | ☑ |
| jayin92/Skyfall-GS | 1,024★ / 113 fork | ★ Apache-2.0，但仓内含 `LICENSE_inria.md`，且 submodules/ 逐个是 3DGS 系（diff-gaussian-rasterization / simple-knn / fused-ssim）⇒ INRIA 非商用，不可进交付 | 2026-09（ECCV 2026） | ★ 卫星影像 → 街景级 3DGS 城市（用户点名）。入口是 train.py / eval.py / convert.py CLI 脚本 ⇒ 判据①✅；★★ 本机实测：工具链那条门已通（见 §7.9.5：装 MSVC 14.39 后，diff_gaussian._C 真编出来并 import 成功，不带任何 bypass）；仍有两道非工具链的门：② README 写 CUDA 12.8 + conda + py3.10，而本机是 CUDA 11.8 + 无 conda + py3.12 —— ★ 实测编得过（README 那套是作者的配置，不是唯一可行配置；但也不是随便配都行，闸是真的，见 §7.9.5）；③ 输入要卫星影像（配套 SatelliteSfM）或 COLMAP，而我们的源是无人机航拍斜视。★ 且产出只能进外观层（同结论 2）—— 恰恰是我们已有实景的那一段 | ☑ API + ☑ 本机实测 |

★ 三条直接结论：

许可是外部件的第一道门，它比「功能」更容易翻车（见上）。

★★ 高斯泼溅只能进「外观层」，不进「几何基线层」（§6.7.1）。

高斯是「看着像」不是实体几何；一旦让它承担构件几何，「构件稳定 ID / 叠加层不脱锚」这整套地基就废了。 网上教程不会提这件事——它们的交付物就是一张好看的图，没有下游的构件台账。

构件级变更比对（IFC diff）在开源圈子里没有成熟件：GitHub 全站只有 6 个仓库、最高 4★。

⇒ 它借不到，只能自己长（§7.10「构件稳定 ID」保持 E0、不列采购项）。

#### 7.9.4 ★ 专业软件的角色定位 —— 与「命令行串链」判据（用户明令，2026-10-11）

> 用户两条原话：① 「我希望是更专业的软件参与建模和影像处理」；② 「后面通过命令行把本地的软件串起来，自动运行」。 > ⇒ 两条合起来，就是一条选型判据：「专业」不够，要「能无人值守地串进链」才算数。 > 一个软件再专业，只要只能在界面里一步步点，它在本方案这条链上就等于不存在（§4.2：本地算、服务器只展示、无人值守）。

判据三条（缺一不进链）：

有 headless 入口 —— 命令行 / 批处理用的 exe，不是「能录个宏」；

输入输出都是文件 —— 能在磁盘上交接，不靠人工在界面里点「下一步」；

退出码可判 —— 失败要能自动停下，不许默默出一半。

实测：本机的命令行入口（★ 只认 .exe，深度 ≤ 6；「未命中」不等于没装，见本节末盲区）

| 环节 | 软件（版本） | 实测命令行入口 | 串链 |
| --- | --- | --- | --- |
| 影像处理 · 老线 | RealityCapture 1.5.1.118081（独立安装，2025-01） | ★ `RCNode.exe`（官方批处理引擎）+ RealityCapture.exe -headless | ✅ 可串 |
| ★ 影像处理 · 新线 | RealityScan 2.0 / 2.2（Epic Launcher 安装） | ★★ `RSNode.exe` —— 官方 2025-06-17 把 RC 桌面版改名为 RealityScan 2.0，命令行节点引擎随之从 `RCNode.exe` 改名为 `RSNode.exe`；另有 RealityScan.exe | ✅ 可串 |
| 影像处理 · 备选 | COLMAP（nocuda） | colmap.exe（feature_extractor / mapper / …） | ✅ 可串 |
| 切片 | PotreeConverter 2.1.5 | PotreeConverter.exe <in> -o <out> | ✅ 可串 |
| 点云 | CloudCompare | CloudCompare.exe -SILENT -O a.ply -C … | ✅ 可串 |
| 网格编辑 | Blender 5.2 | blender.exe -b -P script.py | ✅ 可串 |
| 网格 / 构件整理 | 3ds Max 2026 | ★ `3dsmaxbatch.exe`（headless）+ 3dsmaxcmd.exe | ✅ 可串 |
| GIS / 栅格 | QGIS 3.44 + GDAL | qgis_process.exe run … · gdalinfo · ogr2ogr | ✅ 可串 |
| 图像 / 元数据 | ImageMagick · ffmpeg · ExifTool | magick · ffmpeg · ExifTool.exe | ✅ 可串 |
| 参数化实体（备选） | OpenSCAD | openscad -o out.stl -D … | ✅ 可串 |
| 展示件（系统外） | UE 5.8 | ★ `UnrealEditor-Cmd.exe` | ✅ 可串（但不进业务系统） |
| 宿主 | Python 3.12 · Node | python · node · npm · npx（均在 PATH） | ✅ |
| ★ CAD 实体 | AutoCAD 2022（24.1.51.0.0，2026-10-11 装）· LibreCAD · FreeCAD 1.1.4 · OpenSCAD 2021.01 | ★ `accoreconsole.exe`（AutoCAD 的真 headless，无界面）+ acad.exe /b <脚本.scr> | ✅ 可串，但有条件（★ 见下方烟测） |
| ✗ 倾斜模型查看 | 图新地球5（F:\理工数据\图新地球5\图新地球5.exe）· Acute3D Viewer（CCViewer.exe）· QT Modeler | 只有 GUI，无命令行入口 | ✗ 不进链（留作人工查看；★ 判据 1 的现行反例） |
| ✗ 网格重拓扑 | Instant Meshes 未装；MeshLab 无 | —— | ✗ 串不进 |

★ 实测：`accoreconsole.exe` 烟测（2026-10-11，脚本 `_scratch\cad_smoke_test*.py`）

| 用例 | 退出码 | 判词 |
| --- | --- | --- |
| 正例：/i in.dxf /s count.scr（数模型空间实体） | 0 | ★ 真 headless：不开界面跑完，产出 out.txt = MODEL_ENTITIES=136 |
| 坏输入：不存在的 dwg | 76 | ✅ 可判 |
| 坏输入：不存在的 .scr | 0 | ✗ 静默成功（只在 stdout 印「未找到文件」） |
| 坏输入：语法对、运行时错的 LISP | 0 | ✗ 静默成功（stdout 印 no function definition，退出码不动） |
| 坏输入：括号不闭合的 .scr | 无（挂死） | ✗✗ 永不返回（stdin=DEVNULL 也一样；25 s / 300 s 两轮均未回） |

⇒ ★★ 结论：`accoreconsole` 的退出码只对「它自己打不开输入文件」敏感；凡脚本层失败，全静默或挂死。 ⇒ 于是判据 3「退出码可判」在本机实测上不成立，必须补三条约定，否则 §9 A0 的骨架会把一半失败当成功往下走：

每步加超时，且超时按失败处理；★ 「超时」与「rc≠0」必须分开报（崩了 / 挂死 与 没量到 不许同形）；

不信 rc：脚本自己写一份回执文件（如 out.txt），链路层只认产出物，不认退出码；

脚本写法约定：每条命令单独一行、括号必须同行闭合（悬挂括号 = 挂死）。

★ 另一条量具坑：accoreconsole 的 stdout 是 UTF-16LE ⇒ 按 utf-8 / gbk 解全是乱码，「靠读日志判成败」的判据在这个入口上全盲（本轮第一版就是被这个坑咬的）。

★ 三条结论（这是本节要交的东西）：

★ 影像处理这一侧不缺软件，缺的是「串起来」。老线 RCNode.exe、新线 RSNode.exe 都在本机，RC 本来就是专业第一档，而且自带批处理引擎 ⇒ 该做的是把它写成流水线（§9 A4 出口门），不是再买一个。

★★ 但本机「装了两套」这件事本身要处置：Capturing Reality\RealityCapture\（1.5.1.118081 / 2025-01）与 Epic Games\RealityScan_2.0 / RealityScan_2.2 并存。 按官方口径，RC 1.4 / 1.5 的下载权只留给「2024-04-23 之前买过 Enterprise 」的用户 ⇒ 若本机 1.5 是遗留安装，长期路径应切到 RealityScan 2.2（aerial LiDAR、360° 全景、AMD GPU 支持都在 2.x）。★ 先定「跑哪条线」再写探针，否则 A0 会对着一个不该用的二进制写脚本。 ★ 另注：C:\Program Files\Epic Games\RealityCapture\ 与 RealityCapture_1.5\ 里只有 `AppProxy.exe` —— 那是 Epic Launcher 的占位，不是真安装（别把它读成「装了两份 RC」）。

★ 建模侧的 CAD 那一档，2026-10-11 已到位（AutoCAD 2022 24.1.51.0.0 + Revit 2023 + 3ds Max 2026；上一版写「本机无 AutoCAD / Revit / Rhino / MicroStation」已作废）。⇒ 问题从「要不要买」变成「用它替掉链里哪一段」：accoreconsole.exe 只该接最容易错的那一段（图层批量闭合 / 布尔 / 实体校验），不是替掉整条构件链。★ 且已实测：它的退出码不可信（见上方烟测）⇒ 接进来必须先补超时 + 回执文件。

★★ 第一件真活：C006 墙层多段线闭合 —— 2026-10-12 已做完并立判据（`gates/J-07.9.4-01_wallclose.py`，PASS rc=0）。本行原来那句「墙线 454 条里只有 126 条闭合」实测不成立，已作废（见下 §10.0.5 第 16 条）：454/126 是全文件 LWPOLYLINE 计数（其中 Defpoints 一层就 246 条、0 闭合），墙层 `4.2墙体` 自己只有 135 条、77 条闭合。★ 且「批量盲扫闭合」这个原定做法会拆楼：PEDIT Close 是在末点与首点之间加一段 ⇒ 58 条未闭合里只有 12 条首尾本就重合，23 条加出来 > 5 m、最长 46.4 m，而本仓两条链（a1/generic_wall.py:59、libs3d/c006/wall_solid.py）都会吃掉新增段。 ⇒ 改成「Python 按几何点名、`.scr` 只闭合被点名的那几条」：容差 TOL=480 mm 落在实测台阶 [300, 14499] 的中间（该区间内闭合条数恒为 13）⇒ 点名 13 条、flag 77→90、新增段总长 300.0 mm（上限 13×480=6240）、未点名者逐点全等；AutoCAD 自己的回执（NC=13 / NALL=135）与 ezdxf 独立同数。

★★★ 接进链了，并且量到了下游（2026-10-12，判据 `gates/J-07.9.4-02_wallclose_downstream.py` PASS rc=0）。 链路一步 = a1/stage2_prepare_dxf.py（prepare()）：复制源件改、产出 `out.dxf`， 且当场把产出件喂一次下游（load_walls_and_cols + wire）—— 载不动就返回 NO_ARTIFACT， 不让下游拿到「跑通了但读不进」的 dxf。下游读数（链自己在用的那两个函数）： 墙线段数 14236 → 14249（+13 = 点名条数，那条新增段真的走进了 `wire()`）、 墙身四边形 18969 → 18969（+0）、残段总长 2 177 508 → 2 177 808（+300.0 mm）、 四边形总面积 Δ ≈ −0.0。 ★ 本节真正的发现：闭合在 C006 上一块新墙身都没配出来 —— 新增段全部落进 wire() 的第三条通路 `residual`（未配对的线，下游 buffer 成墙足迹）。于是「闭合的好坏」在下游就等价于残段涨了多少毫米： 定向 +300.0 mm ／ 盲扫 +123 621.6 mm（412 倍）。判据的 B 条（0 ≤ Δ ≤ 点名×TOL）正架在这个数上， 拿盲扫去撞必须红。演示页：demo/wallclose.html（三联平面图 + 这张表，页面上一个数都没有手打）。

★★★★ 出口门已关：412 倍搬不到交付件上（2026-10-12，判据 `gates/J-07.9.4-03_residual_to_model.py` PASS rc=0，用时 477.8 s（末趟）／410.4 s（本轮重跑，★ 逐趟差 ≈67 s）、起 6 次 AutoCAD）。 上一段证到的是中间量（残段长度），这一段把它接到最终模型上：残段 → 按墙厚 buffer(120) 成墙带 → 并入该图幅的模型足迹（unary_union，精确，不用栅格）→ 逐图幅求和成整栋。四臂同口径读数 —— ★ neg = 过一手 AutoCAD 但零刺激（TOL=−1）的那一份，是被判 Δ 的基准；「源件」那一格只报不判：

| 臂 | 足迹 m² | 体积 m³ | 残段 mm | Δ足迹 m² | Δ体积 m³ | Δ残段 mm | 上限 m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 源件（只报不判） | 3765.317 | 13555.1 | 2 400 706.2 | — | — | — | — |
| 基线 neg（过手零刺激） | 3764.055 | 13550.6 | 2 398 788.6 | — | — | — | — |
| 定向（13 条） | 3764.055 | 13550.6 | 2 399 088.6 | −0.000 | −0.000 | +300.0 | 0.072 |
| 盲扫（17 条） | 3792.562 | 13653.2 | 2 522 410.2 | +28.507 | +102.627 | +123 621.6 | 29.669 |

★★ 为什么被判的基准是 `neg` 而不是源件：源件与过手件差 −1.263 m² / −1917.653718 mm —— 这是链对 DXF 往返的不中性 （DXFOUT 过一手让 4 组踏步由 11 条变 12 条、冻结 treadlib 于是多剔 4 条），不是算术噪声：它比 A 条上限 0.072 m² 大 18 倍。 定向/盲扫两条臂与基线过的是同一手 ⇒ 这层抖动结构性抵消；拿源件当基准会把 A 条的分辨力整条吃掉。 该地板已声明为盲区⑦（§10.0.1 ③：盲区内的否定判词不算证据）；不去改冻结基线的取舍规则（那是臆造）。 ★★ 定向臂的 300 mm 残段在最终模型上一格都没动（Δ足迹 = −0.000 m²，实测 −6.139e-11 m² 是浮点尾数）—— 那一段整个落在既有墙足迹里（它本身就在墙线上）。⇒ 比值分母为 0：「412 倍」是中间量的放大镜， 不能搬到交付件上说；判词里由程序判「分母为 0」并印出来，不许印成「无穷倍」（铁律 197 同族）。 ★★ 盲扫臂确实改了模型，但账很小：+28.507 m² / +102.627 m³，占源件足迹 0.757%、精确率 100.0000% → 99.2483%、IoU 100.0000% → 99.2153%。 ★ 这 0.757% 不是「影响很小」的意思：盲扫加出来的是那堵 46.4 m 横穿整层的幽灵墙， 面积尺只看见它的宽、看不见它的位置 ⇒ 本判据不设「面积占比 < x% 即安全」这种门，只报数 + 指名长度， 并把这一条列为盲区①（§10.0.1 ③：盲区内的否定判词不算证据）。 ★ 判据 B 条仍然成立（Δ足迹(盲扫) 28.507 > Δ足迹(定向) −0.000、精确率 99.2483% < 基线 100.0000%、IoU 99.2153% < 基线 99.9665%）⇒ 两臂在交付件上分得开。 ★ 这一条的分母是模型足迹、基准是源件模型（before）⇒ 不受基准选择的影响；源件臂那一格（精确/IoU 均 100.0000%）照印、不判。 ★ 独立枚举互证：源件直读的缺口 ≥50 mm 那档（定向 300.0 mm / 盲扫 123 621.6 mm）与实测 Δ残段逐位同数 （该路不过 AutoCAD）；跨判据互证：全模型空间口径 Δ残段 +123 621.626721 mm == -02 记的 123 621.6 mm（两套互不派生的实现）。 ★ 五条正对照全触发：① 假件（模型墙各膨 120 mm）⇒ 足迹 +3350.2 m²（+88.97%）、精确率 100% → 52.9172%； ② 缺件（抽 90% 墙段）⇒ 足迹 1117.4 m² ≤ 一半 1882.7，且覆盖率 16.02% ≤ 一半 50.00%；③ 零刺激（另起一次 AutoCAD 运行、TOL=−1）⇒ 点名 0 条、Δ足迹 +0.000e+00 m² / Δ残段 +0.000000 mm（容差 1e-9 m²）—— ★ 这一条现在量的是「基线本身可复现」：它必须与 neg 臂逐位相同（这正是「另起一次过手当基准」能被相信的前提）。 容差取自本对照自己的浮点残差地板（各臂足迹由逐图幅 unary_union 求和，纯算术；1e-9 m² = 1 mm²，在 3764 m² 的模型上相对 2.7e-13，物理上无意义）。 与上面「412 倍的分母是浮点尾数」同一个坑（铁律 183：同形状换个函数还会再犯）⇒ 判词里不许印 +0.000000000 m²（须恰为 0）， 那样写比检查本身更硬，读数会「看着像 0、其实不是 0」； ④ 坏输入（存在但非 DXF）⇒ FAIL_RC；⑤ 换目录重跑 ⇒ 足迹 3764.054606907 m²、残段 2 399 088.551896 mm 逐位相同。 ★★ 本条自己的两条诚实保留：① 判据 C（覆盖率）在本栋上结构性饱和 —— 过手那三臂（基线/定向/盲扫）读数相同（均 99.96%）， 只有源件那一格高 0.0433 个百分点（100.00%）且那 0.0433 不是闭合造成的（取样点取自源件的未过手墙线，而那 4 条踏步线过手后已被剔 —— 盲区⑦）： 取样点取自源件墙线、而模型足迹按构造就含这些墙线 ⇒ 单看读数它是一条恒绿的判据；牙装在正对照②上（覆盖率必掉到一半以下）， 判词里把这件事印出来，不许当「覆盖率也过 = 又一条独立证据」。② 量具自身的口径偏差：score_cell 的 modA/refA/inter 用 ImageDraw.polygon 填栅格，PIL 把边界像素一起填 ⇒ 每个多边形被膨胀约半格（25 mm）， C006 四臂实测膨胀 +20.70% ~ +20.82%、(栅格−精确)/(周长×CELL/2) = 1.066 ~ 1.073（规律吻合；★ 百分比不是常数、会随周长/面积变 —— 剔踏步前（墙输入含踏步 4472.648 m² / 周长 28 780 m）同一律读 +17.05%、k=1.060，k 稳定、百分比动 ⇒ 引用这个数必须带上它那一版的足迹）⇒ 本条的面积一律用精确并集， 栅格只用来做这条规律的交叉核对；★ 连带风险：§10.1 若用 score_cell 的口径做「按列算的面积 vs 台账面积逐层对账」， 会整体带这一层偏高（已在 §10.1 表内点名）。

★★ 买 CAD / BIM 不解决本方案最要命的那条风险 —— 构件稳定 ID / 叠加层脱锚（§6.7.1）是数据模型问题，任何软件都不自带（Revit 重画一版，ElementId 照样变）。⇒ 采购清单里不许把「买软件」写成这条风险的应对（§11 已同步加一条）。

★★ 量具盲区（这三把尺子自己犯的错，如实记下——「未命中」一律不许当否定判词）：

第一把（关键词扫目录）把 RCNode.crcsdb（数据文件）、3ds Max 目录里的 substance_d3d9pc_blend.dll（插件，不是 Substance 3D 本体）、FormItConverterForRevit2021（转换器，不是 Revit）、ArcGIS_MapServer.xml（配置，不是 ArcGIS）当成了「已装」。⇒ 软件清点必须认 exe，不能认关键词。

第三把（CLI 清点）命中的 ffmpeg.exe 是 WindowsApps 里某播放器自带的、node.exe 是 Adobe Creative Cloud 自带的、python.exe 是 3ds Max 自带的。⇒ 命中的是「别人的附庸」时口径不成立。已用 where 复核真实入口：C:\Program Files\nodejs\node.exe、Python312\python.exe、WinGet 的 ffmpeg、%LOCALAPPDATA%\Programs\ExifTool\ExifTool.exe。

★ 三把尺子的扫描根都不含 `%LOCALAPPDATA%` ⇒ 用户级安装的软件全盲（ExifTool 就是这么漏掉的，最后是 where 找到的）。

★ 第一把尺子的深度上限设成 2，把装在深处的（如 UnrealEditor.exe 在 Engine\Binaries\Win64\）报成「未命中」 —— 这正是 §10.0.3「量具盲区」那条反模式的现场版。

★★ 扫描根只到 `C:` `D:` —— 本机其实有 `C D E F` 四个盘（Get-PSDrive 四个字母）。E: / F: 整个没扫，而用户装的 图新地球5 就在 `F:\理工数据\图新地球5\`。⇒ 扫描根少一个盘 = 对该盘全盲，而判词照样出。★ 且它是绿色版：注册表卸载表与开始菜单都不写 ⇒ 前两把尺子永远看不见它，只有「按名字扫盘」能捞到。

★★ 「注册表说装了」与「目录里有」量的是不同的东西：卸载表里那条 ContextCapture Center simplified Chinese language 10.15.0.25 只是语言包残件，引擎没装（C:\Program Files\Bentley\ 下只有 Acute3D Viewer 与许可工具）。⇒ 清点软件必须两条读数都取：注册表（谁声明装了）+ 目录 exe（实际有什么）。★ 进一步，绿色版两类都不写 ⇒ 「注册表里没有」永远不是否定判词。

★★ 我自己犯的同形错（2026-10-11，如实记下）：拿 C:\Program Files\Epic Games\RealityCapture*（扫描根是我猜的）里只有 AppProxy.exe 去推「RC 主程序不在」—— 而它其实装在 C:\Program Files\Capturing Reality\RealityCapture\（1.5.1.118081，带 `RCNode.exe`）。★ 指向真值的是快捷方式与卸载表，不是我以为的那个目录；两处读数矛盾时，该怀疑的是扫描根。

★★ 深度上限那条错，我在同一天又犯了一遍（2026-10-11，第二现场）：写 cl.exe 定位器时设了 path.count("\\") > 9 就剪枝，而 cl.exe 在第 12 层（…\BuildTools\VC\Tools\MSVC\14.44.35207\bin\Hostx64\x64\cl.exe）⇒ 三个脚本同时报「MSVC 未装」，而 vswhere 明明说装了。

★ 这正是我在 §10.0.3 里已经写下的反模式，我自己照着犯 ⇒ 已抽成公共定位器（_scratch\_findcl.py，不设深度上限），三个脚本改调它一份（「修好一个错法只算改了一半」那条的现场版）。

★ 大小写敏感的过滤器会读出「空」：vcvars64.bat 实际把 …\bin\HostX64\x64 写进 PATH（大写 X），而我的读数按 "Hostx64" in p 比 ⇒ 打印出 cl 目录 : []，读起来像「PATH 里没有编译器」，其实有。

⇒ 与上一条同形：过滤器没命中，被当成了事实。已一律改 p.lower()。★ 凡是「过滤出来的清单为空」在写进判词之前，必须先证明这把筛子对已知存在的东西是同意的。

#### 7.9.5 ★ 3DGS 编译门实测（2026-10-11）—— 本机能编，且不需要任何「不被支持」的开关

> 为什么单开一节：§7.9.3 表里 Skyfall-GS 那一行原写「三条硬门全没过」，其中第 ① 条（工具链）是所有 3DGS 系外部件的共同前置 —— diff-gaussian-rasterization 被 Skyfall-GS / 原版 3DGS / gsplat 一系反复复用。 > 所以它量一次、记一节，决定的是一整类外部件进不进得来，不只 Skyfall-GS 一家。

门只有一道：这台机器能不能编出 3DGS 的 CUDA 扩展（diff-gaussian-rasterization-depth 的 7 个 .cu / .cpp）。

| 关 | 内容 | 实测结果（2026-10-11 本机现跑） |
| --- | --- | --- |
| GT1 代理关 | torch.utils.cpp_extension.load_inline 编一个最小 CUDA 算子 | ✅ 过，跑出 sum = 16.0 |
| GT2 真件关 | 在真源码里 pip install .，编真的 diff_gaussian._C | ✅ 过，_C.cp312-win_amd64.pyd 886,784 B，IMPORT_OK |

⇒ ★★ 结论：「能不能编」这一关通了。 Skyfall-GS 剩下的是工程量（数据 / 权重 / 显存）与许可问题，不是工具链问题。

★ 但这台机器有个坑，而且它同时挡两道闸 —— 落地前必须先解掉：

| 闸 | 谁报的 | 原文 | 为什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 闸 A | CUDA 11.8 的 crt/host_config.h(153) | fatal error C1189: unsupported Microsoft Visual Studio version | 它只认到 MSVC 14.39；本机默认工具集是 14.44 |
| 闸 B | MSVC 14.44 的 yvals_core.h(902) | static assertion failed | 它的 STL 要求 CUDA ≥ 12.4；本机 CUDA 是 11.8 |

★ 两道闸的上界都落在 14.40（_MSC_VER 1940）⇒ 一个 14.39 工具集同时落在两闸下方，一箭双雕。

本方案采用的做法（已实测）：装 MSVC 14.39.33519（VS 2022 17.9 那一档，组件 Microsoft.VisualStudio.Component.VC.14.39.17.9.x86.x64），14.44 原样留着不动；编译时点名 vcvars64.bat -vcvars_ver=14.39。

★★ 复验（这才是本节的真判据）：换成 14.39、一个 `NVCC_*` 环境变量都不带，GT1 / GT2 两关照样全过（.pyd 886,784 B）。 ⇒ ★★ 方案正文里不需要写任何 `-allow-unsupported-compiler` 之类的「官方不支持」开关。 那是探路时用来跑通、借以确诊「卡的是哪一处」的临时手段，不是交付形态。 ★ 复验脚本显式删除继承来的同名环境变量再跑 —— 只「不设」是不够的，环境是继承来的，父进程留着就等于没撤。 ★ 对比读数：14.44 + 两个开关的产物是 894,976 B，14.39 + 零开关是 886,784 B，差 8,192 B（编译器版本差异，正常）。

★ 本轮勘误（更正 §7.9.3 那一行）：原文写「本机无 MSVC（cl.exe 0 个）」。这条读数是错的，成因见 §7.9.4 盲区最后两条（尺子的深度上限把深层的 cl.exe 剪掉了）。 真实情况：VS Build Tools 2022 早已装上、`cl.exe` 一直在；缺的是「第二个工具集」与「知道要去 VC\Tools\MSVC\ 底下找」。

同一轮踩到、且会反复踩的三个坑（写下来防复发）：

★ 子模块看着在、其实是空目录。 git clone --depth 1 不会取子模块内容，但会建出空目录 ⇒ 目录树看着完整。

现场：third_party/glm 0 个文件，编译到 backward.h(19) 才报 fatal error C1083: 无法打开包括文件: "glm/glm.hpp"。 修法：git submodule update --init --depth 1 third_party/glm（→ 1666 个文件）。 ⇒ 判据必须是「目录里有几个文件」，不是「目录在不在」。

★ pip 轮子的运行时 ≠ 编译用的 toolkit。 本机全局 torch 是 2.14.0+cu130（自带 CUDA 13.0 运行库），而编译走的是 toolkit 里的 nvcc（本机只有 11.8）⇒ cpp_extension 拿 torch.version.cuda 一校验就报错。

⇒ 编译用的环境必须另起一个 venv 并装 cu118 的 torch（本方案：D:\_inst\skyfall_venv，torch 2.7.1+cu118，独立，不动全局环境）。同理，CUDA_HOME / CUDA_PATH 也得显式指到 11.8。

★ venv 的 `Scripts` 不在 PATH 上时，`ninja` 与 `cl` 都找不到，而报错措辞是 Ninja is required / MSVC is required —— 编译器一次都没被调用过。

⇒ 这种报错的形状像「编不过」，其实一次都没编。判据必须问「nvcc / cl 有没有吐出它们自己的错」，不能问「有没有异常」。★ 本脚本为此定了三态：OK / FAIL（编译真报错）/ SKIP（前置缺件，编译器没启动）—— 不许合并（铁律 199 的同形）。

本节声明的盲区：

只量了 `diff-gaussian-rasterization-depth` 这一个子模块。不证明 Skyfall-GS 另 4 个子模块（MoGe / FlowEdit / fused-ssim / simple-knn）也能编；也不证明整条训练跑得起来（那要数据、要权重、要显存）。

GT1 的 sum = 16.0 是一道连加法都不会错的题，只能佐证「编译 → 链接 → 加载 → 执行」这条通路的形状对，不能佐证真件数值正确 —— 真件没有数值对照，本次不声明它算得对。

14.39 工具集的运行期 ABI 与 torch 2.7.1 是否处处相容，本次只由一次 `import` 作弱佐证，不等于全流程跑通。

★ 许可结论不受本节影响，仍然成立：该子模块是 INRIA 非商用（LICENSE.md 明写），且 3DGS 系产出只能进外观层（§7.9.3 结论 2）。

⇒ ★★ 「编得出来」不等于「可以用在交付里」。 这两件事必须分开写，否则本节会被读成「Skyfall-GS 可以用了」——不是。

#### 7.9.6 ★ Metashape / ContextCapture 实测（2026-10-11，用户点名这两件）

> 用户点名要「考虑」这两个摄影测量产品。按本方案纪律：软件清点必须认 exe，不能认关键词（§7.9.4）； > 扫描根 = C / D / E / F 四盘全覆盖（§7.9.4 盲区第 1 条：少一个盘 = 对该盘全盲）。 > 脚本 _scratch/ps_cc_probe.py，三路独立取证：注册表卸载表 / 开始菜单快捷方式 / 直接走文件系统找 exe。

| 项 | 本机实测（三路一致） | 判词 |
| --- | --- | --- |
| Metashape | 主程序不存在。全机只有一个安装包目录 F:\软件\agisoftphotoscan\AgisoftPhotoScan\：photoscan-pro_1_1_6_x64.msi / _x86.msi + `keygen.exe`（84,480 B，2015-07-07） + 飞翔软件下载.txt / .url | ★ 没装，只有一份 2016 年的盗版包。不可用于本方案。Metashape 是 2019 年 PhotoScan 更名后的产品 ⇒ 本机连 PhotoScan 主程序都没有 |
| ContextCapture | 引擎不存在。C:\Program Files\Bentley\ 下只有 `Acute3D Viewer`（CCViewer.exe 31,096,320 B，2016-04-25）；CCMaster.exe / CCEngine*.exe / CCSettings.exe 在四盘按名搜索零命中 | 引擎已卸载，仅存 Viewer ⇒ 不能重跑 ContextCapture（与 §7.9.1 末条一致） |
| ★ 但它跑过 | C:\Users\lihai\AppData\Roaming\Bentley\ContextCapture Center\ → `CCMaster\` + `CameraDB_2.bin`（522,355 B）；C:\Users\lihai\Documents\Bentley\ContextCapture Center\ → `Jobs\` + `Presets\` —— 全部 2023-08-31 | ⇒ 本机在 2023-08 真装过、真跑过 ContextCapture（有作业与相机库残留）⇒ 找回当年授权/安装包是一条可能路径，不是从零开始 |

两个「看着像装了」的假读数（不点破就会被读成「装了」）：

注册表里那条 ContextCapture Center simplified Chinese language pack 10.15.0.25 —— 只是语言包，InstallLocation 为空、没有主程序。

文件系统里的 C:\Users\lihai\...\ContextCapture Center 是应用数据目录（跑过才生成），不是安装目录。

许可 + 最后更新（用户令：外部件进方案前先核这两项）：

|  | 现产品线与版本 | 许可形态 | 参考价 |
| --- | --- | --- | --- |
| Metashape | 2.3.1（2026-04-28） | 一次性买断、节点锁定；2.x 内免费升级 | Standard $179（教育 $59）/ Professional $3,499（教育 $549） |
| iTwin Capture Modeler（原 ContextCapture） | 2026 Q2 起改为 Flex；Engine 2026.0.3 | ★ Modeler 建模免费，只对「处理引擎」收费（按年订阅或永久） | Bentley 不公开报价、走询价；第三方 reseller 的 WorkSuite ≈ AU$7,595 / 年 |

★ 它们进方案的性质是「替换」，不是「补缺」：本机已装 RealityCapture 1.5 + `RCNode.exe`（可脚本化批处理）（§7.9.1 首行），与之同属「影像 → 模型」这一档。 而 §7.9.4 的结论是「影像处理不缺软件；建模缺的是 CAD 那一档」—— 这两件都补不到 CAD 那一档。 ⇒ 若要用它们，决定的是「用谁做影像处理」，不是「补上一个缺口」。

本节声明的盲区：

深度上限 5 层；目录名命中关键词者其子树不限深。⇒ 埋在深处、且上级目录名都不含关键词的 exe 扫不到；「没找到」不等于「没装」。

绿色版 / 便携版不进注册表、不进开始菜单 ⇒ 第 ① ② 路对它们天然全盲，只有第 ③ 路（走文件系统）能碰见。

只按文件名匹配，没有启动过任何一个 exe ⇒ 本节不声明任何一条「headless 入口可用」，那是 §9.2 A0 的活。

★ E: 盘本次确实存在且已扫（内容是相机卡备份与素材：100CANON / KINGSTON / KwDownload 等，无相关软件）—— 上一轮普查漏掉 E: / F: 的教训（§7.9.4 盲区第 1 条）本次已补上。

★ 那份 F:\软件 的盗版包，本方案只记录其存在（因为它是一个「看着像装了」的诱因），不评估、不使用。

### 7.9.7 ★ 实景瓦片现在「谁在渲染」（步 1′ 实测，2026-10-12）

判词：现在没有任何进程在服务 / 渲染这套瓦片。 这是两条独立判词，不许合并：

【端口没在听】 8140 —— 唯一暴露 /api/tiles/* 的口（backend/api/settings.py:77 port=8140；

routers/tiles.py:205 GET /tiles/{path:path} 是其唯一服务面）—— 未监听，curl 连接被拒（exit 7）。 全进程命令行检索 gym3d|fly2024|8140|http.server|tile ⇒ 无一在服务 gym3d / 瓦片。

【页没了】 唯一的消费页 /portal/（门户页「世界底」）已于 2026-10-07 整页删除

（backend/api/main.py:315 原话「不再提供」；frontend/portal/ 含 Cesium 共 380 文件已挪走）。 当前 frontend/ 无任何页面引用瓦片 / Cesium。

★ `8140` 之外的 web 口不是它：8200 / 8201 在听，但 8200 是另一个项目 （「魏玉峰 · 学术档案与智能对话」）的 SPA，对任何瓦片路径都回同一份 746 B 兜底 HTML；8201 回 404。 ⇒ 「端口在听」不等于「在服务这套瓦片」。

对 §7.4 的含义：这套 48,701 块瓦片的消费端已经空了。「一次真实瓦片请求」记录不到 —— 这本身就是判词。瓦片文件仍在盘上（_scratch/_fly2024_tiles/：tileset.json 10,856,594 B ＋ Data/）， 但没有活的渲染方；服务端瓦片通道要不要留、按 §7.4 重定的目标接哪一端，随之重议。

本节声明的盲区：只覆盖 TCP LISTENING（瓦片走 HTTP/TCP）；UDP 未枚举；未逐口 curl 每一个在听端口 （5432 等判为无关系统件、未实证）；无法观测浏览器标签；唯一可能的 Cesium 消费页备份（D:\_archive\gym3d-portal-page-removed-2026-10-07\）本机不存在 ⇒ 拿不到该页 Cesium 库的版本串原文。

### 7.9.8 ★ 这套瓦片是谁出的（步 1′ 追问，2026-10-12）

§7.9.7 答了「谁在渲染」（没人）；本节答「它是谁生成、从哪来的」——因为服务端瓦片通道要重定， 先得知道再生一套要接哪个源头。

判词（三条，分开写）：

`_scratch/_fly2024_tiles/` 不是 gym3d 仓生成的。 它是 F:\理工数据\理工模型202408

（2024 航测倾斜摄影 OSGB）的 1:1 glb 重分块：同 124 个顶层块名、同 48,701 个叶名、 同 _Lxx_0uu… LOD 后缀，且子块 meta.json 的 center/radius 与源 理工模型202408.json 的 boundingVolume.sphere 逐位相等 —— 这是硬证据（计数 + 名字 + 数值三项独立吻合）。

生成者只能落到「源描述文件」，不能落到瓦片本体。 理工模型202408.json（2024）与

理工模型-osgb.json（2022）的 asset 块都写着 "generateSoftware":"TuxinEarth"（图新地球）、 "builderVersion":"1.5.12-2497"、"sourceType":"osgb"。 ★ 而 `_fly2024_tiles/tileset.json` 本体的 `asset` 只有 `{version:1.0, gltfUpAxis:Y}`、无 generator 字段 ⇒ 对这套瓦片只能说「按格式签名推断 ≈ 图新地球的 glb 导出」，不构成硬证据（两条判词不许并成一条）。

★ 生成脚本被本仓文档指名过，实物已不在 —— 仓现在只是消费者。（2026-10-12 更正：原判词写「仓里没有生成脚本」，过窄。）

文档指名的名字是 `_scratch\_fly2024_export\_osgb2tiles.py`，共 4 处：

pipeline-flow.html:174（class="id dead"）、:491、_local_sw.py:49（写的是「在位」，已过时）、 _sw_find.py:86、_sw_install.py:54 —— 最后两处还写着「现在自写 _osgb2tiles.py」「可能替掉我们自写的」。

实物四处皆无：工作树（_scratch/_fly2024_export/ 不存在）、find -name '_osgb2tiles*' 无命中、

git log --all -- '*_osgb2tiles*' 空、D:\_archive 与 D:\项目\cdut3d 也无。

⇒ 判词收严为「脚本被文档指名过，实物已不在」（不是「仓里没有」）——

两者在「要不要去找回来」上动作相反：前者指向「问文档作者」，后者会让人以为从未写过。

另一条独立复核：全仓 grep --include=*.py/*.log 搜 children_files|carved|bad_inflated|bak_bvfix

只命中 backend/api/routers/tiles.py（静态读该目录）与前端 three（无关） ⇒ 本仓现有的代码没有一个在写瓦片。tileset.json.bak_bvfix / .bad_inflated / tileset_shallow.json 是本仓对 tileset.json 做后处理（修包围盒 / 派生浅树）的产物。

★ 仓里确实试过两条候选工具去碰这套 OSGB —— 但两条都是「读 / 看」，没有一条产出过瓦片。（2026-10-12 补，独立复核）

实操线全在 _scratch\c011_fly\_pro\：

· Metashape（Python API）：_ms_import.py / _ms_import2.py / _ms_import3.py —— 依次试 理工模型202408、…\Data、单个 Tile_+003_+005.osgb、理工模型-osgb\Production1.s3c， projection=EPSG:4544；三份文件里都写着「只读，绝不 save」。 ⇒ 探的是「Metashape 吃不吃得下这套 OSGB」，不是它出瓦片。 · 图新地球5（LSV5 / 中科图新 TuxinEarth）：_lsv_step.py / _lsvpw.py / _lsv_open.py / _s6_paste.py —— Win32 GUI 自动化，把 D:\理工数据\理工模型202408 粘进「倾斜 / 实景」打开对话框并抓图 （输出只有 _pro\*.png 与 _lsv5.html）。

★ 两条线的产出目录里没有任何 `tileset.json` / 任何瓦片 ⇒ 与第 3 条互证：

本仓拿到这套瓦片的动作是「读它 / 看它」，不是「生成它」。

★ 附带一条本机坑（_pro_ui2.py:6，已另有记录）：中文路径经 printf | clip.exe 会按 OEM 码页 936 读 UTF-8 字节，

对话框里变成 D:\鍟啭伐鏁版嵁\…、回「路径不存在」——不是工具坏了，是喂错了字节（须用 ctypes 写 CF_UNICODETEXT）。

硬证据清单（可复核）：

理工模型202408.json → generateSoftware=TuxinEarth，child0.sphere=[784.049438,1185.876709,42.665485,23.906061]

＝ 瓦片子块 Tile_+003_+005.meta.json 的 center/radius 逐位相等； 理工模型202408/metadata.xml = <SRS>EPSG:4544</SRS><SRSOrigin>416281,3393904,422</SRSOrigin>， Data/Tile_+003_+005/*.osgb 计数 48,701、块数 124。

tiles.py:252 root = Path(r"D:\项目\gym3d\gym3d\_scratch\_fly2024_tiles") ⇒ 后端只读该目录当静态资产。

fly_engine.py:52,56 ROOT_2024 = r"D:\理工数据\理工模型202408\Data"、ORIGIN=(416281,3393904,422)

⇒ 出的是单栋 glb（c011-fly2024.glb），不是瓦片集。

2022 那套是另一源：理工模型-osgb/（编号体系 Tile_0000_0004、begin/complete）与

理工模型-3Dtile/（*.b3dm、Tile_0002_0006 体系）由 2022 出一套 b3dm；含 Production1.s3c （Smart3D / ContextCapture 生产签名）⇒ 与 2024 不同源，不许混用。

对方案的含义（三条）：

实景瓦片的「上游」是 `F:\理工数据\理工模型202408`（2024 OSGB，EPSG:4544），不是 gym3d 的建模链

⇒ 走 §6.1 边界纪律，瓦片属外购 / 外生产的既有成果，收编时登记来源与坐标系即可，不属本项目的建模产物。

重出一套瓦片是「有源可依」的：源 OSGB + 坐标系 origin 都拿到了 ⇒ §7.4 若要换渲染端 / 换切片工具，

从 202408 重切是可行路径（不必等那个「被文档指名、实物已不在」的写手脚本 —— 见本节第 3 条）。

★ 2022 与 2024 两套不许混进同一个 tileset（编号体系、生产工具、坐标系 origin 都不同）——

这是数据底座收编（B1）的一条硬约束。

★ 本节声明的盲区：① 未扫 C: 全盘 / Program Files / 整盘按内容搜 carved|children_files（会超时）； ② 生成 glb + meta.json 的转换器二进制未按名在盘上找到 ⇒ 其身份是格式签名推断（OSGB/Smart3D 网格体系 Tile_±NNN_±NNN + _L.._0uu… LOD；meta.json 的 lods/carved/bbox/ranges/children_files 为转换器签名）， 不算硬证据；③ 本仓的写手脚本这次是「文档指名 + 实物四处皆无」（第 3 条）——「没找到实物」≠「不存在」， 只能作否定判词用在「本仓今天没有它」这一条上，不能反推「世上无人生成」；要找回来，问的是文档作者，不是盘。 ④ ★ 第 4 条只覆盖「`c011_fly\_pro\` 这两条线」，只证明「这两条是读不是产」， 不能推广成「本仓从没试过第三条路」——第 4 条是加了一条正面证据，不是把否定面收窄到零。

### 7.10 ★ 可实现性分级（每项关键技术的证据等级）

> 用户明令：「主要是考虑技术的可实现，以及精准的实现」。⇒ 本方案对每一项关键技术主张标出证据等级。等级不是信心指数，是「已经拿到过什么证据」；凡 E0 / E1 的条目，只当假设，不当承诺。

等级定义（每一级的判据形态不同，别串用）：

| 级 | 含义 | 判据形态 |
| --- | --- | --- |
| E0 未核 | 只有传闻或上一版的记忆，本机没核过 | —— |
| E1 已清点 | 本机确实有这东西（软件在 / 数据在 / 文件在） | 「存在」型：路径 + 版本 |
| E2 本项目内跑通过 | 在本项目语境下至少跑通过一次，有产物 | 「出得来」型：有产物 |
| E3 有判据 + 正对照 | 跑通，且有可复算判据、正对照已变红 | 「量得住」型：判据 + 对照 |
| E4 全量且可复现 | 全量交付，且两条独立读数一致 | 「复现得住」型：两次读数 |

本项目关键技术主张的现状：

| 关键技术主张 | 等级 | 已拿到的证据 | ★ 升到「可承诺」还缺什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| c006 建模方法（墙=双线配对成带 + 剔伪构件 + 闭合实体） | E3 | 整栋 20,153.3 m³；同口径 IoU 98.83%（召回 99.6 / 精确 99.2，出处 libs3d\c006\c006_v8_walls_score8_lift.json，gauge="v8b"）；★ 正对照「墙厚 2 倍」假件掉到 57.5%（iou 57.48 / recall 99.44 / prec 57.66 —— 召回几乎不降、精确塌，所以只看召回会把假件评成好件） | 通用化：搬到一个结构差别大的楼栋，同口径 IoU 仍 ≥ 95%（§9 A1 出口门） |
| 「模型包」两平台接缝 | E0 | 只有设计（§6.1、第 8 章） | 定死格式 → 装一个质检不过的包必须被拒（§9 B1 出口门） |
| ★ 构件稳定 ID（防叠加层脱锚） | E0 | 只有设计（§6.7.1、§10.6） | 重跑一次建模：同构件 ID 不变；变了的地方必须报出条数 |
| 第一人称漫游（骑车 / 走路） | E1 | three r186 的 examples/jsm/controls/PointerLockControls.js、FirstPersonControls.js 已在库内（§3.3 已核；上一版写「未核」的这条已闭） | ★ 真机跑通一次：眼高 1.62 / 1.20 m、速度用位移÷时间算、不穿墙（§10.8） |
| 后处理 NPR（风格化路径①） | E1 | three r186 的 postprocessing/ 全套在（EffectComposer / RenderPass / ShaderPass / OutputPass / UnrealBloomPass） | ★ 先证明「关掉后处理 ⇒ 颜色数回升」，否则说明量的是别的东西（§10.7） |
| 本地倾斜摄影链（RealityCapture 命令行 / COLMAP / PotreeConverter） | E1 | 软件实测在：老线 RCNode.exe（RC 1.5.1）· 新线 `RSNode.exe`（RealityScan 2.0 / 2.2）· D:\工具\_tools\colmap\ · PotreeConverter 2.1.5。★ 但「跑哪条线」未定（两套并存） | ★ 先定线再跑通 2022 一个架次：与基线配准在容差内、与旧瓦片接缝无色阶跳变（§9 A4 出口门） |
| ★★ CAD 命令行实体化（accoreconsole.exe，AutoCAD 2022） | E3（★ 已到「接进链」：第一件真活做完 · 立两条判据 · 下游量已落数） | 2026-10-11 实测：/i in.dxf /s count.scr rc=0、产出 out.txt（136 实体）、全程无界面。★ 法证：正对照翻红的方式不对：坏输入里只有「不存在的 dwg」返回 76；脚本层失败一律 rc=0 或挂死（§7.9.4 烟测表）。★★ 2026-10-12 补：① 超时 + 回执文件已补（tools/cad_close_walls.py 六态返回、只认回执不认 rc）；② 第一件真活已做完：C006 墙层多段线闭合 ⇒ 点名 13 条、flag 77→90、新增段总长 300.0 mm（有界）、未点名逐点全等；判据 `gates/J-07.9.4-01_wallclose.py` PASS rc=0（A/B/C/D 全绿 + 四条正对照全触发）。★ 原写的「墙线 454 条、现仅 126 条闭合」实测作废——那是全文件计数，墙层 4.2墙体 实为 135 条 / 77 闭合（§10.0.5 第 16 条）；★ 原写的「_PEDIT 批量盲扫」已否掉（会加出最长 46.4 m 的墙、而本仓两条链都会吃掉新增段） | ★ ①~~先补超时 + 回执文件~~ 已做；②~~接第一件真活~~ 已做；③~~接进链并证明下游变了且不是坏的~~ 已做（2026-10-12）：a1/stage2_prepare_dxf.py 产 out.dxf 并当场喂下游一次，判据 J-07.9.4-02 PASS rc=0（A/B/C/D/E 五条全绿 + 四条正对照全触发）—— Δ墙线段数 +13 = 点名条数（新增段确实走进 wire()）、Δ残段 +300.0 mm（有界，上限 6240）、四边形 +0（这一条无分辨力，已降为并列读数）、盲扫撞 B 条 412 倍必红 ⇒ ~~新出口门：把残段这个下游量接到最终模型上~~ 出口门已关（2026-10-12）：判据 `gates/J-07.9.4-03_residual_to_model.py` PASS rc=0。★ 结论是「412 倍搬不到交付件上」：定向臂 残段 +300.0 mm ⇒ 最终模型 Δ足迹 = −0.000 m²（那 300 mm 整个落在既有墙足迹里；实测 −6.139e-11 m² 是浮点尾数 ⇒ 比值分母为 0，既不是 412 倍也不是无穷倍）；盲扫臂 残段 +123 621.6 mm ⇒ Δ足迹 +28.507 m² / +102.6 m³（占源件足迹 0.757%、精确率 100%→99.2483%）。★ 同日二轮：被判的 Δ 已从「相对源件」改为相对过手零刺激基线 `neg`（源件那一格只报不判）—— 源件与过手件差 −1.263 m² / −1917.653718 mm（链对 DXF 往返不中性：DXFOUT 让 4 组踏步 11→12 条），比 A 条上限 0.072 m² 大 18 倍，拿它当基准会把分辨力整条吃掉（盲区⑦）。⇒ 中间量有分辨力 ≠ 交付件有分辨力；闭合这一步在 C006 上的收益 = 0.000 m²，代价是盲扫会往模型里加 28.5 m² 的幽灵墙（面积只值 0.757%，真正的危害是位置：那堵 46.4 m 的墙横穿整层 —— 面积尺对这一条全盲，已列为本判据盲区①）。 |
| 2022 逐镜头位姿可用于自动选片 | E2 | 台账已解算并登记：13,660 张；由 48 种约定饱和搜索定出 M(ω,φ,κ)=Ry(-φ)·Rx(-ω)·Rz(-κ)，阴性对照 2.000 / 次优 1.53 | 用位姿实际选出一面墙的照片并人工核过（§9 B8 出口门） |
| UE5 大屏（系统外展示件） | E1 | UE_5.8\Engine\Binaries\Win64\UnrealEditor.exe 在（★ 5.2–5.5 只是壳、不能开） | 不升：它不进业务系统，只作展示件备选（§6.8.3） |
| 多校区复用 | E0 | 只有 campus_id 的设计（§5.3） | 拿一个仿真第二校区，不改表结构装载成功（§9 B5 出口门） |
| ★ 高斯外观链（本地训练 → 3D Tiles → 浏览器） | E1 | 本机有训练器与出图口（Spirula Studio）；加载底座 3d-tiles-renderer@0.5.3 已装；切片器 / 渲染插件已在 npm 上核实存在（§7.9.3） | ★ 装通并出一段校园实景：Web 端能开、帧率有基线（§10.8）。★★ 硬界限：只进外观层，不进几何基线层（§7.9.3 第 2 条） |
| ★ 位姿互证（VGGT 系） | E0 | 只有外部评测数（航拍块少图 / 低重叠约 0.4 m 级）；★ 本机没跑过 | ★ 本机跑通且确认许可可用于交付；否则只作内部互证工具，不进交付（§7.9.3） |

> ★ 本节的用法：写「技术成熟 / 可实现 / 没问题」之前，先看这张表上它是不是 E0 / E1。是 E0 / E1 的，只允许写成「计划用」或「已验证存在」。

---

## 8 数据设计

### 8.1 核心表（收编 + 新增列）

| 表 | 现状 | 本项目改动 |
| --- | --- | --- |
| rooms | 房间主表（含编号 / 名称 / 面积 / 使用功能 / 使用单位 / 边界） | 加 `campus_id` |
| floor_areas | 分层面积 | 加 campus_id |
| room_source / room_manual | 来源与人工修正 | 加 campus_id |
| room_history | 变更历史 | 加 campus_id |
| building_anchors | 配准参数 | 加 campus_id |
| users/roles/grants/sessions/auth_log | 权限 | 加 campus_id（或全局共享，按角色定） |
| overlay_feature | 新增：叠加层单表（type / geometry 投影坐标 / attrs / building_id / floor / 创建人） | §6.7.2 |
| overlay_history | 新增：叠加层改动历史（沿用 room_history 做法） | §6.7.2 |
| asset_link | 新增：国资台账挂接与对账（asset_no / raw_location / room_id 可空 / match_method） | §6.7.3 |
| photo_anchor | 新增：实景照片挂接（photo_id / facade / 朝向 / pose_known） | §6.7.4 |

### 8.2 几何与坐标口径

几何坐标为投影坐标（米），不用经纬度；

面积以数值列存储（不走几何计算），避免坐标口径与计算口径混用；

配准参数按栋存表，不得在代码里硬编码。

### 8.3 文件资产组织

data/
  buildings/<栋号>/profile.json      楼栋档案（层数、配准、图层名）
  buildings/<栋号>/floors/*.json     分层房间
  buildings/<栋号>/*.glb             模型（新链产出；旧 GLB 不在此列）
  overlays/                          叠加层（管廊 / 管线 / 点位 / 物品；见 §6.7）
  photos/                            实景照片挂接索引（原片留在原存储，不搬）
  tiles/                             实景瓦片
  adjacency.json                     导航图
  kb.json                            知识问答语料

> 叠加层与基线分开存（不同目录、不同表），是为了让「基线可冻结、叠加可编辑」这条纪律在文件系统层面也看得见，而不只是写在文档里。

### 8.4 编码体系

沿用上一版的 A-03-12（楼-层-房）编码与功能分类色板（V2 §16 附录），不另造一套。

### 8.5 数据迁移

读旧写新 → 双写校验 → 切读 → 下线旧表。每步有对账判据（§10.4）。

### 8.6 模型精细度声明与标准依据（2026-10-12 补）

> ★ 用户明令：「严格按照规范来，不要自己臆造」。本节每个数字逐条核过标准正本， > 处出（正本存 _scratch/_std/3c381d22.pdf，67 页）。没核的条目一律写「未核」，不许当真值。

E1｜等级声明（写进模型包 `manifest.lod`，必填）

国家标准族 = 《实景三维中国建设城市三维模型（LOD1.3 级）快速构建技术规定（试行）》 （新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件—12，2023-09，自然资源部）。正本适用的两个等级：

LOD1.3：用棱柱体（底面/顶面多边形、侧面矩形）表示的建（构）筑物体块模型；

高精细度建筑模型：基底面/外立面/顶部表现比本规定更精细的体块模型。

⇒ C006 是构件级白模（墙 / 门 / 梯 / 电梯 / 楼板逐层分件），精细度高于 LOD1.3 体块。 ⇒ 包内 lod.level 写 `">=LOD1.3"`，并注明「超出适用范围」；不写 LOD2/LOD3 —— 正本只定义 LOD1.3 与「高精细度建筑模型」，分级称见另行发布的《基础地理实体数据成果规范》， 那两级定义不在本正本内 ⇒ 写 LOD2/LOD3 就是臆造。

E2｜精细度门槛（正本有、且 C006 已满足）

| 正本条款（原文） | C006 实测 |
| --- | --- |
| 普通建筑物基底面 ≥1.5 m 凹凸变化应正确表示 | 墙线按 DXF 实际墙厚建，分辨力在墙厚级 ⇒ 远细于 1.5 m |
| 顶部 >3 m 高差且变化部分基底面积 >12 m² 的高度变化应正确表示 | 台阶 19.6 / 裙房 27.9 / 塔楼 47.5 m 三段均按真实几何表示 |
| 成果内容：基底面积 >12 m² 且高度 >3 m 的建筑物 | 六教（C006）落在生产区内（待按「生产区」口径核） |

E3｜不套用的条款（★ 防止「拿错口径互评」）

平面/高程精度表（平地 2.5 m / 0.5 m …）：正本自带注「采用 0.5（不含）-0.8 m 卫星立体影像

为数据源时…放宽 1 倍」⇒ 该表是卫星立体影像测图口径。C006 源自图纸 DXF （正本五法之一「基于大比例尺地形图构建三维模型」）⇒ 该表不套用；C006 精度另按同口径 IoU （真值=DXF 墙线）与尺寸判据度量（§10.1）。

数据格式表（OBJ/JPG/SHP/XLS）+ 元数据 XLS：城市级汇交口径，且正本要求

「数据单元不得以单个建筑物为单位」。模型包是两平台接缝的中间件（GLB+JSON）， 不是汇交成果 ⇒ 不按汇交件格式对表。

E4｜外部质检口径（正本自己引的那两条）

CH/T 9024-2014《三维地理信息模型数据产品质量检查与验收》 —— 正本「引用文件」所列（原文核过）；

GB/T 18316-2008《数字测绘成果质量检查与验收》 —— 正本参考文献 [4]；

数据源血缘：CH/T 9009.1-2013《基础地理信息数字成果 数字线划图》（正本引用文件，对上 DXF 来源）；

过程层级：正本第六章 = 两级检查（各 100%）+ 一级验收 + 成果核验（分级抽样详查）。

本包现处自检层，未走外部质检 ⇒ 不声明「已验收」。

E5｜BIM 族（另一族，作用域不同，本项目只作交叉引用）

GB/T 51212-2016（总纲）/ GB/T 51301-2018（设计交付，LOD1.0–4.0 + 几何 G1–G4 + 信息 N1–N4）/ GB/T 51447-2021（存储，IFC 4.0）/ GB/T 51269-2017（分类编码）/ JGJ/T 448-2018（制图）。 ★ 这几条的条款号尚未逐条对官方正式文本核（正本不在本机）⇒ 只作「构件级精细度」的方向引用， 不往交付文档里落具体 LOD 值。

---

## 9 实施顺序（按依赖门，不排工期）

> ★ 本项目不排工期（用户明令：「不要考虑时间，要考虑精细」）。 > 顺序只由依赖决定；每一步的出口是一组判据全绿（§10.0），不是日历上的某一天。所以本节各表没有「估时」列，只有「出口门」列 —— 「上一阶段凭什么算做完、可以做下一阶段」。 > > 这不是态度问题：本项目的风险不在做得慢，而在做完了却不知道对不对。工期列会在评审时被读成承诺，而承诺的代价最终由精度来付 —— 这正是前面几轮出问题的同一个机理。

按两个平台分两条轨道，可并行。

### 9.1 共同前提（两轨都要）

| 步 | 做什么 | 出口门（凭什么算做完） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 先保住现状：把9 天未提交的工作（344 删 / 89 改 / 228 未跟踪，最后提交 2026-10-02 22:58）提交或备份，打 pre-cdut3d 标签 | ★ 回退演练通过：从标签还原一次并逐字节比对成功。现在没有回退锚点 ⇒ 这一步不完成，后面任何一步都不动。<br>★ 2026-10-11 已做，判词 = 「有条件过」。① 代码侧：tag pre-cdut3d → f86649038291（工作区未动、master 未推进，661 项前后一致）。② 产物侧：D:\_archive\gym3d-pre-cdut3d-20261011，204,650 件 / 35.943 GB、失败 0，两个独立读数逐项对上 + 抽样 sha256 全等。<br>★★ 代价写在旁边：演练把 tag 树的 1477 件全比了一遍，810 件逐字节相同，667 件只差行尾，0 件夹别的成分。那 667 件差的是 LF↔CRLF 规范化（对象库 LF / 磁盘 CRLF，长度差恰等于 CRLF 个数）—— .gitattributes 的 text=auto 在 git add 那一刻就把 CRLF 规范化掉了 ⇒ `git checkout pre-cdut3d` 拿不回那 667 件磁盘当前的字节。这是仓库既有的偏离（他处工具文本模式写盘所致，铁律 79），非本步引入；但「标签 = 能原样退回现状」这句话对那 667 件是假的。<br>★ 产物备份只做到「同盘」（源与目标都在 D:）⇒ 防误删 / 误改，防不了这块盘坏；README 要的机外副本（服务器 + 移动硬盘）本步没做、也做不到。 |
| 1 | 立骨架：目录结构、唯一权威源、campus_id 入 schema、定前端栈（§7.7）；抽 spatial_kernel（含尺子）；★ 定死「模型包」格式，并同时定死「构件稳定 ID 规则」 | ★ 两份规范落盘，各带已变红的正对照：包格式 —— 故意塞一个质检不过的件 ⇒ 必须装不上；ID 规则 —— 故意重跑一次建模 ⇒ 同构件 ID 必须不变，变了的地方必须报出条数。（包格式不定，两轨接不上；ID 不定，叠加层重出模型就脱锚，§6.7.1、§10.6）<br>★ 2026-10-12 出口门已过（两门全 PASS）：规范①规范/模型包格式-v1.md + tools/modelpack.py + 判据 J-10.2-01（9 条控制全按预期：合格包放行 + 8 条坏件全被拒 —— 2026-10-12 补 lod 两条后由 6 条增至 7 条，再补「质检件同长度换字节」1 条增至 8 条，见 D.7）；规范②规范/构件稳定ID规则-v1.md + tools/stable_id.py + 判据 J-10.6-01。<br>★ 一条本步新增的实测：recognize() 的 out_dir 改指 scratch 后，在 c001 上重跑出 6 层 `floor*.json` 与基线逐字节相同（6.4 s）⇒「同输入重跑 ⇒ 逐字节一致」这条基线冻结判据，在建模这一段已成立。<br>★ 还差（属步 1，不许当已完成）：抽 spatial_kernel（待 A1 落点）、campus_id 入 DB schema（归 B1/B5）、全量重跑一次（本步只在 c001 上验）。详见 骨架说明.md。 |
| 1′ | 查清 48,701 块瓦片现在谁在渲染，定 §7.4 的路 | ★ 用独立探针（不读现有前端代码）记录一次真实请求，指出它来自哪个页面 / 哪个库。<br>★ 2026-10-12 已答：没有任何进程在服务 / 渲染这套瓦片 —— ① 8140（唯一瓦片口）未监听、连接被拒；② 唯一消费页 /portal/ 已于 2026-10-07 整页删除；8200/8201 是另一个项目、服务的不是这套瓦片。⇒ 「一次真实瓦片请求」记录不到，这本身就是判词（详见 §7.9.7）。 |

#### 9.1.1 ★ 演示件：「只读模型包」的单页查看器（2026-10-12，答用户「你能做成什么样子」）

步 1 的出口门（J-10.2-01）验的是「坏包装不上」。本节补同一命题的另一半：「好包装得上、读得通」—— 两者合起来才叫「接缝成立」。做法是真打一个包、再用一个不了解 A 侧任何东西的消费者把它读出来。

三件交付物（都在 `D:\项目\cdut3d\`）：

| 件 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 真模型包 | packs\cdut-main\c006\ | 19 件 / 29.9 MB，validate: True，package_sha256 c20b8b14…；无原始影像；含 manifest / qc / ledger / evidence / meta / model / baseline 七类 |
| 打包器 | demo\build_pack.py | 只用已有的真件打包，不新造任何测量；构件 ID 台账由 tools/stable_id.py 现算（可复现，不手打） |
| 查看器 | demo\index.html | 单页，只读模型包；七个面板 + three 场景；demo\vendor\ 是本地化的 three 0.186 |

它证明什么（一条）：一个独立消费者（一个 HTTP 静态服务 + 浏览器，不带任何 A 侧路径、不 import A 侧任何模块） 能只凭包里的文件把这栋楼读出来（包身份 / 质检 / 逐层墙线 / 构件 ID 台账 / 件清单）。 ⇒ 「模型包」这条唯一接缝是真的可通，不是一句格式声明。 页面第 ⑥ 接缝证明把每一次取数列出来 —— 实测 5/5 全部落在包内（包内 ✓）； 只要出现一个包外 URL，就说明这页不是只依赖模型包，接缝是假的。

包里带的东西（可追）：

gauge：同口径 IoU（真值=DXF 墙线、栅格 50 mm）0.9883，阈值 0.95。

正对照：墙厚 2 倍假件 0.5748 —— 且基线件与假件两个原始打分件都进包（evidence\ 两件齐全）

⇒ 「这个数从哪来」追得到盘上，不是页面自己编的。

已知缺陷 3 条（F4 层错位 6.7 m / F5 层错位 9.5 m / F6 屋面平台）如实带在包里，不藏。

★ 量具盲区（写死在页面上）：这页只证明「一个包能被独立消费」， 不证明模型几何对不对（那是 §10.1）；三维视图是浏览器实时渲染， 量不到帧率 / 贴地合规性（WebGL 画布读回是空的，要量画面得截屏）。

### 9.2 轨道 A —— ① 本地建模平台

| 步 | 做什么 | 出口门 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A0 | ★ 命令行串链骨架（用户令：「通过命令行把本地的软件串起来，自动运行」）：为链上每一个外部软件写一个探针（调它的 headless 入口 → 产出文件 → 记退出码），串成一条可重跑的骨架（软件清单与入口见 §7.9.4） | ★ 逐件：每个软件真跑一次，产出真文件 + 产出物内容含凭据；★ 正对照：故意喂坏输入 ⇒ 必须落不进 OK（恒 0 的链等于没有链）。★ 无 headless 入口的软件必须标红并踢出链 —— 不许在链里留「人工点一下界面」的步骤（那一步就是脱链点）。<br>★★ 出口门措辞按实测收严一处：原写「退出码 0」，现改为「产出真文件且含凭据」为过、rc 只作并列读数 —— 依据是 §7.9.4 烟测（accoreconsole 脚本层失败一律退 0）＋ A0 首轮实测抓到过一个真·假绿（见下）。取消 rc 的裁判资格、只保留它的签名作用。<br>★ 2026-10-12 出口门已过（三道闸全 PASS）：交付件 chain/chain.py（探针骨架，六态）+ chain/tools.json（16 件软件清单与 headless 入口）+ 判据 gates/J-09.2-A0_chain.py。闸1 本地自检 OK；闸2 J-09.2-A0 PASS；闸3 独立复现 PASS（换一个全新目录 `_out/run_r3` 整链重跑，16 件状态逐件相同）。<br>★ 六态不许合并（铁律 199 的加强版）：OK / FAIL_RC / TIMEOUT / NO_ARTIFACT / SKIP / PENDING —— `TIMEOUT` 与 `FAIL_RC` 分开（「挂了」≠「崩了」）、`NO_ARTIFACT` 单列（rc=0 却没产出物 = 静默成功，最危险的一类）、`PENDING` 是「需要工程/影像输入，本步不假装跑过」。<br>★ 实测分布：可跑 12 件 —— 11 OK（python / node / ImageMagick / ffmpeg / exiftool / GDAL / QGIS / OpenSCAD / Blender / accoreconsole / 3dsmaxbatch）、1 不可串（potree）、4 PENDING（RCNode / RSNode / UnrealEditor-Cmd / 图新地球5）。<br>★ 2026-10-14 补登一件（现 17 件）：chain/tools.json 加了 SketchUp（C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2023/SketchUp.exe），可跑仍 12、pending 变 5。★ 它不是被踢出链 —— 它是链 A（重建链）的正式出件程序，入口 SketchUp.exe <已存在的.skp> -RubyStartup <脚本>.rb 实测可用（可复现件 rebuild/tools/su_unattended_probe.rb）。标 pending 的原因只有一条：它进不了 A0 这个骨架 —— ① SU 单实例且接手时静默（rebuild/06_su/README.md §7-5：旧实例没退干净就再启一个 ⇒ 参数被交给旧实例、脚本一行不跑、零报错，表现成 rc=0 + 日志零行），而 chain.run_step() 没有「先杀进程、再无条件等 ≥5 s」的机制 ⇒ 在本骨架里跑它必然给出假绿/假红；② 它无无头模式，-RubyStartup 必须再给一个已存在的 `.skp`，否则欢迎屏挡住启动（§5-1）。⇒ 「待补工程输入 / 只有 GUI 已踢出 / 入口可用但进不了本骨架」三种 `pending` 不许混成一句：判据 J-09.2-A0 现在只报「本判据不给结论」，原因逐条留在 tools.json 的 pending 字段里。每条探针都真跑了一对（好输入 / 坏输入），且 可分 逐件如实记录。<br>★ 两道正对照：① 四个假探针证明四态真的分得开 —— C1 好假件=OK / C2 撒谎件(rc=0 不写文件)=NO_ARTIFACT / C3 挂死件=TIMEOUT / C4 失败件=FAIL_RC，四态两两不同；② 复算判据自己的正对照 —— 篡改台账里一行的自报状态，判据必须报「不符」（证明了它不只会盖章）。<br>★ 首轮实测抓到两个假绿（已修，留档）：① 好坏两次跑在同一个目录 ⇒ 上轮的残留产物把本轮的坏输入顶成了 OK（blender）⇒ 改为好/坏各在自己子目录里跑；② 裸调 QGIS 的 apps/qgis-ltr/bin/qgis_process.exe 缺 DLL（0xC0000135），看着像「工具坏了」，实为该用 bin/qgis_process-qgis-ltr.bat（它带 OSGeo4W 环境）。<br>★ 判词 · potree 不可串：本机这份 PotreeConverter 2.1.5 对任何输入硬崩（rc=0xC0000409，PLY / XYZ 均崩、#paths: 0）⇒ 判据 3 不成立，已记在 tools.json 的 note 里，不带病进链（换 build 或直读源数据里已切好的 potree 成品，二选一，属 A4）。<br>★ 踢出判据已生效：图新地球5 只有 GUI、无 headless 入口 ⇒ 标 pending 并踢出链（留作人工查看），且判据断言了它确实被踢出。<br>★ 量具盲区（写在判据里）：只认「产出物存在 + 含凭据」⇒ 对产出物内容对不对（如 STL 几何）全盲（那是 A1/§10.1 的活）；pending 四项本判据不给结论；只覆盖 tools.json 登记的件（「清单里没有」≠「世上没有」）；磁盘侧只读不重跑，可重复性归闸 3。 |  |
| A1 | ★ 建模链通用化：先在重点楼栋跑通，每栋产出必须带同口径 IoU + 正对照 | ★ 在至少两栋结构差别大的楼上：同口径 IoU ≥ 95% 且正对照（墙厚 2 倍假件）在同一把尺子上显著变红（现测得 57.5%，值随楼栋会变，判的是掉下来不是掉到某个数）；硬崩的楼栋逐条列出，不掩盖。旧模型已弃用 ⇒ 这是楼栋模型的唯一来源（风险五）。<br>★ 源（2026-10-12 登记）：F:\学校建筑\ 的 105 个 DWG（附录 B.1）。第二栋候选按「与原楼结构差别大」取：C009-第九教学楼（高层）／C011-银杏体育馆（大跨）／C004F1-办公楼附楼（小体量）—— 具体哪栋由「链在哪栋上硬崩得最少」定，硬崩的照样入台账。<br>★ 链写死清单（2026-10-12 只读侦察，已逐条回源码复核）：跑一栋新楼最少改 5 处常量（都集中在 build8.py / score8.py 顶部）——① 源 DXF 绝对路径（build8.py:24、score8.py:26、mkpage8.py:17，同一个值抄了三处）；② 层表 SHEETS（build8.py:29-30 与 score8.py:27-28 逐字重复未共享）；③ 图幅网格 XB/XBOX/Y0/Y1（build8.py:31-33 与 score8.py:29-30 同上）；④ 图层名 4.2墙体 / 4.1结构柱（build8.py:156,360；score8.py:49,57）；⑤ 文件名前缀 c006_v8_* 与 color8.py 的 11 层循环 range(1,12)。须重写而非改常量的一处：build8.py 的图幅排布/坐标定位（:31-33,143-149,245-246）—— 它把「层→图纸矩形」写死成 XBOX[col] + Y0+row*Y1 的规则网格并据此逐图反平移（tr 取 -XB,-yb），换楼必重写成「按图框文本自动聚类、推导每张平面图的偏移与缩放」。此外 build8.py 无 `__main__`/无 `argv`/无 argparse（顶层直跑），score8.py 的 nseg 校验（:73-75）依赖 build8 同一段序的 `spur.json` ⇒ 换楼后两份 json 必须由新 build8 重新生成，否则直接 SystemExit。<br>★ A1 第一件实事（2026-10-12）：把「须重写」的那一处换成了自动尺子 —— 件 a1/sheet_grid.py ／ a1/batch_grid.py，判据脚本 a1/probe_dxf.py（侦察）。原理：这些 DWG 出自同一间办公室，图幅外框统一画在 1图框 层、且每张是两圈同心矩形 ⇒ 按 bbox 相交把内外框并成一张图幅，再取成列成行最规整的那个尺寸当平面图幅（不取尺寸众数 —— 详图常常同尺寸且数量压过平面图，实测 C002 有 11 张同尺寸小详图）。正对照通过：C006 复现出链里写死的 12 张（2 列 × 6 行，Y 步 135000），与 XBOX/Y0/Y1 逐项吻合。<br>★ 全库覆盖（105 份，实测）：87 张能定位成网格 = 82.9%；18 张落空多数不是楼房（C010-银杏体育场/C047-银杏球场/C077-香樟体育场/C013-西大门/C016-北大门/L001~L003-试验场/C058F1F2-实验室 —— 本就无多层平面图），不是尺子坏，但要逐张判「没平面图 vs 尺子漏」。命中图幅规格 4 种：82800×56400(38) / 116400×79200(35) / 163800×111000(10) / 262080×177600(4)。<br>★ 过程中抓到并修的一个真·假阳性：C037-勤思楼 有 33 条零高退化多段线（14200×0），未过滤时被当成 33 张图幅（2x6 之外的假网格）⇒ 加 MIN_SIDE=5000 退化过滤后回到 11 张。这就是「量具不喂坏输入就不知道有没有分辨力」（铁律 137）。<br>★ 本尺盲区（写在源码 docstring）：① 只认 1图框 层的闭合多段线，画成 LINE/别的层⇒全盲；② 整栋只有 1~2 张平面图时众数退化、分类不稳；③ 说不出哪张是哪层（标题不在模型空间）⇒「层→图幅」映射仍需每楼一份小配置（即链里 SHEETS 那一项）；④ 内外框写死 2 圈，1/3 圈会并错。<br>★★ A1 通用墙链已跑通（2026-10-12） —— 件 a1/generic_wall.py（建墙 + 打分，把 score8.py 的三处写死换成参数：源 DXF／图纸矩形／剔段 json）。已在 4 栋结构差别大的楼实跑，无一崩溃：C006(12 图幅) / C009-第九教学楼(6) / C011-银杏体育馆(5) / C001-砚湖图书馆(6)。<br>★★★ 但测出一个尺子问题，必须写进判据：跑下来 IoU 一律 100.0% —— 因为参照足迹（score8.py 的 ref）本身也是用 wire() 规则（把相距 40~400 mm 的平行墙线配成墙身）造出来的，与建墙同一套规则 ⇒ IoU 只证明「实现忠实实现了规则」，证明不了「墙对不对」。⇒ A1 出口门「IoU ≥ 95%」单靠它会假绿（任何楼只要规则跑得动就是 100%）。<br>★★ 但它不是没牙的：正对照就是它的牙 —— 墙厚 2 倍假件掉到 57.5%，说明这把尺逮得住「背离规则的件」；逮不住的是「忠实实现了一条错规则」。⇒ A1 要能落地的判据是 ① 逐类构件的覆盖率（墙/柱/门/梯各建出来没有）＋ ② 一个不来自 `4.2墙体` 的外部量（人工核过的面积/体积）。<br>★★ 承上：墙线覆盖（我一度当成「真判据」）其实也被同一条规则喂满 —— 首测 C001 99.1~99.8% / C009 93.5~98.2% / C011 78.0%，我顺着 C011 那张查，664 个未盖点全在 >5 m 的长段上。根因：wire() 原来只要一条墙线有一部分配上对就 paired=True，没配上的那段尾巴既不进 quads、也不进 unp ⇒ 永不缓冲。C006 的墙是长度整齐的双线、尾巴≈0，所以看不出来；C011 的 20.7 m 长墙一配一部分，尾巴成米级 ⇒ 掉到 78.0%。修法：把已配对线的未被四边形盖住的残段也交出去缓冲 ⇒ 四栋楼覆盖全部回到 100.0%。★ 该缺陷在 `score8.py` 里同样存在，那边 ref 用同一函数 ⇒ 在 IoU 里自己抵消；换楼或拿真墙线来量就现形。<br>★ 由此定一条 A1 纪律：建墙规则 = 「把 4.2墙体 的所有线缓冲/配对成墙」⇒ 凡从 `4.2墙体` 派生的量（IoU、墙线覆盖）都会恒满，只能证「没漏几何」。别再把它们当「墙对不对」的判据。<br>★ 第二个通用化缺口（实测）：C009/C011/C001 的 `4.1结构柱` 上 INSERT 块数 = 0（C006 是 _FZHK/_YZHK 块）⇒ 现有柱加载只认 INSERT ⇒ 这三栋柱一律建不出来。全库 105 份普查：4.1结构柱 65 栋根本没有柱层；有柱层的里 34 栋是 LWPOLYLINE、只有 1 栋是 INSERT（= C006） ⇒ 现有柱加载覆盖 1/105。<br>★★ 已修（多路柱加载 `a1/cols.py`）：INSERT 递归展开 / LWPOLYLINE→多边形 / CIRCLE→缓冲点 / SOLID / HATCH；LINE、ARC 登记不建（如实报「没建出来」，不假装）。全库实测：无柱层 64 栋、有柱层 41 栋（4.1结构柱 40 + 别名 4.1柱子 1）⇒ 柱覆盖 41/105（39.0%），且有柱层的 41 栋全部建出（0 失败）。<br>★ 这 64 栋「无柱层」不是链的缺陷，是数据本身：全库把「含『柱』字的图层名」都扫了一遍，只有两种（4.1结构柱40 / 4.1柱子1），那 64 份一个含柱图层都没有 ⇒ 盲区①（别名漏掉）在此库不成立，41/105 是真实上限。正对照（C006 = INSERT 那栋）触发：建出 1310 块。<br>★★ 第三个缺口（门/窗/梯/板/梁 —— 实测「根本不是图层」）：105 份里只有 3 份有名字带「门」的层（且主力 4.3门标注 是 MTEXT 文字）；窗/电梯/楼梯/楼板/梁/台阶 一份独立层都没有。它们全在 4.2墙体 里，只能按几何认：C006 靠 `$DorLib2D$` 块（682 个，链里 build8:242 正是剔掉它）、C011 靠 13 顶点多段线（104 条）、C009 靠 14 顶点多段线（371 条）⇒ 同一构件三栋三种画法（旧 gym3d 的「门≥10 点」启发式就是这么来的）。<br>★ 没找到「外部量」：本想用 门标注 的 TEXT 条数当不来自墙线的外部量，实测 C006/C011 门编号文本 = 0 条、C009 的 16 条是轴号不是门号 ⇒ 这条外部量在本库不存在，A1 的「外部量」判据得另找（或落到 §10.1 的人工核）。<br>★★ 第四个缺口：墙层名也不是唯一的。全库实测 4.2墙体 101 / 4墙体 5 / 4.3封墙 1 / 4.3新封墙 1，0 份没有任何墙层。旧链只认 4.2墙体 ⇒ 那 5 栋（C004F1/C008F1/C020/C025/C035）墙段为空。<br>★★ 全库链跑（105 份）实测六态：OK 81 / NO_GRID 18 / BUILD_FAIL 6；墙线覆盖满 100% 77/81（最低 C008F2 99.15%）。6 条 BUILD_FAIL 全同一异常 IndexError: too many indices for array，根因两条：① 5 栋墙层名 4墙体（上面那条）；② C105-图书馆墙层正常（27637 条）却仍崩 ⇒ 是某个图幅矩形里一条墙线都没有（远处详图/说明图幅），wire([]) 在 V[:, 0] 处抛错。<br>★ 两处已修：WALL_LAYERS（四种墙层名）+ wire() 开头 len(segs) < 2 直接返回空。⇒ 与柱缺口同形（都是「图层名/画法当成全库统一」）—— ★ A1 的通用化清单应加一条：凡「写死的图层名/块名」，都要先全库普查它的分布。<br>★ 外部量 v1（2026-10-12 上午，`DIMENSION` 端点落不落墙）—— 已判作废：量「人写的尺寸标注两端点是否落在模型墙上 + 三个正对照（TOL 极大必 100% / TOL=0 必下降 / 把墙整体平移 1 m 必塌）」。实测 TOL=300：C011 58.2% / C009 50.7% / C006 7.2%。★ 回盘查出根因是参照物选错：中国建筑图的尺寸是串在轴线（网格线）上的，不落在墙边。逐层量顶点最近距离实测（C006）：3轴线 828 点 中位 0 mm / 84.5% <300 mm；4.2墙体 28472 点 中位 3300 mm / 7.2%。⇒ v1 把一份正确的模型报成 7.2%；更糟的是 4.2墙体 正是建墙链的输入 ⇒ 参照物与交付件同源（铁律 192）。<br>★★ 外部量 v2（2026-10-12，换参照物 = `3轴线`）：判据 = 「按段命中率 = 与模型墙面平行、距离 ≤ TOL 的轴线段 / 轴线段总数」。件 a1/dim_check.py（命令行与 A1 出口门共用一份 judge()）。<br>★ 「平行」两字是量出来的，两个更简单的问法都被否掉：① 问「轴线取样点落不落墙足迹内」（按长度）⇒ C006 33.6%，错因：轴线是网格线，大段走在房间/走廊上空，这个数随楼型乱跳（C109 80.7%），没有跨栋含义；② 问「轴线上有没有墙」（按条、不限方向）⇒ C006 98.8% 看着好，但饱和：把墙整体平移 700~2300 mm，命中率一丝不变（整块平台）⇒ 错因：轴线横穿整栋楼，撞上大量与它垂直的墙，平行的墙挪走了、垂交的墙还钉在原处。<br>★ 正对照返工两轮，两次都是我把「图纸的毛病」算成了「尺子坏」：① 一度写成「放开方向 ⇒ 命中率须 ≥95%」，实测 C001 只有 90.8% / C105 75.8% 就判尺子漏点 —— 回盘量了才知道是图纸本身有「任何方向 300 mm 内都没墙」的轴线（C001 漏点中位 1.3 m；C105 图幅7 只有 11 段轴、全在空处）⇒ 正对照必须是给量具喂已知刺激，改成合成样本（拿真实墙面沿法向偏 120 mm = 半墙厚 ⇒ 必须 ≥99%；偏 10 km ⇒ 必须 0%）；② 合成负样本先用 50 m，竟命中 7.5~12.5% —— 因为多图幅排版把同一栋楼复制到相邻图幅，50 m 正落在邻幅同名墙上 ⇒ 抬到 10 km。<br>★★ 换参照物时现形的两个真缺陷：① wall.buffer(1e6) = 318.6 s（给 2.6 万个墙块各吹 1 km 圆再并集）⇒ 换成 STRtree.query(predicate="dwithin")，0.1 s；② `3轴线` 层混着轴号圈（CIRCLE）与轴号文字（MTEXT），取段函数把每个圈炸成 11 条 507 mm 弦 ⇒ 分母虚增上千条，C011 命中率被稀释成 9.1%；C006 的该层是纯 LINE 所以只有那三块被污染 ⇒ 加 AXIS_TYPES=(LINE,LWPOLYLINE,POLYLINE)，圈/文字不进分母。<br>★★ A1 出口门 J-09.2-A1 实测（六块样板，rc=0 PASS）：按段命中率 C006 93.2% / C009 88.5% / C011 91.3% / C001 65.5% / C004F1 83.7% / C105 58.1%；每块四条正对照全响，法向横挪 ±1730 mm 掉幅 +39.4~+70.2 点（阈值 15）。★ 命中率只报不设阈值：低基线是图纸原因（C001/C105 有轴线任何方向 300 mm 内都没墙），不降级为「模型错」。<br>★★★ 2026-10-12 全库图幅尺子大修 —— 抓到一条「静默丢楼层」的缺陷（A1 最重要的一处）：<br>★ 症状：batch_wall.py 全库复算，NO_GRID 18 / OK 87；逐张判「没平面图 vs 尺子漏」时发现 C002-南翼楼 / C003-北翼楼 / C004F2-砚湖会议厅 的图幅排成一行（同尺寸、X 各不相交、Y 相同）⇒ 只按 X 聚列的规则把每张看成「1 张的列」而全否 ⇒ 判 NO_GRID。根因是尺子，不是这些楼没图。<br>★ 修法：a1/sheet_grid.py 的 gridify 改成行列对称（`_bands(axis='x' | 'y')，任一方向成 ≥2 条带即保留）＋ classify 的择优改为按 (存留张数, 面积)。**全库复算**：NO_GRID 18 → 13、OK 87 → 92。<br>★★ **但真正的发现在修完之后**：新规则**每栋都多出约 1 张**，n_sheets 一律 +1~3。为分清「找到真图」与「吸进空框」，写了 a1/added_sheet_audit.py（对同一份 DXF 跑**新旧两套** gridify，把**差集**逐张数墙实体）。**实测 24 张差集 = 16 张真平面图 + 8 张空图框**：<br> · **真平面图（旧规则静默丢掉的）**：C002 **10 张**（逐张 317/322/324/325/329/330/331/120/82 条墙）、C109-十公寓 **2 张**（各 929）、C001-砚湖图书馆 1（440）、C019 1（256）、C022 1（113）、C066 1（380）、C004F2 2（74/92）、NY27/28/29 各 1（127）。⇒ **那 74 栋此前报「OK」的楼，其实一直在漏楼层**（C002 漏 10 层、C109 漏 2 层）。<br> · **空图框**：每尺寸组恰好 1 个，位置固定在原点角（x[95400,211800] y[5400,84600] 这个 bbox 在 C007/C019/C066/L002 **逐字重现**），**0 条墙** ⇒ 是图签/模板框，不是平面图。<br>★ **由此把「一把尺子」拆成两把、且互不盖章**（记进 batch_wall.py）：① **几何闸 state** —— 几何上凑没凑出 ≥2 张同尺寸图幅的条带；② **内容闸 plan_state** —— 数每张图幅里的**墙段**，≥MIN_SEG=50 才算真平面图（PLANS_OK ≥2 / SINGLE =1 / NO_PLAN =0）。**理由**：几何**原理上**分不开「一整排真平面图」（C002）与「一整排图框」，所以宽规则 + 一条内容判据是**唯一**能同时覆盖两者的组合。<br>★★ **全库终值（a1/_out/wall_sweep4.json + derive_states.py）**：候选图幅 **607 = 真 538 + 空模板框 69（11.4%）**；几何 OK **92**（NO_GRID 13）；内容闸 **90 PLANS_OK + 2 SINGLE**（C066-珙桐餐厅 真1/2、L002-风景园林生态观测场 真1/2 —— 二者几何上成行、实际只有 1 张平面图）。**无 NO_PLAN**。<br>★★ **13 张 NO_GRID 全部结案**：a1/nogrid_wall_table.py（**与 gridify 无关**的内容尺子：数每张图幅里的墙实体，≥50 算平面图）⇒ **13/13「真·无序列」**（每栋带墙图幅 ≤1：6 栋恰 1 张、7 栋 0 张）；**正对照 C006 = 12 张带墙 → PASS**。⇒ 本库 NO_GRID **不再含尺子漏**。<br>★★ **对账一处分母陷阱**（a1/col_reconcile.py，铁律 174）：方案先前写「柱覆盖 **41/105**」，本轮扫库印「建出柱的栋 **39/92**」—— **两个数不是一个量**：41 = **全库有柱的文件数**（分母 105）＝ 39（其中几何闸 OK 的）＋ **2**（C013F1-崔家店910地块 14 柱块、L003-生态环境试验场 59 柱块，**两者状态都是 NO_GRID ⇒ 进不了打分**）。⇒ 以后一律注明分母。<br>★ **覆盖率复核（逐格探针 a1/cell_probe.py）**：覆盖不满从 4 栋增到 **6 栋**，但**全部 ≥99.15%**（C008F2 99.15 / C109 99.76 / C105 99.87 / C103 99.97 / C104 99.97 / C058 99.99），离正对照（墙厚 2 倍假件掉到 **57.5%**）差两个数量级。★ **两处数字移动的原因已查清、都不是回归**：① **C105-图书馆 0.00% → 99.87%**：旧读数那张 0.00 的格子已不在新选中的图幅组里，逐格证明**现在 8 张 = 7 张真图（2550~7418 墙/张，覆盖 99.87~100%）+ 1 张空框（NaN 滤掉）**；② **C109 100.00% → 99.76%**：新纳入的 **2 张真平面图本身**覆盖率就是 99.76，是把**原先漏掉的楼层**算进来之后的结果，不是变差。<br>★ **本尺新增盲区⑥**（写进源码 docstring）：行列对称后**每尺寸组会吸进 1 个空模板框** ⇒ n_sheets **不是平面图张数**，要读 n_real`；几何上分不开这两类，必须配内容尺子。 |
| ★★ 门/窗（A1 第三个缺口）已落（2026-10-12） —— 件 a1/openings.py（多路识别）+ a1/batch_openings.py（全库扫）+ a1/check_doors_ext.py（外部量），判据 J-09.2-A1b PASS。★ 门/窗在本库不是图层（105 份里 0 份独立门窗层；只有 3 份有名字带「门」的层、主力是 MTEXT 文字）⇒ 只能按几何认，且同一构件三栋三种画法（C006=$DorLib2D$ 块 754 / C011=13 顶点多段线 / C009=14 顶点多段线 / C075=ARC）⇒ 旧链 build8:242 主动剔掉门、覆盖率 0。<br>★★ 实测：洞口几何覆盖率 97/105 = 92.4%（28 272 簇）。★★★ A1 一直缺的「外部量」终于找到：人写的门号 M（MTEXT M1000/M1400，M=门、数字=门宽 mm）—— 建模链一个字都读不到（openings.py 把 MTEXT 记成 UNRESOLVED），两把读数互不派生。全库只有 6 栋有门号、共 700 条，集中在两栋：<br> · C109-十公寓 = 门位：142 个门号逐条 514 mm 落在识别门几何旁，识别簇 = 142 = 门号数、一一对应、宽度吻合 142/142（M1000↔长边 1000，中位距离 60 mm）⇒ 外部量核上了。<br> · C075-综合实验大楼 = 门表：541 个门号到最近几何中位 10.1 m、仅 3.7% 在 1.5 m 内 ⇒ 另放一处的编号表，只报数、不给判词（不许把「表」当「位」）。<br>★ 四条正对照：① 确有门的图簇=142；② 门号平移 10 km ⇒ 命中 0；③ 门号宽度整体 +500 ⇒ 吻合 0；④ 删掉墙层 290 条候选多段线 ⇒ 簇数掉到 0（识别器确实在读那些几何）。<br>★ 盲区：外部量只在 C109 一栋在线 ⇒ 其余 104 栋门「识别对不对」无判词；门/窗不分；梯/板/梁仍为 0（A1 剩余）。详见 D.5 与 §10.0.5 第 7/8 条。 |  |  |  |
| ★★ 房间台账（A1 第四个缺口）已落（2026-10-12） —— 件 a1/rooms.py（collect/join 拆两个函数，为的是判据能喂打乱输入）+ a1/batch_rooms.py（全库扫），判据 J-09.2-A1c PASS。★ 这一条不是几何：房间属性是独立图层（与门/窗/梯/板/梁正相反）—— 5面积(98 份/12982) · 6房间号(97/13432) · 8房间用途(31) · 7使用单位(49) ⇒ 是 §10.1「按列算的面积 vs 台账/图纸面积逐层对账」的参考侧；5面积 是人写的数字，链只吃 4.2墙体 ⇒ 又一个外部量。<br>★★ 实测：台账覆盖率 91/105 = 86.7%、13756 个房间号 / 12484 行配到面积。正对照 C109：房间号条数 = 面积文字条数 = 配到行数 = 141，拒配 0（★ 三个数各自来自分开收集的三份清单，不是一个数抄三遍，铁律 174）。交叉印证：C006 房间号层段 = `{01..11, D1}`（12 层），与另一条来源的「11 层 + D1」裁定独立对上。<br>★★★ 对照① 把面积文字整体推 10 km ⇒ 配到 141→0（证明配对真按位置）。★★★ 对照②「把闸拿掉」抓出本轮自己的缺陷：C001 有一条 7使用单位 文字距房间号 479.6 m（跨 ≈4 个图幅），原实现只对面积过闸、用途/单位是裸近邻 ⇒ 不加闸会被无声贴到全部 78 个房间上；有闸 25 / 无闸 78 ⇒ 53 个是凭空贴上去的。<br>★ 两类「配不上」分开报：图上根本没有面积层（C046-榕树园公寓 924 号/0 面积文字、全库房间号最多的一栋；C035-工程楼 35/0）／有层但全超配对距离（NY27/28/29-人才公寓 36/36/48 号，各只 6 条面积文字）。<br>★ 盲区：本条只给覆盖率与配对数，不给「台账正确」结论；不判面积与「按列算的面积」吻不吻合（模型侧还没建，不假装做了）；「某栋 0 行」只等于层名对不上。梯/板/梁：侦察已做完（全库 0 专用图层、0 名库块）但尚未落成判据。详见 D.6。 |  |  |  |
| ★★ 梯（踏步）（A1 第五个缺口）已落（2026-10-12） —— 件 a1/treads.py（链的入口：收锚 + 剔踏步；几何规则一个字不重写，全回冻结基线 libs3d/c006/treadlib.py），判据 J-09.2-A1d PASS rc=0。★★ 这一条先抓出的是链自己的一个回归：a1/generic_wall.py 自称「逐行照抄 score8.py」，import treadlib 抄了、调用没抄（铁律 17）⇒ 楼梯间的踏步线被当墙身配起来。实测（C006，逐图幅精确并集）：墙输入含踏步足迹 4472.648 m² → 剔后 3765.317 m²，Δ 707.331 m² = 15.81%（逐图幅 12/12 全正）；修复后下游：C006 墙段 14236 → 12302、C074 7485 → 7291、C113 11052 → 11029。★ 为什么必须改在载入层（不是改在某个调用点）：冻结基线在四处都剔踏步（建侧 build6/7/8.py、打分侧 score6/8.py），score6.py 首行写明「参照侧也剔除踏步线（与 build6 共用 treadlib，同一批复判据）」⇒ 模型侧与参照侧必须是同一批线；改在 load_walls_and_cols* 里 ⇒ 两侧自动同批。★ 判据（四条正对照）：A 守恒（逐图幅坐标键多重集：期望保留 = 实得，该剔未剔 0 / 剔多了 0，三栋 3/3）· B 把锚整体平移 10 km ⇒ 检出 193 组 → 0 组（★ 第一版写成 10 m，实测漏进来 1 组）· C 只拿检出集里的线建墙 ⇒ 足迹 1186.788 m² > 0（那批线确实在造墙），含踏步 4472.648 vs 剔后 3765.317 ⇒ Δ707.331 m² · D 人为漏剔一组 ⇒ 守恒必须报出偏差且幅度恰好等于该组条数（★ 第一版只数一个方向 ⇒ 修好链之后报 0，假绿）。★ 盲区（判词里不许越界）：锚只在 4/105 栋（上/下；C105 的 178 条全在非墙层，基线与链都看不见）⇒ 其余 101 栋「有没有踏步」本条不给结论；「放宽到全层收锚」实测 C105 由 0 组 → 125 组/1397 条（对基线的偏离，故不默认启用，只报数）；板/梁仍为 0 —— 这两个在本库不是「没落判据」，是几何本身不存在（全库 0 个板/梁/结构图层，只有 4.1结构柱）。详见 D.8。 |  |  |  |
| ★★ 外墙按交付口径闭合（2026-10-12，用户令） —— 用户看交付件原话「有个问题，墙与墙之间没有接上」⇒ 件 tools/wall_close.py（闭合算子，纯几何），接进 tools/floors_from_libs3d.py（在 `apply_T` 之前按 mm 口径做）→ demo/build_pack.py，判据 J-09.2-A1e PASS rc=0。★★ 量到的病根：libs3d 链 build8.py::bridge_gaps 只给门造门头（754 扇门 / 754 门头），窗洞一个不补 ⇒ 交付逐层件里 709 条 ≥50 mm 的缝 100% 是整层高的洞。★ 为什么按「闭合」交付：实景三维 LOD1.3 = 棱柱体（§8.6）⇒ 外墙应闭合、不表达门窗洞；这是一条决定，代价写在盲区里（>6 m 的口子当厅/中庭不补）。★★ 实测（交付件 11 层）：补 1412 根（+2367 m³）、跳 8436 条、未复核 0、补后残留 0；包内 model/c006-building-floors.glb 7.69 MB → 8.07 MB（面数 60 220 → 62 416 / F1 单层 +183 根）。★★★ 这一趟踩到两个真坑（都写进判据注释）：① 缝两端的原点不是一个 —— 补块的取面函数原返回「相对自己那端 P 的偏移」，而缝的两端 A/B 是最近顶点对、可以不等高（A 在上角、B 在下角）⇒ 两个不同原点的区间去 min/max 把竖向撑成两层高、补块捅出层外；修法：一律返回绝对坐标，进局部前再减 A 在 e1/e2 上的投影（★ 这就是铁律 174 的原话形状）。★ 反面同一次：顶点距 ≠ 表面距 —— 补块压在墙里（PAD 80 mm），拿顶点 KD 树复量缝永远还在、每趟多补 4 根、8 趟不收敛；换 trimesh.proximity.closest_point_naive 才是终止的充要条件。② 判据不许手搓参照物（铁律 196/192）—— A1e 的 B 项原自己拼 T、漏了 `T[1,1]=0.001`（竖直没缩比例）⇒ 参照物被撑成 1000 倍高、floor1..floor10 全报「包络超出原件」，而 floor0 只是「hi 那头的超出量是负数」才“过”（整屏假红 / 单点假绿）；修法：只问链要（调 p1.xform(...)），再独立核 meta 记的标量与它一致（★ 容差按记录自己的精度给，meta 是 round(...,3) 米 ⇒ 5e-4 m）。★ 正对照的坑：vertical_axis() 按「跨度最小」认竖直轴 ⇒ 合成件必须是逐层件的形状（垫一块 30×30 m 薄板），否则一对孤零零的墙垛最小跨度是墙厚 240 ⇒ 竖直轴认错 ⇒ 正对照「该补 1 根实补 0 根」假红；垫板后「两柱 600 厚」那条才是被真的厚度闸拦下（打印理由是「厚 600 不在墙的档」），不垫板时是「压根没有候选」——看着一样、其实没牙。★ 判据六项：A 逐层面数守恒 11/11 · B 包络 ⊂ 原件 11/11 · C 图纸校核（唯一外部量：图幅 L0，按墙足迹实测选，补块落 240 宽墙带 49.1% vs 整层随机点 7.70% ＝ 6.4×，离最近图纸墙线中位 541 mm、超 2000 mm 的 0 块）· 三条正对照 · E 非空断言（⇒ rc=4「没量到」）· F 同源（包内 model 的逐层与上面 A/B 量的必须是同一件 —— demo/index.html 读的是包目录，第一版这里只写了 os.path.exists）。★ 盲区（写进判据）：图纸校核只做了 F1（其余 10 层无第二来源）；判据只看几何、不看用途（内墙上的洞也补）；>6 m 的口子一律不补（当厅/中庭，决定不是测量，代价 = 那 9 条 5.5~6 m 的缝留着）；补的是棱柱体，不是门窗扇/过梁/雨篷。★ 对照页 `demo/_cc/index.html`（补前件取自 _archive/pack-c006-before-wallseal-20261012-212148/，同相机拍同一条 2.07 m 洞）。详见 D.11。 |  |  |  |
| A2 | 平台功能：选楼栋 / 一键跑链 / 看模型 / 出料账 / 质检不过不放行 / 打包 | ★ 注入一个坏件 ⇒ 打包必须失败；输入不规整的楼栋 ⇒ 必须明确报错，不许静默出件 |  |
| A3 | 全量重建：从 DXF 重出全部楼栋，逐栋出包。源 = `F:\学校建筑\` 的 105 个 DWG（附录 B.1；★ 方案此前漏登记） | ★ 全量跑完出逐栋判据台账（每栋的 IoU / 正对照 / 例外条目）；缺栋与异常栋都在台账里，不许用「平均分」代替。★ 台账的栋数必须对得上源库的 105 个 DWG —— 少了哪栋要能指名（「清单里没有」≠「世上没有」，见 §10.0.3） |  |
| A4 | ★ 本地倾斜摄影生产链（F17）：原始影像 + 已有位姿 → SfM/MVS → 点云 / DOM / DSM / 纹理网格 → 切片 → 瓦片包（§6.2.3） | ★ 先用 2022 一个架次试点（位姿台账在 D:\工具\survey2022\）：与控制点配准在容差内、与旧瓦片接缝无色阶跳变（§10.9 两条判据 + 正对照全绿），才谈第二架次。不做一次性全量重出。★ 全链由命令行驱动（RCNode.exe / RealityCapture.exe -headless 起），中途不许有需要人工点界面的步骤（§7.9.4 判据三条） |  |

### 9.3 轨道 B —— ② 服务器平台

| 步 | 做什么 | 出口门 |
| --- | --- | --- |
| B1 | 数据底座收编（含模型包装载口） | 装一个包 ⇒ 与本地逐件一致；装一个没有质检报告的包 ⇒ 装不上（§10.2） |
| B2 | 运营端收编 + 等价性验收（§10.5） | ★ 87 条路由 + 页面用例在新旧两系统上返回一致；不一致项逐条列出并说明（列不出来 = 没做） |
| B3 | 智能体一条链（决策 2）：单 Agent + 工具 + SSE，权限复用同一 principal | 每个工具阳性对照通过（已知答案答对、已知越权被拒）；低权限账号问敏感字段拿不到；★ 有真实用户量与真实提问数（§10.3）。不装 LangGraph |
| B4 | 纹理 L2 上屏（生成在 A 侧，渲染在 B 侧） | 同机位两图比对：L2 生效后观感达标，且关掉必须回退（正对照） |
| B5 | 多校区：campus_id 已就位，补配置与界面 | ★ 拿一个仿真第二校区，不改表结构装载成功；不做 SaaS 化 |
| B6 | ★ 扩展层骨架：叠加层表 + 在线标注（画管廊 / 管线 / 点位 / 物品）+ 锚点校验（§6.7.1–6.7.2） | ★ 防退化判据：改 100 条标注 ⇒ 模型包校验和不变；重跑建模 ⇒ 锚点校验报出脱锚条数，不静默挂错（§10.6） |
| B7 | 国资台账关联与对账：导入器 + 位置解析 + 未挂接清单（§6.7.3） | ★ 逐件比对，且能导出「台账有、系统没挂上」的清单（清单本身是交付物）；改一条设备的房间号 ⇒ 必须进「位置冲突」清单。可先用一份样例表打通，正式数据后补（§12-6） |
| B8 | 实景照片挂接：有位姿走自动选片，无位姿走人工归组（§6.7.4） | ★ 抽 N 张人工核「确实拍的是这一面」；故意挂到对面立面 ⇒ 位姿已知时必须被法向点积判出。位姿不能靠文件名猜 |
| B9 | ★ 风格化视图模式 + 第一人称漫游：后处理管线 + 树 / 天空 / 近景构件（道路 · 门窗 · 台阶 · 街具）重做 + 写实/风格化切换 + 走（1.62 m）/ 骑（≈20 km/h）两档 + 碰撞不穿墙 + 贴地（§6.8、§6.8.5、§7.4.1） | ★ §10.7 / §10.8 全部判据 + 正对照通过：关掉后处理 ⇒ 颜色数必须回升；关掉碰撞 ⇒ 必须报出穿墙；速度参数改一半 ⇒ 实测必须跟着变。依赖 §7.4 拍板；先在白模上做，瓦片分层后加。★ 真正的工作量在近景构件与地面（§6.8.5 命门） |
| B10 | *（可选，展示件）* 校园运行大屏页：接现有真数据（房间 / 面积 / 设备 / 导航），Web 实现 | ★ 屏上每个数字都能点到出处：随机抽 3 个数字追到库里的那一行，追不到的就算它好看也不算过（§10.9 末）。★ 优先于 UE5：成本低、接真数据、复用门户；不做也不影响验收（§6.8.4） |
| — | CAS 对接 | — 要学校配合，提前申请，不进关键路径 |

两轨唯一的接缝 = 步 1 的「模型包」格式：先定死，否则 A 出的包 B 装不上。 可并行：A1（建模链）与 B3（智能体）互不依赖。 不建议并行：步 0 之前不动任何代码。 ★ 不排工期的另一面：步骤之间的间隔由判据决定，不由开工先后决定 —— 例如 B6 什么时候能开始，取决于构件稳定 ID 规则有没有定死，不取决于谁先动手。

---

## 10 验收标准

> 验收不能写「功能已完成」，要写「拿什么量、量到什么算过」。 > 两条总原则：① 判据必须直接量交付件本身；② 每条判据必须配正对照。

### 10.0 ★ 检查机制与评判标准（先立标准，再谈验收）

> ★ 用户明令：「你要有检查机制，建立一个评判标准」。本节就是那个标准本身 —— 它是 §10.1–§10.9 各表的上位规则，也是 §9 每道「出口门」的判据来源。 > > 为什么要先立这一节：本项目前几轮出的问题，没有一处是「功能做不出来」，全部是「判据没立住」：把没核的写成结论（§7.9 / 附录 A.2 曾错两处）、把中间产物当交付件量、量具对某一类元素全盲却照样给绿、判据被更早的检查短路、遍历型判据扫空集合恒绿。⇒ 不立标准就写验收，等于把同一个坑再挖一遍。

#### 10.0.1 一条判据的「四件套」（缺一件就不叫判据）

| # | 要素 | 要求 | 本项目实际发生过的反例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ 量的是交付件本身 | 直接读交给用户的那个东西（模型文件 / 接口返回 / 屏幕像素 / 台账），不读中间产物、不读日志里的自述 | ① 「脚本 rc=0 所以建模成功」——rc 是脚本的，不是模型的；② 「表里写着已装所以装了」——那张表是上一版的记忆，不是本机实测 |
| 2 | 量具写明 | 用哪个程序、量哪个量、什么单位、阈值多少 | —— |
| 3 | ★ 声明量具的盲区 | 必须写出「这把尺子对哪几类东西看不见」；盲区内的否定判词（「没有 X」）不算证据 | 只扫文本节点的探针，对 value / title / aria-label 全盲 ⇒ 报「找不到」时它自己不会出声；按文件名解析的锚点，遇到全路径就失明 |
| 4 | ★ 正对照（必配） | 喂一个已知坏的输入，判据必须变红；不变红 ⇒ 这条判据没有分辨力，等于没写 | 本项目唯一已跑通的正对照范例：喂「墙厚 2 倍」假件，同口径 IoU 从 98.83% 掉到 57.5%（★ 2026-10-12 实测更正；原写 68.9%，该数在盘上追不回出处，见 §3.3 注）—— 这证明了这把尺子量的确实是墙；★ 更值钱的是机理：假件的召回几乎不降、而精确塌 ⇒ 只报召回的判据会把这份假件评成好件（数字见 §3.3） |

#### 10.0.2 「过」的定义（四条同时成立才算过）

判据全绿；

★ 每条判据的正对照确实变红（把对照运行的结果一起留下，不能只说「跑过了」）；

★ 非空断言：凡遍历型 / 汇总型判据，先证明被测集合非空（条数 > 0）—— 空集合的绿不算绿；

★ 量具与交付件同作用域：量到的必须是交付的那一份，不是另一份同名的（同一个量的两个估计器，只能按身份互指，不能按值互套）。

另两条硬规矩：

不得手打数：期望值与差异白名单必须由程序从实测数算出。手打的数会把「声明本身写错了」报成「代码有副作用」—— 错的方向正好相反。

判据不许只量自认为有问题的那一块：同一形状的错误换个函数照样再犯；两趟比较时两趟必须用同一套判据，且判据要覆盖全屏 / 全件。

#### 10.0.3 反模式清单（本项目踩过的，逐条给对治）

| 反模式 | 后果（为什么危险） | 对治 |
| --- | --- | --- |
| 判据量的是中间产物 | 中间产物对了、交付件错了，照样全绿 | §10.0.1-1：判据入口只能是被交付的那个文件 / 接口 / 画面 |
| 量具对一类元素盲 | 否定判词错了也不出声，而且不会有人发现 | §10.0.1-3：盲区写进判据；否定判词先声明量具覆盖哪几类 |
| 遍历型判据扫空集合 | 恒绿，且看起来像「检查过了」 | §10.0.2-3：先断言非空 |
| 判据被更早的检查短路 | 真正该报的错被前面的分支吃掉 | 判据走独立入口，不串在业务分支里 |
| 参照物退化 | 守卫会删掉它唯一该保护的东西 | 参照物必须与交付件同作用域；先证明参照物本身非退化 |
| ★ 正对照扰动的是「旁边的量」 | 对照永远不会变红 ⇒ 这条判据看起来配了对照，其实没有分辨力。★ 比「没配对照」更危险：它有配了对照的样子 | 对照必须扰动被测量的那个量本身。反例：贴地判据量的是「视点相对地面的高度」，对照却去抬地面 —— 相对高度根本没被扰动（§10.8，真实发生）；正例：眼高判据量的是「从地面高程算起的读数」，对照就把高程基准改错 1 m |
| 手打期望值 | 把「声明错了」报成「代码有副作用」 | 期望值由程序从实测数算 |
| 模型把缺陷吸收成信号 | 缺陷进了模型内部，它自己的尺子反而量不出来 | 判据在模型外面量（外部文件 / 外部读数） |
| 同一个量有两个估计器 | 拿一个去过滤另一个，按值过滤会互相吞掉 | 按身份（主键 / 下标）互指，不按值 |
| 子进程 rc 与「没量到」同形 | 崩溃被读成「这一格没问题」 | 判词把「崩了」与「没量到」分开写 |
| `--apply` 型脚本用文本模式写盘 | LF 被翻成 CRLF，+1 字节/行，读起来像「修好了」 | 字节层写盘，落盘后用另一个解析器再读一遍 |

#### 10.0.4 三道闸（谁、什么时候、跑什么）

| 闸 | 谁跑 | 跑什么 | 不过的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 闸 1 本地自检 | 建模平台自己（每出一件就跑） | 该件的全套判据 + 正对照（§10.1） | ★ 件进不了模型包 —— 这是 §6.2.2「质检不过不放行」的技术实现 |
| 闸 2 交付件复算 | 独立脚本（不读被测代码的任何中间产物） | 直接打开交给用户的那份文件 / 那个接口，重算一遍 | 复算不上不下发；★ 复算脚本与自检脚本必须是两份 —— 同一份脚本复算自己 = 自己给自己判分 |
| 闸 3 独立复现 | 换一次读数（另一次运行 / 另一台机器 / 另一个读器） | 同输入重跑：几何基线逐字节一致；摄影测量容差内一致（§10.9） | 不一致项逐条列出并给解释；解释不出来的不许下发 |

> ★ 闸 3 的一条实现纪律：基线不许取本次开工读的那一份。基线与期望值必须来自两次不同的读数，还原之后再拿它比对 —— 否则「拿刚读到的数当基线」会把差异抹平。

#### 10.0.5 判据台账：判据是文件，不是文档里的一句话

每条判据一个 ID，形如 J-10.8-03（章节号 + 序号），文档表格与脚本一一对应；

每条判据落成一个可执行脚本，放 gates/；

每条判据归档三样：脚本 · 判据运行的原始输出 · 正对照运行的原始输出；

★ 缺脚本的判据视为没写；缺正对照输出的判据视为没过；

交付时附一张总表：判据 ID / 结果 / 正对照是否变红 / 量具盲区备注。

★ 交付件不许与源文件静默不一致：.docx 是生成的 —— 改了源 md 不重出，等于交付了一份旧结论，而且不会报错（本仓不在 git，2026-10-12 就这么过期过一次）。判据 J-10.0-01（gates/J-10.0-01-docx_sync.py）：交付件 vs 现场重出件，文本层 + 格式层双层对账；三条正对照里有一条是「只改一个 run 的字体、一个汉字都不动」⇒ 文本层必须仍绿、格式层必须红 —— 因为纯文本量具对版面层全盲（本轮就是这么漏掉「中文没绑东亚字体」的）。

★ 正对照的扰动幅度必须跨出「交付件所在的那个重复结构」：门/窗外部量尺（J-09.2-A1b）首测把门号平移 10 m 当负对照，结果 106/142 仍命中 —— 因为同一栋楼/同一排门在图中反复出现，挪 10 m 只挪到隔壁那道门。要挪到图纸范围之外（本库图幅网格步长 ~111 m ⇒ 取 10 km）。同理，正对照不许在退化的数据上做：该尺原打算「随机重排门号宽度」当对照，可 C109 的 142 个门号宽度全是 1000（重排 = 没动，吻合 142/142 纹丝不动）⇒ 改成喂已知错的刺激（宽度整体 +500 ⇒ 吻合必塌到 0）。

★ 「逐类构件覆盖率」不是一个分母：墙/柱/门/梯各有各的分母，且「识别出几何」≠「识别对了」。门那一条把两件事分开落两个判据：① 覆盖率（几何口径，97/105）② 外部量（人写门号，只在有外部量的那一栋给判词）。没有外部量的栋，只报覆盖率、不给「识别对不对」的结论（盲区必须写在判据里，不许拿覆盖率冒充正确率）。

★ 判据必须把「配对闸」本身当被测对象，喂一份「把闸拿掉」的输入：房间台账那条（J-09.2-A1c）原实现只对面积过闸、用途/单位是裸的近邻 ⇒ C001 一条距房间号 479.6 m（跨 ≈4 个图幅）的 7使用单位 文字会被无声贴到全部 78 个房间上（一个凭空的事实）。有闸 25 / 无闸 78 ⇒ 53 个是凭空贴上去的。★ 推论：「没有值」和「值很远」是两件事，不许混进同一个数 —— 台账那一条把「图上根本没有该层」与「有层但都超出配对距离」分开报（前者 C046 924 号/0 面积文字，后者 NY27/28/29）。★ 近邻型判据（nearest 一类的配对）默认都缺这道闸，落判据时要当默认缺陷查。

★ 证物/参照物必须与交付件「同作用域」（2026-10-12 实翻车）：包 evidence/c006-audit.json 与 gym3d 仓逐字节相同（c100bc4b…）—— 它量的是 gym3d 那坨烘死的单网格；而包里的模型是 libs3d/c006 逐层件建的 ⇒ 质检表把 gym3d 的「第 4 层错位 6.7 m / 第 5 层 9.5 m」照抄进本包，读包的人会以为交付的这件错了 6.7 m。★ 两条纪律：① 换链/换实现之后，随包的证物必须重取；② 旧证物只许作为「另一件东西的历史」引用，并在交付件上逐条标 复现 / 不复现 —— 判词只写「在交付件上不复现」，不许升格为「本来就没错位」（两件不是一条链建的）。判据 J-10.2-02（量具 a1/gauge_layer_shift.py，"层错位"的定义与门 3.0 m 抄 gym3d/qa_defect_census.py:227-248 / SHIFT_M，不是猜的）：交付件 12 层、9 个可比对相邻对，最大 25.0 mm，证件里 2 条声明均不复现；正对照把 6.7 m / 9.5 m 注回交付件 ⇒ 两条都报到（±1 mm）且都把 B 条顶红（证明 B 不是恒绿）。

★ 交付件里的「元数据」也必须在指纹之内（2026-10-12 实翻车，与第 10 条同源）：tools/modelpack.py 的 package_sha256 原只覆盖 artifacts，而质检报告不在 `artifacts` 里 ⇒ 包指纹对「质检报告被换掉 / 过期」全盲 —— 正是本包这次要修的那类毛病（报告说的与件不符，而指纹照样不变）。已补：manifest.qc 记 bytes + sha256，validate() 新增 `QC_UNPINNED` / `QC_SIZE` / `QC_SHA` 三码（老包缺键 ⇒ QC_UNPINNED，不静默放过）。★ 正对照必须隔离到只有指纹能抓：把质检件同长度换一个字节（尺寸不变、内容检查全过）⇒ 只 QC_SHA 一条变红（判据 J-10.2-01 第 ⑨ 条）。★ 通则：凡是「生成物随交付件一起走」的，都要进指纹；不进指纹的生成物 = 可以静默过期。

★ 量「画面」的判据，不能拿画面里最多的那个颜色当背景：本轮探查看器放大下限，v1 拿「画布像素众数色」当背景 ⇒ 墙充满画面时，墙自己成了背景，读数塌成常数 3.75%（尺子把被测物吃掉了，还看起来像个数）。★ 改成差分口径（显 vs 点「全隐」，逐像素差 > 阈值），并配负对照（全隐 vs 全隐 必须 0.0000%）⇒ 才读出真值：radius 0.6~4.6 m 时模型占画面 99.3%、前景平均亮度仅 23/255 —— 也就是画面不是空的、是黑的（相机钻进了楼里对着没打光的墙面）⇒ 原判词「画面基本空了」被自己的量具驳倒。★ 通则：画面类判据一律走差分 + 负对照；推理出来的观感（「站进去应该能看见」）不算数。

★ 锚点必须是交付件上真实存在的东西，不能是算式里的辅助面（2026-10-12 查看器）：zoom-to-cursor 第一版把锚点放在「过 LOOK、垂直光轴」的靶平面上 —— 那个平面在三维里处处存在，没有「模型在那儿」这个概念 ⇒ 指针指到模型外时相机朝空处飞（同一把差分尺实测：画面里模型占 0.00%）。改成 Raycaster.intersectObject 打到的那块表面后，同样五个指针位置：正中心推近的亮度 23.6 → 67.7（从「钻进没打光的墙背面」变成「贴到打了光的外墙」）、「飞走」那条 0.00% → 99.26%。★ 这是第 10 条「参照物须与交付件同作用域」的交互版：参照物只能在交付件自身的几何上取。

★ 判据的「刺激」也必须先由独立量具探明；选错刺激时要报「没量到」，不许判红、更不许放绿（同一轮）：H 条第一版随手把 (+220,−140) 当刺激像素，而该像素在开场帧下打不到模型（__cdutPick 返回 null）⇒ 判据报 rc=4「本条没量到」，并把「尺子选错刺激」与「页面不合格」分开报；换用探针 v4（_scratch/probe_pick.py 逐点打射线）独立探明的 (−320,+140) 之后才 PASS。★ 若当时让它判红，会把「尺子选错」记成「页面坏了」；若放绿，量到的是「页面没动」而不是「锚点没挪」—— 两边都是假话。

★ 「便宜」要量过才算便宜（同一轮）：37 万面、无 BVH 的交付件上，一次拾取射线命中要 2.4 / 22.3 / 29.0 ms（min/avg/max, n=5），落空只要 0.1 ms（three.js 先过物体包围球）。滚轮一次拨动连发十几个事件 ⇒ 不限流就是十几 × 25 ms 的主线程阻塞。加限流（指针挪 ≤4 px 且距上次拾取 ≤150 ms ⇒ 复用锚点）后，同一拨动的求交次数由「事件数 30」压到 1。★ 判据只量求交次数、不量墙钟（机器忙闲会把墙钟变成噪声）；配套正对照是计数器本身涨得动（连调探针 30 次 ⇒ 必须 +30），否则「≤2 次」可能只是计数器根本不涨造成的恒绿（铁律 137）。

★★ 引用来的「起点数」必须先自己重量一遍；同一个词的两个量必须分名（2026-10-12，CAD 闭合这条实翻车）：方案 §7.9.4 原写「C006 墙线 454 条里只有 126 条闭合」——实测两边都不成立：那是全文件 LWPOLYLINE 计数（光 Defpoints 一层就 246 条、0 闭合；另有 1图框 32/32、0 32/16…），真正的墙层 `4.2墙体` 是 135 条 / 77 闭合。★ 同时「闭合」也是两个同名的量（铁律 174）：flag = DXF 的 closed 标志（AutoCAD 的语义，权威）／geom = 首尾点真的重合 ≤1 µm —— C006 墙层实测 flag=77 而 geom=12，差 6 倍 ⇒ 混用会把「标志没置」当成「真开口」。判据 J-07.9.4-01 只用 flag，geom 只作并列读数（就印在 flag 下一行，明写「不判」）。

★★ 「能跑通」与「没闯祸」是两个量，判据必须量后者（同一轮）：PEDIT Close 是在末点与首点之间加一段 ⇒ 它新增几何。盲扫（_PEDIT _M _C，不带几何筛选）实测在 C006 墙层新增段总长 461 583.4 mm、单条最长 46 402.3 mm（一堵墙横拉过整栋楼）——而本仓两条链都会吃掉新增段（a1/generic_wall.py:59、libs3d/c006/wall_solid.py 同款 if e.closed … append([p[-1], p[0]])）。⇒ 于是「闭合率 77→135」这个漂亮的数不是白得的。判据 C 条专量这件事：未点名者逐点全等 + 点名者只动标志 + 新增段总长 ≤ 点名 × TOL；配套正对照③=喂一次盲扫，证明 C 条有牙（不是一句安慰话）。

★ 容差必须由正对照实测定，不许拍脑袋（同一轮）：判据 C 条比坐标的容差 = 1 nm —— 这个数来自正对照④「不做任何闭合、只让 AutoCAD 走一遍纯 DXF 往返」量出的浮点噪声 1.164e-09 mm（往返本身就会让坐标动一点）。★ 若凭手感定 1e-9，C 条会把入口自己的浮点噪声报成「有副作用」；若定得太松，真损伤又会被放过。

★ 坏输入的刺激必须喂到「被测的那一层」（同一轮）：正对照② 第一版喂不存在的路径 ⇒ 在 close_walls 里被我们自己的前置检查拦成 SKIP，压根到不了 `accoreconsole` —— 测的是我们的 `if`，不是那个入口。改成喂存在但不是 DXF 的文件（garbage.dxf）后，才是入口自己给判词（实测 state=FAIL_RC rc=53）。★ 与第 14 条同源：选错刺激时该报「没量到」，不许把「尺子没喂到」记成「被测件坏了」。

★ 判据自己的输出被重定向时会先崩，判词根本印不出来（2026-10-12 实翻车）：J-10.0-01 里有一行 print("… ⇒ …")，而 Windows 上重定向/管道时 stdout 默认 GBK ⇒ 那个 ⇒ 先抛 `UnicodeEncodeError`，进程 rc=1、屏幕上只有半截 traceback —— 看着像判红，其实是量具自己崩了（本仓其他判据都有 sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")，偏它漏了）。★ 于是「判据的判词必须能印出来」要当一条硬要求查：凡带非 GBK 字符的判据，开头必须有 `reconfigure`；★ 与铁律 199 同族 —— 崩了 ≠ 没量到 ≠ 判红，三者不许同形。

★★ 拿来做集合差的「键」必须对被测的那个变换免疫（2026-10-12 实翻车）：下游探针要认「闭合后多出来的墙身四边形」，第一版用 q.equals(other) ⇒ 1.9 万² 次拓扑比较、10 min 没完；第二版改用 `q.wkb` 当身份键 ⇒ 印出 53.8% 的假新增（面积 5 577 324 717 mm²）—— 因为 DXF 过一手 AutoCAD 会让每一个坐标动 ~1.16e-9 mm（第 18 条量出来的那个数），于是每一条的 WKB 都变了。⇒ 键必须对被测变换免疫（改成取整坐标 round(x, 6)），或者干脆别用键（终版 J-07.9.4-02 的 C 条：缺口段只有 ≤17 条，直接对残段集合做线性比对，根本不需要键）。★ 与铁律 194（同名的两个量按身份不按值）是同一族。

★★ 一个「两臂都不动」的读数不许当判据用（同一轮）：wire() 的墙身四边形数在「定向闭合」与「盲扫闭合」两臂上都是 +0 ⇒ 它对「有没有闯祸」零分辨力。它看着最像结论（「不多长墙，安全」），但喂了确有缺陷的输入它不动 ⇒ 只能降为并列读数、明写「不判」，不许拿它当 K 条。★ 与铁律 137 同族：判据的分辨力必须喂确有缺陷的输入来验；本轮真正有牙的是 Δ残段总长（300.0 vs 123 621.6，412 倍）。

★ 正对照④必须是「零刺激」，不是「小刺激」（同一轮）：想给下游量定噪声地板，第一版打算拿 TOL=0 跑一遍 —— 但实测缺口分布里本就有 12 条首尾重合（缺口 0.0 mm），gap <= 0 会把它们全点名 ⇒ 那叫小刺激不叫零刺激。改成 `TOL=−1`（gap_mm(p) <= -1 恒假）才是真零刺激，当场量出噪声地板 0.000000 mm。★ 通则：「零」要想清楚在谁的坐标系里是零，别拿一个「碰巧也点不上名」的参数冒充。

★ 演示件上的数不许手打（同一轮）：demo/wallclose.html 的每一个数都由 _scratch/build_wallclose_page.py 现场从两路读出 —— 判据产物 gates/_out/J-07.9.4-02.json 与独立枚举 _scratch/render_close_figure.py；页脚写明这件事。★ 连带翻车：乘法因子的分母要指名 —— 第一版拿「缺口合计」（300.0）当分母算「盲扫/定向」的倍数，数值上撞巧也是 300，把 412 倍印成了 1 倍；分母必须是「定向闭合在下游留下的痕迹」（也是 300.0，但含义不同）。⇒ 与铁律 174 同理：两个数值相近的量，越要写清谁是分母。

★★ 比值的分母「应该」是 0 时，实测往往是个浮点尾数 ⇒ 必须先判零再相除（2026-10-12，J-07.9.4-03 现场）：把中间量的倍数搬到交付件上时，定向臂 Δ足迹 语义上就是 0（那 300 mm 整个落在既有墙足迹里），但逐图幅 unary_union 的浮点尾数把它落成 6.139e-11 m²（★ 换基准那次跑成 4.866e-10、这次 6.139e-11 —— 尾数本身不是读数，别把它当量）。⇒ 拿盲扫臂的 28.507 m² 去除它，会印出 58 587 484 510.8×（★ 这个数属于尾数为 4.86582e-10 的那一趟；换成这次的 6.139e-11 就是 4.64e11 —— 分母一变倍数量级就变）—— 一个像结论的数。判词改成：|Δ| < 1e-6 m² ⇒ 判「分母为 0」，json 里记 null 并附一句为什么，不记那个假倍数。★ 与铁律 197（量具分不开「正好 N」与「被截断」）、铁律 123（不可比格写 None）同族：不可比 / 无定义的比值，要判成「无定义」，不许落成一个大数。

★★ 判据的「唯一外部量」可以是结构性饱和的 ⇒ 必须给它单独装一条牙，并把饱和这件事印进判词（2026-10-12，J-07.9.4-03 的 C 条）：C 条（覆盖率）取样点取自源件全量墙线（因此算「外部量」），而模型足迹按构造就含这些墙线 ⇒ 过手那三臂读数相同（换基准后实测均 99.96%，源件那一格 100.00% 的差不是闭合造成的 —— 取样点取自源件未过手墙线，见盲区⑦），单看读数是一条恒绿的判据（铁律 137 的正面用法）。⇒ 做法：把「抽掉 90% 墙段」这条正对照同时接到两把尺子上（足迹必跌到一半以下 且 覆盖率必跌到一半以下，实测 16.02% ≤ 50.00%），并把「本读数无分辨力、牙在对照②」print 进判词。★ 反面教材就在同一族：若只写「覆盖率 ≥ 99%」而不接牙，这条判据在好件与坏件上都绿。

★★ `%` 格式串的两个方向是同形错，两回都栽在「跑满了才崩」上 ⇒ 抽成尺子 tools/lint_pct_format.py（2026-10-12）：方向 A —— 该格式化的串里出现字面 `%`（100.00% ⇒ 的 % 被当成转换符）⇒ 运行时抛异常（★ 不是只有一种：实测两种都出现过 —— 参数还留在队列里 ⇒ ValueError: unsupported format character（实翻车那次）；参数刚好用尽/给的是空元组 ⇒ TypeError: not enough arguments for format string）⇒ 尺子只判结构（那里不是合法转换 ⇒ 迟早抛），不预测抛哪一种；危险在于它常藏在末尾：J-07.9.4-03 判词、五条对照全印完了，崩在最后一句，json 没写成（判据的产出物丢了）。方向 B —— 不该格式化的串里写了 %% ⇒ 原样印出 `%%`（我自己修 A 的时候当场又犯了 B）。★ 尺子当场在本仓捞出同形状的存量缺陷 gates/J-09.2-A1_wallchain.py 里正对照②那一行（抽 90%% 墙段 —— 已红在冻结的那份归档证据 _archive/gate-out-before-tread-drop-20261012-174854/J-09.2-A1.log；活路径 gates/_out/ 那份已被后来的重跑盖过、:174 这个行号也随脚本改动漂走 —— 会再生的件只引冻结件，或不带行号），已修；★ 尺子自带正对照 `--selftest`（6 档）：只有 f-string 的件不许被算进「含 % 面」／B 型必列出／% ⇒ 那一行必 A 红 rc=1／合法的 %.2f%% 与 %% 一处不许报（误报会让尺子被忽略）／docstring 里的 %% 豁免／空目标必须 rc=4「没量到」（不能报「干净」）—— 实测 6/6 通过，全仓 .py 复扫 A 0 处、B 0 处（rc=0；★ 件数是当日读数 119、不是定值，随仓增长 —— 现值跑 python tools/lint_pct_format.py 现算）。⇒ 通则：修一个错法只算改了一半（铁律 183）—— 把「这一次的检查」做成「以后每趟都跑的检查」，否则同形状会换个文件再犯一遍。

★★ 「函数尾那段代码从来没被成功执行过」是与 `%` 串同族的第二型，且它能让产出物与退出码互相打脸 ⇒ 抽成尺子 tools/lint_undefined_names.py（symtable 口径，2026-10-12）。J-07.9.4-03 的同一趟里还栽过：函数尾写了 return RC，而本文件只有 RC_PASS/RC_FAIL/RC_NOGAUGE 没有 `RC` ⇒ NameError，它在最后一行，于是连中两次：① 崩在判词之后、json 之前 ⇒ 310 s 白跑、判据的产出物丢了；② 下一趟 json 已写出、判词 `pass: true`，进程却 rc=1 ⇒ 产出物与退出码不一致（谁读哪一边就得出相反的结论）。★ 两次都不是逻辑错，是「最后那段代码没被跑到过」；RC 与 RC_PASS 只差后缀，靠眼睛查必漏（与铁律 199 的 rc 语义、铁律 158「否定判词」同族：rc 非 0 不等于判据失败，只等于「这一趟没量完」）。★ 尺子当场捞出该处，全仓 .py 复扫 0 处（★ 件数是当日读数 119、不是定值 —— 现值跑 python tools/lint_undefined_names.py 现算）（只报不判：globals()[...]/exec 这类动态名会误报，看到须回盘）。★ 自带正对照 `--selftest`（7 档）：实翻车那一行的形状（文件只有 RC_PASS/RC_FAIL 而函数尾 return RC）必命中 `RC`／定义了就不许报／内建名不算／闭包变量与模块级 `for` 变量不许误报／模块级 import 过的全局名不许报／空目标必须 rc=4「没量到」 —— 实测 7/7 通过。★★ 连带（两把尺子第一版自己都是假绿）：传 单个文件时 os.walk(文件) 摊平出 0 个文件 ⇒ 报「干净」rc=0（empty-collection-gauge-is-always-green 同族，我自己的记性里有这条还照样犯）⇒ 已改成 collect() 摊平 + 非空守卫：量到 0 个文件一律 rc=4「没量到」，不是「干净」。

★★ 「`import` 抄了、调用没抄」——通用化时最容易掉的一行，而且掉得完全无声（铁律 17 的实例，2026-10-12）：a1/generic_wall.py 自称「打分侧逐行照抄 score8.py」，import treadlib 抄了，treadlib.detect_tread_groups() 那行没抄 ⇒ 链把楼梯间里 270 mm 一道的踏步线当墙身配起来。实测（C006，判据 `J-09.2-A1d`，逐图幅精确并集）：墙输入含踏步足迹 4472.648 m² → 剔后 3765.317 m²，Δ = 707.331 m²（15.81%）、逐图幅 12/12 全正。★ 它是怎么被发现的：不是读代码看出来的，是给这一类构件立判据时（A1 第五个缺口）把「链喂给下游的墙输入」与「冻结基线 build8.py:169 的口径」并排量出来的。⇒ 通则：「照抄」这种声明必须由判据核。★ 更要紧的是它藏得深：score6.py 首行原话「参照侧也剔除踏步线（与 build6 共用 treadlib，同一批复判据）」—— 链的参照侧（score8.py:149）有那行、模型侧没有 ⇒ 两侧各自看都对、合起来错（判据的口径不一致，任何 IoU 都会把它自己抵消掉）。★ 「锚」的现实（决定了这条判据在几栋上有牙）：人写的 上/下 全库只有 4 栋有（C006 136 条在墙层内 / C074 17 / C113 5 / C105 178 条全在非墙层 ⇒ 冻结基线与链都看不见它）；「拿房间台账当锚」那条路已实测死掉（全库用途层里「楼梯」0 条，105 栋）。

★★ 判据的「口径」必须与它的容差量级匹配；地板比信号还大时，不许做差，必须换口径（2026-10-12，J-07.9.4-02 补上剔踏步后由 PASS 变 FAIL、逐项量到根因）：该判据 A 条（Δ段数 == 点名条数）读到 +9（点名 13），正对照③ 零刺激地板 −4 条 / −1917.653718 mm。根因是几何保真的 round-trip 足以让「剔踏步」多剔 4 条 —— DXFOUT 一手只让每个坐标动 ~1.16e-9 mm（-01 对照④ 实测），却让 4 组踏步的成员 11→12 条、组数 193 一条不变（_scratch/probe_tread_roundtrip*.py：Δraw = +13（闭合原样）而 Δ剔 = +4）。★ 病根：精确同偏移的重线在 treadlib 的「窗口取连续段 + 散布 ≤0.35」判据上被并/拆（受影响组实测含 0.0000 的相邻间距）。⇒ 两条：① 地板（1917.65 mm）比信号（缺口合计 300 mm）还大 6 倍 ⇒ 若走「链口径减地板」，D 条的容差会涨到 1917.65 mm，D 当场失去分辨力；② 正确做法是把两个口径分开：A/B/C/D 全落纯墙口径（load_walls_and_cols(dxf, drop_treads=False) —— 只有闭合这一道变换，正对照③实测那里地板 = 0 ⇒ 可以精确等于、容差保持 nm 级），链口径照报并与纯墙口径对账（新 A2：链口径 Δ段数 == 纯墙口径 Δ段数 − Δ剔；铁律 196：主语不许被悄悄换掉）。★ 判据不去改冻结基线的取舍规则（那是「臆造」），只把这条抖动声明成盲区（-02 盲区⑥）并当场量出它的读数。★★ 同日续编（`J-07.9.4-03` 二轮）：同一个坑在隔壁那条判据上又炸了一遍（铁律 183：修好一个错法只算改了一半）—— -03 的 A 条（Δ足迹 ≤ 上限 0.072 m²）在剔踏步接进链后读到 Δ足迹 −1.263 m²（−0.0335%），正是-02 那条同名地板；它是判据里唯一那个「拿源件当基准」的量。⇒ 那条判据的解不能照搬（它没有纯墙口径可选：要量的就是最终模型，而模型只能由链产出）⇒ 换的是基准：另跑一份过一手 AutoCAD 但零刺激（TOL=−1）的件当基线 neg，被判的 Δ 一律相对它取。两条臂与基线过的是同一手 ⇒ 1.16e-9 的抖动在踏步组上结构性抵消（实测 tgt−neg = −6.139e-11 m² / +299.9999999990687 mm，逐位回到「等于信号」）。⇒ 通则：「换口径」与「换基准」是同一条原则的两种出口，看哪一侧能挪得动 —— 但两者都必须与被测件同作用域，且必须当场量出新基线的零刺激地板（-03 正对照③ 现在量的就是这件事：另起一次过手必须与基线逐位相同）。

★ 新判据的头三个 bug 全是「它自己的正对照」抓出来的，一个都不是读代码看出来的（2026-10-12，J-09.2-A1d）：① 方向写反 —— 守恒差分的两个标签（「该剔未剔」/「剔错」）对调了，修好链之后一读红输出（「该剔未剔 0 / 剔错 1934」，配一个「一条都没剔」的链）当场现形；② 单位错 —— 正对照的扰动写成 SHIFT_KM = 10000.0，可 DXF 单位是 mm ⇒ 标着「10 km」其实只有 10 m，实测漏进来 1 组（10~14 m 外的组正好落在平移后的锚旁边）；改成 10 000 000（10 km）后「原件 193 组 → 平移后 0 组（0 条线）」；③ 单向对照没有分辨力 —— D 条只数一个方向，修好链之后偏差落到另一个方向 ⇒ 报 0（假绿）；改成两个方向都数、且要求偏差恰好等于那一组的条数（连「少算/多算几条」都分得开）。⇒ 通则：正对照不是「有就行」的仪式（铁律 137/183）—— 它必须对信号的方向和幅度都有分辨力；三个 bug 里有两个只有先看见一次真红才暴露得出来 ⇒ 判据的红输出必须留档（本仓归档：gates/_archive/gate-out-before-tread-drop-20261012-174854/，含 31 件 + _SHA256.json + 修复前红输出）。

★★ 要砍复杂度，先量复杂度；最大的一处减法往往是既有判据早就量出来的，只是没人去读（2026-10-13，用户「整个方案复杂了、太多的算法」）：本仓的全量门禁里，CAD 档三条占墙钟六成以上、每趟冷启 6 次 AutoCAD（J-07.9.4-03 单条实测 410.4 s），而同一条判据自己早已给出它的收益 —— 定向臂在最终模型上 Δ足迹 = 0.000 m²（见第 25 条）。⇒ 收益 0.000、成本最大，这是判据白纸黑字摆在那里的减法。★ 通则：「这条链值不值」不要靠感觉争，去读它自己的出口判据；「中间量的分辨力」与「交付件的分辨力」是两回事（第 25 条的原话形状）。★ 但减法是个决定，不是删除：CAD 那条路留着（判据还证明了盲扫会加 28.5 m² 幽灵墙，那是反面教材，也是将来到别的楼上的备用手段），只是不挂在日常门禁上；代价（CAD 与 out.dxf 断了默认不报 ⇒ 发版前跑 --full）写在旁边（铁律 28）。

★★ `setdefault` 挡不住「键在、但类型错」（2026-10-13，台账迁移现场）：旧台账把 rows 落成 list，新读者先 d.setdefault("rows", {}) —— 键已经在了，setdefault 原封不动返回那个 list，于是下一句 ["rows"].get(gid) 直接 AttributeError，页面整个不生成。⇒ 根因在数据格式、症状在生成器，看栈顶会一路查到不相干的地方。★ 修法：读外部件时显式判类型（isinstance(d.get("rows"), dict)），不符就按「没跑过」处理并把原因打印出来 —— 不静默（静默会把「旧的格式」印成「没有数据」，正是铁律 197 的形状）。★ 同族：合并式的落盘，第一次遇到旧格式时一定会丢一次（本趟 quick 档那 6 条读数就被 dxf 档覆盖掉了）⇒ 迁移要么先转格式再合并，要么当场承认丢了一次并重跑补齐，别让页面把「重跑就有」印成「本来就没有」。

### 10.1 ① 本地建模平台

| 项 | 判据 | 正对照 |
| --- | --- | --- |
| 墙几何 | 同口径 IoU（真值=DXF 自身，栅格 50 mm）≥ 95% | 喂「墙厚 2 倍」假件 ⇒ 必须掉到 ~69% |
| ★ 外墙闭合（2026-10-12，用户令「墙与墙之间没有接上」） | 交付件外墙按 LOD1.3（棱柱体）该闭合：逐层面数守恒（输出 = 输入 + 计划补块）11/11 · 补块包络 ⊂ 原件 11/11 · 唯一外部量（图幅 L0 图纸）补块落 240 宽墙带 49.1% vs 整层随机点 7.70%（6.4×）· 判据 J-09.2-A1e（2026-10-12 PASS rc=0） | 三条：① 合成两墩一缝 2000 mm ⇒ 该补 1 根实补 1 根；② 合成两柱 600 厚 ⇒ 该补 0 根实补 0 根；③ 拿 F1 补前件冒充补后件 ⇒ 该报 >0，实报 183 条 |
| 房间 / 面积 | 按列算的面积 vs 台账 / 图纸面积，逐层对账 | 故意挪一栋的配准原点 ⇒ 必须报偏 |
| ★ 房间 / 面积（口径前提，2026-10-12 加） | 对账的「按列算的面积」必须声明它用的是哪把尺子：score_cell 的栅格口径含半格膨胀（PIL 填边界像素 ⇒ 细构件偏得最狠，C006 实测 +17.05% ~ +20.82%，(栅格−精确)/(周长×CELL/2)=1.060 ~ 1.073 —— ★ 百分比随足迹/周长变、`k` 才是稳定的那个，引用时必须连它那一版足迹一起说，见 §7.9.4 结论 2 末段） | 拿同一段墙的精确并集与栅格口径各算一遍 ⇒ 差必须≈(CELL/2)×周长；对不上 ⇒ 尺子换了而没人说 |
| 可复现 | 同一输入重跑，交付件逐字节一致 | 改一个参数 ⇒ 必须变 |
| ★ 质检不放行 | 质检未通过的件进不了模型包 | 故意注入一个坏件 ⇒ 打包必须失败 |
| 一键跑 | 单条命令跑完全链，不再靠人工逐步跑 stage | 输入不规整的楼栋 ⇒ 必须明确报错，不许静默出件 |

### 10.2 模型包与两平台接缝

| 项 | 判据 |
| --- | --- |
| 装载一致 | 服务器装载模型包后，模型与本地逐件一致 |
| 单向 | 服务器侧没有「改模型」的入口 |
| 带报告 | 没有质检报告的包装不上 |
| ★ 带等级声明 | 包 manifest.lod 缺 standard/level/relation/citations 任一 ⇒ 装不上（等级名从标准正本抄，§8.6）。正对照：抽掉 lod ⇒ LOD_MISSING；挖空 citations ⇒ LOD_BAD（判据 J-10.2-01，2026-10-12 实测两条全红） |
| ★ 质检件进指纹 | manifest.qc 记 bytes+sha256，validate() 核 QC_SHA/QC_SIZE（老包缺键 ⇒ QC_UNPINNED）⇒ 报告被换/过期装不上。正对照：质检件同长度换一字节 ⇒ 只有 QC_SHA 变红（判据 J-10.2-01 第 ⑨ 条，2026-10-12 实测） |
| ★ 证物与件同源 | 随包的缺陷表若来自另一条链（gym3d 网格 vs 本包 libs3d/c006 件），必须在交付件上复算并逐条标 复现/不复现。判据 J-10.2-02（2026-10-12 实测：交付件 12 层 / 可比对 9 对 / 最大 25.0 mm ⇒ 证件里 2 条「层错位」均不复现；正对照注入 6.7/9.5 m 两条都报到并顶红） |

### 10.3 ② 服务器平台 —— 智能体

| 项 | 判据 |
| --- | --- |
| 工具正确性 | 每个工具配阳性对照：已知答案的查询必须答对；已知越权的查询必须被拒 |
| 权限 | 用低权限账号问敏感字段 ⇒ 必须拿不到（不靠模型自觉） |
| 使用量 | 有真实用户量与真实提问数（硬指标） |

### 10.4 ② 服务器平台 —— 导航与多校区

| 项 | 判据 |
| --- | --- |
| 导航 | 抽 N 条路径，length_m 与人工量图比对，容差内 |
| 多校区 | 新增一个校区不改表结构即可装载数据 |

### 10.5 ② 服务器平台 —— 收编等价性

现有 87 条路由 + 页面用例在新旧系统上返回一致；不一致项逐条列出并说明。

### 10.6 ② 服务器平台 —— 扩展层（标注 / 设备 / 照片）

| 项 | 判据 | 正对照 |
| --- | --- | --- |
| 画得对 | 在服务器上画一条管线，保存后重新加载仍在同一位置；坐标与房间同 CRS | 故意按经纬度存一条 ⇒ 必须被拒绝或明确报错，不许静默偏移 |
| 不碰基线 | 叠加层增删改后，模型文件字节不变 | 改 100 条标注 ⇒ 模型包校验和必须不变 |
| ★ 锚点不脱锚 | 重出模型（重跑链）后，原有叠加层仍能解析到构件 | 故意换一套 ID ⇒ 锚点校验必须报出脱锚条数，不许静默挂错 |
| 留痕 | 每条改动有创建人 / 时间，历史可回查 |  |
| 国资对账 | 逐件比对，且能导出「台账有、系统没挂上」的清单 | 改一条设备的房间号 ⇒ 必须进「位置冲突」清单 |
| 照片挂接 | 抽 N 张人工核「确实拍的是这一面」 | 故意挂到对面立面 ⇒ 位姿已知时必须被法向点积判出 |
| 权限 | 低权限账号问资产原值 / 责任人 ⇒ 必须拿不到 |  |

> 这一节的两条关键判据（不碰基线、锚点不脱锚）都不是「功能能用」型，而是防退化型 —— 它们要防的是「东西看着还在，其实已经挂错了」。

### 10.7 ② 服务器平台 —— 风格化视图（F15）

> 风格化是观感，最容易变成「我说好看就是好看」。下面这条把它变成可程序化复算的量：同一机位、同一视口截两张图（写实 / 风格化），比像素统计。这是本项目第一次有「画面」类判据，所以必须配正对照。

| 项 | 判据 | 正对照 |
| --- | --- | --- |
| 风格化确实生效 | 同一机位两图：量化后颜色数显著下降、边缘像素占比 > 0 | 关掉后处理 ⇒ 颜色数必须回升、边缘占比回落（否则说明量的是别的东西） |
| 描边只勾轮廓 | 边缘集中在构件边界，不在贴图内部 | 换成「勾贴图纹理」的实现 ⇒ 边缘占比必须大幅上升（说明判据有分辨力） |
| 分辨率无关 | 同一场景换视口尺寸，描边粗细不变（按屏幕空间算） | 用世界空间定宽度 ⇒ 缩窗后描边必须变粗 |
| 不碰资产 | 来回切模式后，模型包校验和不变 |  |
| ★ 量测被挡住 | 风格化模式下，量测工具不可用（置灰或不出） | 故意留一个可量入口 ⇒ 判据必须报警 |
| 性能 | 真机量帧率（★ 不用 requestAnimationFrame 计数 —— 限流页会把 rAF 压到 1 Hz，那个数不是帧率） |  |

> 验收截图必须用写实模式。风格化图不能当证据用（§6.8.1）。

### 10.8 ② 服务器平台 —— 第一人称漫游（F16）

> 漫游最容易验收成「能走就算过」。下面每条都配正对照，否则「能穿墙的漫游」也会绿。

| 项 | 判据 | 正对照 |
| --- | --- | --- |
| 眼高真机实测 | 读数从地面高程算起：走路 1.62 m ± 0.05、骑车 1.20 m ± 0.05 | 把高程基准改错 1 m ⇒ 读数必须偏移（说明量的是真高程，不是常量） |
| 速度真机实测 | 骑车巡航 5.6 m/s ≈ 20 km/h ± 10%（用位移 / 时间算，不用速度变量自报） | 把速度参数改一半 ⇒ 实测必须跟着变 |
| ★ 不穿墙 | 沿墙走/骑一圈，位移轨迹不进任何构件 | 临时关掉碰撞 ⇒ 判据必须报出穿墙（否则说明判据量的是别的东西） |
| 贴地 | 全程视点相对地面的高度 ∈ [0, 2.5] m（除上坡）—— ★ 注意量的是「视点相对地面」这个量 | ★ 对照必须扰动「相对高度」本身：把视点压到地面以下 0.2 m（或把地形基准整体抬高 2.0 m 而视点高度保持不变）⇒ 必须报「入地」。★ 上一版写的对照「把地面抬高 0.5 m」是坏的：视点高 1.62 m，地面抬高 0.5 m 后相对高度仍有 1.12 m，落在 [0, 2.5] 内 ⇒ 永远不会变红，按 §10.0.1-4 这条判据等于没有分辨力（详见 §10.0.3 新增那一条反模式） |
| 转弯半径 | 骑车不能原地掉头（转向有下限半径） | 允许原地转 ⇒ 判据必须报错 |
| 帧率 | ★ 真机实测（不用 rAF 计数）：近景漫游帧率 ≥ 步 1 在样板楼栋实测的基线 × 0.8。★ 「目标帧率」不是一个手打的数（按 §10.0.2，期望值必须由程序从实测数算出）—— 基线取同一机位、同一场景、跑 60 s 的中位帧率，判据只做相对比较 | 把后处理全开 + 瓦片全载 ⇒ 帧率必须下降（说明量的是真渲染负载）；★ 基线自身也要配正对照：同一场景把渲染分辨率减半 ⇒ 基线读数必须上升 |
| 模式互不污染 | 漫游中量测工具不可用（同 §6.8.1） | 留一个可量入口 ⇒ 必须报警 |

### 10.9 ① 本地倾斜摄影生产（F17）

| 项 | 判据 | 正对照 |
| --- | --- | --- |
| 可复现 | 同一组影像 + 同一参数重跑 ⇒ 交付件在容差内一致（★ 摄影测量是随机化过程，不适用「逐字节一致」——这条要单列，别照抄 §10.1 那条） | 改一组 POS ⇒ 必须变 |
| 配准正确 | 重出的瓦片与控制点 / 已有基线配准偏差在容差内 | 故意用错投影 ⇒ 必须报偏 |
| 拼接无缝 | 与旧瓦片相邻处无色阶跳变（比对跨接缝的像素差） | 用错曝光 / 白平衡 ⇒ 跳变必须变大 |
| ★ 服务器不切片 | 上传的包里没有原始影像，只有切好的瓦片（服务器侧查不到影像处理入口） | 故意塞一张原片进包 ⇒ 装载必须拒绝 |

> ★ 一条纪律写在验收里：原始影像 149 GB 不进模型包、不上服务器（§6.2.3 纪律 1）。这条既是成本线，也是权限线。

（可选）B10 校园运行大屏页的判据只有一条，但它是这条线的全部意义：★ 屏上每个数字都能点到出处（点房间进房间、点面积出对账、点设备出挂接记录）。探针：随机抽 3 个屏上数字，追到数据库里的那一行 —— 追不到的，就算它好看也不算过。

---

## 11 风险与应对

| # | 风险 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 现有系统有 9 天工作未提交，且门户目录（17 文件）磁盘已删、git 里还在 | 步 0：先备份再动手 |
| 二 | 上一版申请清单有三条不能照抄（PostGIS 理由不成立 / MinIO 装不了 / Tauri 已作废） | 照抄会被评审问住；按 §7 改 |
| 三 | 前端栈三方冲突（React / Vue / 都没有） | 步 1 拍板 |
| 四 | 智能体的真风险是「没人用」（已因零消费者被删过一次） | §10.2 把使用量写成验收指标 |
| 五 | ★ c006 链通用化成本未估（现脚本按一栋写死）；且旧模型已弃用、没有兜底 ⇒ 这一步不成就没有三维楼栋模型可用 | 先在一栋结构差别大的楼上试跑，把「哪几处硬崩」量出来再估；先保重点楼栋，不做一次性全量 |
| 六 | 权限口径被另起一套 | §5.4：复用现有三层，不新造 |
| 七 | 后端现状是同步的，上一版写「全异步」 | §7.1：二选一写进文档 |
| 八 | 模型精度与人工修正的边界不清 | §10.1：每条几何判据都必须可程序化复算 |
| 九 | ★ 叠加层脱锚：模型重出后构件 ID 变了，标注还显示着、但挂在错的构件上（症状静默：界面看不出来） | 步 1 定死构件稳定 ID 规则；§10.6 把「重跑后锚点仍可解析」写成硬判据 |
| 十 | 国资台账位置字段是自由文字，解析不出房间 ID | 不追求 100% 命中：保留「未挂接清单」并把它当交付物，命中率逐月提升；不做资产业务（§1.4） |
| 十一 | 实景照片位姿不可靠（folder 号 ≠ 相机号，已踩过） | 无位姿一律人工归组，不做自动匹配；有自动匹配时必须配「挂错立面」的正对照（§10.6） |
| 十二 | ★ 风格化做成「照片加滤镜」 —— 直接对照片烘焙的实景瓦片上卡通渲染，出不来「像画」的效果（宫崎骏的干净来自大色块，照片网格没有） | §7.4.1：分层——近景用新链白模，瓦片只做远景；先在白模上做，通过了再加瓦片层 |
| 十三 | 风格化拖垮帧率：全屏后处理 + 48,701 块瓦片 | 真机量帧率（不用 rAF 计数）；超大瓦片场景下把风格化降级为可选项而不是默认 |
| 十四 | ★ 展示诉求变成「换引擎重做整个系统」 —— 参照视频分别是 U3D 与 UE5，容易被读成「所以系统该用 UE5」 | §6.8.3：把「系统内的模式」与「系统外的作品」分开；UE5 / U3D 不进业务系统，要做就单独立项。这条要在评审时先说，别等被问 |
| 十五 | 三个展示诉求方向不同（绘本风 / 游戏漫游 / 科技大屏），按一个做会三头不讨好 | 拆成三个可独立决定的事项（§12.1-3）；系统内只做风格化模式一项，其余列为展示件 |
| 十六 | ★ 漫游把「只有墙」暴露成硬伤：地面视高下，缺门窗 / 台阶 / 道路 / 街具「一眼假」（§6.8.5 命门）；工作量其实在这一块，不在漫游控制 | §6.8.5 明确「F16 的真实工作量在近景构件与地面」；先在六教一栋做样板，合格再铺。★ 本版不写工期（§4.2 第 8 条）—— 这条工作量的大小，要以样板实测的判据结果说话，不用周数说话 |
| 十七 | ★ 本机家底被误记：方案曾把「COLMAP 不在」「py3dtiles 未装」当成结论，实测两处都错（§7.9、附录 A.2） | §4.2 第 7 条：先跑本机清点再判断要不要装；附录 A 每次更新重跑一遍，不靠上一版的记忆 |
| 十八 | ★ 倾斜摄影不适用「逐字节一致」：SfM/MVS 是随机化过程，§10.1 那条可复现判据不能照抄给 F17 | §10.9 单列容差内一致，与 §10.1 的「逐字节」分开写 |
| 十九 | ★ 判据没立住（本轮新增的四类，全部已在本项目发生过）：① 判据量的是中间产物；② 量具对某类元素全盲却照样给绿；③ 遍历型判据扫空集合恒绿；④ 判据被更早的检查短路。★ 这四类的共同点：它们全都表现为「全绿」，所以不会有人发现 | §10.0 立成标准：四件套（量交付件 / 量具 / 盲区声明 / 正对照）+「过」的四条定义（含非空断言）+ 三道闸 + 判据台账（缺脚本 = 没写，缺正对照输出 = 没过）。★ 验收前先查 §10.0.5 那张总表，不查功能清单 |
| 二十 | ★ 「工期」会把精度换掉：一旦排了周数，评审与实施都会拿它当承诺，第一个被牺牲的一定是判据 | §4.2 第 8 条 + §9：只排依赖门，每步的出口是判据全绿。「什么时候做完」由判据回答，不由日历回答 |
| 二十一 | ★ 文档里的数是从「上一版的记忆」里抄的，没回到产物读 —— 本版实测抓到 3 处：① c006 精确写成 99.5（产物是 99.2）；② 召回写成 99.7（产物是 99.6）；③ 而且同一份文档的另一处又写着 99.2 ⇒ 自相矛盾。 | §10.0.1-1：判据/数字的入口只能是交付件或它的产物，不能是「我记得的数」。★ 凡本方案里出现的具体数字，必须能指到产物文件与字段名（本版已给 IoU 那三个数补上出处 libs3d\c006\c006_v8_walls_score8_lift.json） |
| 二十二 | ★ 外部件的「许可」比「功能」更容易翻车 —— 本轮实测：开源那批里 City3D / 3dfier 是 GPL-3.0、gfp 是 AGPL-3.0（传染）；splat-3dtiles ★ 无许可（无许可 = 默认保留全部权利，不可用）；VGGT 是 Meta 研究许可（"Research Materials"）。功能不行，跑的时候会发现；许可不行，交付的时候才发现 | §7.9.3：外部件进方案前先核「许可 + 最后更新」；★ 交付物要对外发 ⇒ 传染性许可件与无许可件一律不进交付链，必要时只作内部对照 |
| 二十四 | ★ 「买更专业的软件」被当成万应灵药：用户令「更专业的软件参与建模和影像处理」方向是对的，但买软件不解决本方案最要命的那条风险（构件稳定 ID / 叠加层脱锚，§6.7.1）—— 那是数据模型问题。★ 同形的第二个误区：买来的软件若没有 headless 入口，就串不进这条链 | §7.9.4 判据三条 + 结论 3；§12 第 8 / 9 条带用途与 headless 判据；★ 采购清单不许把「买软件」写成「脱锚风险」的应对 |
| 二十三 | ★ 构件级变更比对（IFC diff）借不到：GitHub 全站 ifc diff 只有 6 个仓库、最高 4★ ⇒ 没有成熟件可引。这意味着「最要命风险（叠加层脱锚）」只能自己长 | §7.10「构件稳定 ID」保持 E0 且不列采购 / 引入项；§9 B6 的判据（重跑建模 ⇒ 脱锚报出条数）就是它唯一的路 |
| 二十五 | ★★ 链上的外部软件会把失败报成成功（2026-10-11 实测）：accoreconsole.exe（AutoCAD 的 headless 入口）脚本层失败一律退出码 0——不存在的 .scr → 0、运行时错的 LISP → 0；而括号不闭合的脚本会挂死、永不返回。★ 这与「恒 0 的链等于没有链」同形，但更坏：挂死会让整条无人值守的链停在那里，而看板上什么也不显示 | §7.9.4 烟测表 + 三条约定；§9 A0 出口门加两条：每步必须带超时、超时与 rc≠0 分开报；★ 每个外部步骤必须产出可校验的回执文件，链路层只认产出物、不认退出码 |

---

## 12 需申请与确认事项

| # | 事项 | 说明 | 备选 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器资源（CPU / 内存 / 磁盘 / 端口） | 现有服务已在跑，扩容需申请 | 先在现有资源上做，按需扩 |
| 2 | 学校统一认证（CAS）对接规范 | 需校方提供接口文档与联调窗口 | 初期沿用自有账号体系（现已可用） |
| 3 | 原始图纸（DXF）的完整性与授权 | 通用化建模链依赖图层规整度 | 图层缺失的楼栋先按现状降级处理 |
| 4 | 采购或使用摄影测量软件用于纹理 | L2 纹理提取的备选路径 | 先用本机已有工具（open3d / cv2 / CloudCompare）做 L2 试点 |
| 5 | 数据使用与脱敏口径确认 | 房间「使用功能 / 使用单位」的对外范围 | 按现有逐行过滤规则执行 |
| 6 | 国资资产管理系统台账数据（导出表 / 接口） | 做关联与对账视图的前提；含资产编号、名称、存放位置、使用单位（原值 / 责任人按敏感处理） | 先用一份脱敏样例表打通导入器与对账，正式数据后补 |
| 7 | 实景照片（2022 原片）的使用范围确认 | 原片 2026-10-09 起已解禁可用于外立面；对外展示范围仍需口径 | 只挂接、不搬运原片；先在内部视图上线 |
| 8 | ★ 摄影测量授权：以学校名义挂到免费档（RealityCapture / RealityScan） | 大概率不用买。官方一手原文（capturingreality.com 首页，2026-10-11 curl 取得）："RealityScan is free to use for students, educators, and individuals and companies with an annual gross revenue below $1 million USD"；订阅只对年收入 > 100 万美元的主体。★ 但官方原文逐字点名的是 "students, educators"，「学校作为法人」没有被逐字点到 ⇒ 这一步要人办、要留痕 | ★ 三个动作（不是采购）：① 用学校名义 / 学校邮箱注册 Epic 账号、接受新 EULA，经 Epic Games Launcher 或 Dev Portal 取得授权；② ★ 向 Epic 要一句书面确认：「高校教育用途是否即属免费档」——这封邮件才是结论，网页原文是依据；③ 定线：切 RealityScan 2.2（见 §7.9.4 结论 1）。★ 兜底：备选 COLMAP（已装、无授权问题，非商业级）· Metashape Professional（有官方 Python API） |
| 9 | ★ 建模侧 CAD 软件（★ 2026-10-11 已到位：AutoCAD 2022 + Revit 2023 + 3ds Max 2026；上一版写「本机无」作废） | ★ 不再是「买不买」，而是「用途 + 授权合规」两件事：① 用途见 §7.9.4 结论 2 —— 只接最容易错的那一段（图层批量闭合 / 布尔 / 实体校验），不是替掉整条构件链；② ★ 授权合规要留痕：AutoCAD 2022 是 2021-01 的版本、本机另有 Autodesk Genuine Service（正版服务）在跑 ⇒ 本项目用途的正版口径/教育授权依据要留书面（与第 8 条同形） | 若还要补：参数化复用 → Rhino + Grasshopper（rhino -runscript）；纯命令行转格式 → 已装的 ODA File Converter / libredwg。★ 承接件：accoreconsole.exe 的退出码不可信（§7.9.4 烟测）⇒ 接进来先补超时 + 回执文件 |

> ★ 第 8 / 9 条的共同前提：买软件不解决「构件稳定 ID / 叠加层脱锚」（§7.9.4 结论 3）。 > 采购清单里不许把「买软件」写成这条风险的应对 —— 它是数据模型问题，任何软件都不自带。

### 12.1 待拍板事项（不解决会卡住实施）

| # | 事项 | 卡住谁 | 备选 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | §7.4 三维渲染路：three + 3d-tiles-renderer vs Cesium | B2 / B9 | 先按现有门户（three r185）走，Cesium 只在材料区试点 |
| 2 | §7.7 前端栈：React / Vue / 都不用 | B2 | 现有是散装 HTML + 原生 ES module，最小变动是「先不换」 |
| 3 | ★ §6.8.3 / §6.8.4 展示件走哪条：① Web 版「校园运行大屏」页（推荐，成本最低、接真数据）② UE5 大屏 ③ U3D 虚拟校园漫游 ④ 只出一支宣传片 ⑤ 都不做 | 不卡主线，只卡展示件 | 先做 ①；③④ 单独立项或外包。★ 本轮缩小了范围：用户要的「骑车 / 走路漫游 + 宫崎骏风」不是展示件，它落在系统内（§6.8.5）⇒ 选项 ③（U3D 漫游）可以缩成「不必做」 |
| 4 | §7.1 同步 vs 异步 | A/B 全轨 | 取同步（与现状一致） |

> 注意：上一版申请清单中的「PostGIS」「MinIO」两条不再列入（理由见 §7.2 / §7.8）。

---

## 附录 A 本机软件现状与可再装清单

> 本机清点不能推服务器；部署前须在服务器重跑一遍（见附录 C）。以下均为本机实测（2026-10-11）。

### A.1 已装（本项目用得上，pip 实测版本）

| 类别 | 包与版本 |
| --- | --- |
| 三维 / 几何 | open3d 0.20.0 · trimesh 5.1.0 · manifold3d 3.5.4 · pymeshlab 2025.7 · pyvista 0.49.0 · pygltflib 1.16.5 |
| GIS / CAD | shapely 2.1.2 · pyproj 3.8.0 · ezdxf 1.4.4 · rasterio 1.5.1 · fiona 1.10.1 · geopandas 1.2.0 · ifcopenshell 0.8.5 · laspy 2.7.0 |
| 后端 | fastapi 0.141.1 · uvicorn 0.53.0 · pydantic 2.13.5 · psycopg 3.3.5 · httpx 0.28.1 |
| AI / 视觉 | torch 2.14.0+cu130（CUDA 实测可用）· transformers 5.17.0 · opencv 5.0.0.93 · Pillow 12.2.0 |
| 数据 / 文档 | numpy 2.5.1 · scipy 1.18.1 · pandas 3.0.5 · matplotlib 3.11.1 · plotly 7.1.0 · python-docx 1.2.0 |
| 测试 | pytest 9.1.1 · playwright 1.60.0（浏览器已就位） |

### A.2 非 pip 工具

| 工具 | 状态 | 版本 / 证据 |
| --- | --- | --- |
| Blender | 在 | 5.2.1 LTS |
| CloudCompare | 在 | -HELP rc=0，带 Assimp 5.4 + MeshIO 插件 |
| QGIS | 在 | 3.44.14 |
| GDAL 命令行 | 在 | 随 QGIS，GDAL 3.13.3（gdalinfo / ogr2ogr） |
| MS Word | 在 | Office16 |
| Node / npm | 通 | package.json 依赖 53 项，其中三维 / 图形相关 48 项（口径见 §3.3） |
| PostgreSQL | 在 | 17 版，端口 5432 |
| docker | 不在 | 守护进程未起 |
| Rust / cargo | 不在 | ⇒ Tauri 打不了（与决策 3 / 6 一致） |
| Redis 服务端 | 不在 | 只有 Python 客户端 |
| PostGIS | 不在 | PG17 扩展目录 239 个文件无 postgis；全盘搜 postgis.control 无 |
| pandoc / LibreOffice | 不在 | md→docx 走不通；导出 Word 用 python-docx 或调用 Word |
| MeshLab / Meshroom / PDAL | 不在 | MeshLab 的功能由 ★ pymeshlab 2025.7（已在，见 A.1） 覆盖；PDAL 只在复杂 LAS/LAZ 管线时才需要（laspy 已在） |
| ★ COLMAP | ★ 在 | D:\工具\_tools\colmap\（nocuda 版，COLMAP.bat + bin/ 全套 exe）——★ 上一版写「不在」是错的 |
| ★ RealityCapture | ★ 在 | C:\Program Files\Capturing Reality\RealityCapture\（RealityCapture.exe + 命令行引擎 `RCNode.exe`） |
| ★ RealityCapture 1.5 / RealityScan 2.0 · 2.2 / Twinmotion 2025.1 · 2026.2 | ★ 在 | C:\Program Files\Epic Games\ 下 |
| ★ Unreal Engine 5.8 | ★ 在（引擎可执行） | …\Epic Games\UE_5.8\Engine\Binaries\Win64\UnrealEditor.exe |
| ★ UE 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 | ⚠ 只有壳 | 装了目录但无 `UnrealEditor.exe` ⇒ 不可用；★ 别读成「有 5 个引擎」 |
| ★ Bentley Acute3D Viewer | 在（是查看器，不是 CC 主程序） | C:\Program Files\Bentley\Acute3D Viewer\bin\CCViewer.exe ⇒ 「本机能重跑 ContextCapture」不成立 |
| ★ PotreeConverter 2.1.5 / 3dtiles 工具 | ★ 在 | D:\工具\_tools\（含 PotreeConverter_2.1.5_x64_windows.zip、3dtiles/） |
| ★ Autodesk 3ds Max 2026 | ★ 在 | C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2026\ |

### A.3 本轮实测新装成功（31 个包，0 失败）

全部来自默认源 pypi.org（未用镜像，PyPI 通）。代表：sqlalchemy 2.1.4 · alembic 1.20.0 · sse-starlette 3.5.0 · openai 3.28.0 · langchain 1.4.4 · langgraph 1.2.14 · celery 5.6.3 · redis 8.1.0（客户端）· bcrypt 5.0.0 · py3dtiles 12.1.1 · duckdb 1.5.6。

> 说明：这些都是「能装」，不是「该装」。本方案 §7.8 已明确不用的那些，即使装得上也不引入。

### A.4 装不上 / 有坑

| 包 | 结果 |
| --- | --- |
| MinIO 服务端 | 官方开源服务端已归档（dl.min.io 410），装不了 |
| pymesh | 装上 1.0.2 但是空壳（dir() 为空，非真 PyMesh） |
| pymesh2（真 PyMesh） | 未测（需编译） |
| PostGIS | 未测能否后装；但本项目不需要（§7.2） |

---

## 附录 B 已建系统与技术资产清单

> 与 cdut3d 直接相关的资产已列于 §3；本附录列出本机其它已建系统，供「可复用组件」检索。除前三行外均不在本项目范围内，需要时只借通用组件，不搬领域代码。

### B.1 在范围内

| 系统 | 位置 / 规模 | 与本项目的关系 |
| --- | --- | --- |
| gym3d | D:\项目\gym3d\gym3d\ | 前身与主要收编对象（§3.1、§6.1、§6.3） |
| ★ 校区 CAD 源图库（2026-10-12 登记） | F:\学校建筑\ —— 105 个 DWG（C001-砚湖图书馆.dwg … C0xx-…，含 C006-第六教学楼（逸夫楼）.dwg），另有 4 个 .dwl/.dwl2 锁文件 | ★★ 建模链的上游真源：A1/A3「从 DXF 重出全部楼栋」吃的就是这批。★ 方案此前漏登记（附录 A/B 都没它），补在此 —— 「源在哪」写不出路径，全量重建就无从下手 |
| libs3d | D:\项目\libs3d\（1.7 GB；c006 261 MB / 344 件） | 建模方法内核（§3.4） |
| 实景三维素材 | gym3d\材料\CDUT2022\（3DTILE 14,541 MB / OSGB 13,699 MB / DOM 288.7 MB） | 纹理与底图来源（§6.5） |

### B.2 范围外（可借组件）

| 系统 | 一句话 | 可借什么 |
| --- | --- | --- |
| 科研助理（另一项目） | FastAPI + SQLAlchemy2 成熟骨架 | 工程骨架：响应信封 / 双层校验 / 权限策略 / 双计数器限流 / 判词式验收（§6.7） |
| 智能体工具循环（另一项目） | 工具注册表 + SSE + function-calling | 智能体最小骨架（§7.3） |
| 室内导览（另一项目） | JS 版跨层寻路 + 高德室外导航 | 前端跨层寻路思路（后端已有更贴几何的 A*，首选后者） |
| 单图生三维 | 单图 → 配景模型，约 9.5 s/张 | 配景级模型生成（建筑尺度未验证） |
| 实景 3DGS 复刻 | 校园核心区成品已出，带出图 API | 实景复刻与出图（与纹理 L3/L4 相关） |
| 报告工具 / 文档链路 | 数据 → Markdown / DOCX | 文档导出参考 |
| 视频出片 | 宣传片渲染 | 与命题无关 |
| 判据方法论项目 | 人写 / 机器写分家、六态判词、退出码规范 | 判据与退出码写法（§10 的原则参考） |

> 一句话：能收编的收编，需要新写的借已有骨架写，别重复造。

---

## 附录 C 未核清单（别当结论用）

本轮（V3.6）新解掉的（从「未核」移出）：

~~examples/jsm 在不在~~ ⇒ ★ 在：本机 D:\项目\libs3d\browser\three\ 是 r186，examples/jsm 下 controls / loaders / postprocessing / utils 全在（含 PointerLockControls、GLTFLoader、EffectComposer、BufferGeometryUtils）。★ 注意口径：这是 libs3d 仓的 three，不是门户 `vendor/` 里那份 r185 —— 门户 vendor 有没有仍未核。

~~「COLMAP 不在」~~ ⇒ 在（D:\工具\_tools\colmap\）。

~~「py3dtiles 未装」~~ ⇒ 已装 12.1.1。

仍未核：

服务器（Linux）上装了什么 —— 本机清点不能推服务器，部署前须在服务器重跑一遍；

c006 链的通用化工作量（§11 风险五）；

上一版提到的「2D / 3D 双模式、三级联动、统计图」在现有系统是否已实现；

门户 `vendor/` 那套 three（r185）里有没有 `examples/jsm`（决定 §7.4.1 路径①挂得上不上）；

★ RealityCapture 的授权状态 —— ★ V3.8 基本解掉，剩一条：① 软件在盘已实测（老线 RealityCapture.exe + RCNode.exe；新线 RealityScan.exe + `RSNode.exe`）；② 授权口径已取到官方一手原文（教育用途免费，订阅只对年收入 > $1M 的主体）；③ ★ 仍未有书面确认的是「学校作为法人是否即属免费档」 —— 官方原文点名的是 "students, educators"，没逐字点名学校 ⇒ 要向 Epic 要一句书面答复（§12 第 8 条）。★ 另一条未核：Epic 官方 licensing 页上的订阅价目（第三方转述为 $1,250 / $1,850 每座每年）未见官方原文，本方案不采用该数字；

★ 2022 影像数量的口径：§3.2 写 13,865 件 / 153,916 MB（含 Pic 11,663 张），survey2022 台账写 13,660 张 / 149 GB —— 两个数要对齐（可能是「件」与「张」的口径差）；

48,701 块瓦片的转换脚本具体位置（瓦片源是 ContextCapture OSGB，切片脚本未定位；★ 本轮已确认本机有 PotreeConverter / py3dtiles 可自己重切，不再依赖找到那个脚本）；

CAS 对接方式与学校统一认证规范；

.env.example 中大模型 API 钥匙本身是否可用（.env 未配）；

现有系统 _scratch/_pipeline.py 已不在盘上，未能直接读；

★ GitHub 只做了「仓库名 / 描述」级搜索，没做代码级搜索：gh 本轮未鉴权（keyring token 失效；免鉴权搜索限 10 次/分钟）⇒ ifc diff「只有 6 个仓库」那条是仓库级读数，代码里有没有现成算法没查（§7.9.3）；

★ §0.3 表里引的上游 V2 章节号未核：本目录只有 方案V2·深度分析（它是评 V2 的），V2 原文不在 ⇒ 它引的那几个号（5 / 4.3 / 9.3 / 11.1 / 11.2 / 16，★ 本方案约定：上游 V2 的章节号一律不写 `§`，以免与本文档的章节号混起来）是否真实存在没核上；

★ 用户级安装目录（`%LOCALAPPDATA%`）没扫：三把软件清点尺子的扫描根都不含它（ExifTool 就是这么漏的）。⇒ §7.9.4 里所有「未命中」都不当否定判词。

★★ 扫描根漏了 `E:` `F:` 两个盘（2026-10-11 补记）：本机是 C D E F 四个卷，而先前所有清点的根只到 C: D: ⇒ 对 E/F 两盘全盲。用户点名「装了图新地图」而我说「没找到」，根因就在这 —— 它在 F:\理工数据\图新地球5\（绿色版）。★ 同日还发现 F:\理工数据\ 里本已有 理工模型-osgb / 理工模型-3Dtile / 航测成果-2024-8 / DOM，这些先前也没盘到。⇒ 清点清单里的「扫描根」本身要当判据核一遍（少一个卷 = 少一类结论）。

★★ 「注册表声明装了」≠「目录里真的有」（2026-10-11 补记）：ContextCapture Center ... language 10.15.0.25 在卸载表里，但 C:\Program Files\Bentley\ 下只有 `Acute3D Viewer`（查看器），引擎不在。⇒ 软件清点必须取两条独立读数（注册表 + 目录 exe），单取一条会各错一半。

★★ `accoreconsole.exe` 的退出码不可信（2026-10-11 实测，详见 §7.9.4 烟测）：脚本层失败一律 rc=0，脚本语法错挂死不返回；stdout 还是 UTF-16LE。⇒ 凡「以退出码/日志判成败」的判据，在 CAD 这一环上都还没立住。

> ★ 与本附录同步维护的另一张表：§7.10 的可实现性分级把「凡 E0 / E1 的技术主张」集中成了一张结构化清单 —— 它和本附录是同一件事的两种写法（一个是按事项列，一个是按技术主张列）。两张表必须同步更新，改了一处不改另一处，就又回到「同一个量有两个估计器」那个坑里（§10.0.3）。

---

## 附录 D 本版（V3.8）改动摘要

> 本附录记三轮改动：D.0 = V3.6（用户两条明令：不排工期 / 立判据体系）；D.1 = V3.7（异模型独立复核后的更正）；D.2 = V3.8（专业软件与命令行串链）。

### D.0 V3.6：相对 V3.5 的改动

> 围绕用户两条明令：「不要考虑时间，要考虑精细」 与 「你要有检查机制，建立一个评判标准」。 > ★ V3.5 的判断与内容一字未删（唯一删掉的是工期数字）。

| 类 | 项 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 改 | ★ 全篇撤掉工期数字：§9 各表「估时」列 → 「出口门」列；表题「实施计划」→「实施顺序（按依赖门，不排工期）」；B9 与风险十六里的具体周数一并删除；§0.1 增 I 行、§1.5 增决策 7、§4.2 增第 8、9 条原则 | §9、§0.1、§1.5、§4.2、§6.8.5、§11 |
| 增 | ★ 新设 §10.0 检查机制与评判标准：一条判据的四件套（量交付件 / 量具 / 盲区声明 / 正对照）· 「过」的四条定义（含非空断言）· 10 条反模式清单（全部取自本项目真实教训）· 三道闸（本地自检 / 交付件复算 / 独立复现）· 判据台账（判据是文件，不是文档里的一句话） | §10.0 |
| 增 | ★ 新设 §7.10 可实现性分级：E0–E4 五级定义 + 本项目 9 项关键技术主张的逐项证据等级与「升到可承诺还缺什么」；★ 明确「E0/E1 只许写成「计划用 / 已验证存在」，不许写成「技术成熟」」 | §7.10 |
| 增 | 风险增 十九（判据没立住的四类：量中间产物 / 量具盲区 / 空集合恒绿 / 判据被短路 —— ★ 它们的共同点是全都表现为「全绿」）与 二十（工期会把精度换掉） | §11 |
| 增 | §9 每一步补「出口门」：步 0 的回退演练、步 1 的包格式拒坏包 + ID 重跑不变、A3 的逐栋判据台账、B2 的逐条不一致清单 | §9 |
| 修错 | 交叉引用两处：§1.5 决策 2「§9 步 2」→ B3、决策 5「§9 步 1.5」→ A1；附录 B.1「纹理与底图来源（§6.6）」→ §6.5；§6.8.5 末句「写在估时里」→ 写进 B9 出口门 | 多处 |
| 更正 | §7.10 把「three examples/jsm 在不在未核」这条闭掉：已核 = 在（r186，PointerLockControls.js / FirstPersonControls.js / postprocessing/ 全套） | §7.10 |

### D.1 V3.7：本轮异模型独立复核（codex/DeepSeek）后的更正

> ★ 做法（这是 §10.0.4 闸 2 的一次真实执行）：把交付的 docx 抽成纯文本（不是为了复核另写一份摘要）， > 交给异模型按「只读、禁执行、每项必须给行号 + 原文引用、最多 5 项、允许回未发现」的约束查一遍， > 它报的每一项由我逐条回到原文核对（仲裁不落在它的判断上）。 > 输入与工具：_scratch\cdut3d_docx2txt.py（抽文本）· _scratch\cdut3d_review_brief.txt（复核任务书）· _scratch\cdut3d_v36_docx_text.txt（892 行）。

| # | 复核报出 | 我的仲裁 | 处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ 同一份文档两处给了两个「精确」值：一处 99.5、一处 99.2 | ★ 成立，且比它报的更严重：回到产物核出召回也错（两处都写 99.7，产物是 99.6） | 两处都改成「召回 99.6 / 精确 99.2」，并补上出处（c006_v8_walls_score8_lift.json，gauge="v8b"）。风险增 二十一 |
| 2 | ★ py3dtiles 一边列进「明确不使用」，一边又在切片步骤里当工具用 | ★ 成立（自相矛盾） | §7.8 把它移出「不使用」清单，并写清准确口径：「已装可用，但不作主力，切片以 PotreeConverter 为主」。★ 顺带区分两类：「明确不使用」≠「已装但不当主力」 |
| 3 | ★ §6.3.3「实现清单（都是成熟做法）」与 §4.2 第 8 条（E0/E1 不许写成「技术成熟」）冲突 | 成立（口径不精确） | 改为「这些做法在业界成熟 ⇒ 不自研；但这句话不给本项目能落地做担保，本章这几项按 §7.10 是 E1」 |
| 4 | ★ §10.8「贴地」的正对照永远不会变红：视点高 1.62 m，地面抬高 0.5 m 后相对高度仍有 1.12 m，仍在 [0, 2.5] 内 | ★★ 成立，本轮最有价值的一条 —— 而且打的是我自己刚立的 §10.0：「有对照、但对照扰动的是旁边的量」 | 判据改成「量视点相对地面的高度」，对照改成扰动相对高度本身（压到地面以下 0.2 m／地形基准整体抬高 2.0 m 而视点不动）；★ §10.0.3 新增一条反模式：「正对照扰动的是旁边的量」 |
| 5 | §10.8「帧率」写「≥ 目标帧率」，但全文没给这个数 ⇒ 判据无法执行 | 成立（期望值来源不明，违反 §10.0.2） | 改为相对基线：「≥ 步 1 在样板楼栋实测基线 × 0.8」，★ 并给基线自己也配正对照（分辨率减半 ⇒ 基线读数必须上升） |

> ★ 它的表现（据实记）：报了 5 项、无一项凑数；主动排除了第 6 条候选（2022 影像 13,865 件 vs 13,660 张）并写明理由「文档已在附录 C 自认要对齐」—— > 这条排除是对的，说明它在按「已有的不重复报」办事。 > ★ 但它的结论不是真值：第 1 项它只看出「两个数打架」，没看出哪个是错的；是我回到产物 json 才定出 99.6。 > 判据：异模型负责发现不一致，负责定真值的是产物，不是它、也不是我。

---

（正文完）

### D.2 V3.8：专业软件与命令行串链（用户两条明令，2026-10-11）

> 用户令：① 「我希望是更专业的软件参与建模和影像处理」；② 「后面通过命令行把本地的软件串起来，自动运行」。 > ⇒ 两条合起来就是一条选型判据：「专业」不够，要「能无人值守地串进链」才算数。

新增内容：

| 落点 | 加了什么 |
| --- | --- |
| §7.9.4（新） | ★ 专业软件的角色定位 + 命令行串链判据三条（有 headless 入口 / 输入输出都是文件 / 退出码可判）+ 本机 22 个命令行入口的实测清单（命中 17）+ ★ `accoreconsole.exe` 烟测表（正例 rc=0 产出真文件；脚本层失败全 rc=0 或挂死） |
| §7.9.3（新） | 外部件核实表（许可 + 最后更新）：3DGS / VGGT / City3D 等逐条落字段；★ 硬界限「高斯只进外观层」 |
| §9 A0（新步骤） | ★ 命令行串链骨架：每个外部软件一个探针，真跑一次 + 产出真文件且含凭据（rc 只作并列读数，不当裁判），配正对照（坏输入必须落不进 OK）；无 headless 入口的标红踢出链。★ 2026-10-12 已过三道闸（12 可跑里 11 OK + 1 不可串 + 4 PENDING；见 §9.2 A0 行） |
| §9 A4 | 出口门加一条：全链命令行驱动，中途不许有需要人工点界面的步骤 |
| §9.1.1（新） | ★ 演示件：「只读模型包」的单页查看器（答用户「你能做成什么样子」）—— 真包 21 件 / 9.6 MB + demo\index.html + demo\build_pack.py；证明「好包装得上、读得通」，正是 J-10.2-01「坏包装不上」的另一半。★ 2026-10-12 交互补完并落判据 J-09.1.1（中/右键拖=平移 · 左键拖=旋转 · 滚轮按量且可逆 · 朝指针缩放，锚点=射线打到的那块表面（不是靶平面）· 指针在模型外只缩不挪 · 拾取限流（一拨一算）· 双击复位到开场帧），详见 D.7 |
| 系统总览页（新，2026-10-12） | ★ 每个系统一页「字段与流程」（用户令：「后面做所有系统，就要有页面，所有的字段，流程都在上面，这样也方便修改」）—— demo/sys.html（生成器 _scratch/build_sys_page.py）：流程 6 步（每步的作用抄自该脚本自己的 docstring）＋ 13 条判据台账（三路独立读数：json 的 pass／run.txt 的 rc=／run.txt 的判词行，互不冒充）＋ 每个产物 json 的顶层字段名与类型（点开看值）＋ 链上脚本与工具清单。页上的数一律现读、一个都不手打。★ 落页当天就抓出一处真缺口（J-09.2-A0 判词从没落盘，已补 run.txt），见 D.9 |
| §7.10 | 加两行：高斯外观链 E1、位姿互证 E0 |
| §11 | 加风险 二十二（外部件许可比功能更容易翻车）/ 二十三（IFC diff 借不到）/ 二十四（买软件 ≠ 解决脱锚） |
| §12 | 加第 8 条（摄影测量软件授权口径）/ 第 9 条（建模侧 CAD 软件，带 headless 判据） |

★ 三条结论：

影像处理这一侧不缺软件：RCNode.exe（命令行批处理引擎）本机就在，RealityCapture 本就是专业第一档 ⇒ 该做的是把它串起来，不是再买一个。

~~建模侧缺的是 CAD 那一档（本机无 AutoCAD / Revit / Rhino / MicroStation）；★ 若买，第一条判据是「有没有 headless 入口」。~~

★ 2026-10-11 当日作废：AutoCAD 2022（24.1.51.0.0）与 Revit 2023 都在本机（用户在本次对话中装的 CAD）。⇒ 缺口变成「用途 + 退出码可信度」：accoreconsole.exe 进链必须补超时与回执文件（§7.9.4 烟测）。

★★ 买 CAD / BIM 不解决最要命的那条风险 —— 构件稳定 ID / 叠加层脱锚（§6.7.1）是数据模型问题，任何软件都不自带。

> ★ 同日更正（仍在 V3.8 内，不另开版本）：初稿把命令行入口只写成 RCNode.exe。 > 实测 C:\Program Files\Epic Games\RealityScan_2.0 / RealityScan_2.2 里，入口是 > ★ `RSNode.exe` —— 官方 2025-06-17 把 RC 桌面版改名 RealityScan 2.0，节点引擎随之改名。 > 现已更正 §7.9.4 入口表与结论 1、§7.10「本地倾斜摄影链」行、§12 第 8 条，并补上 > 「Epic Games\RealityCapture 只有 `AppProxy.exe`，是 Launcher 占位不是真安装」 这条防误读。 > ⇒ 教训：「改名」不会来通知你；软件清点必须按目录实测 exe 名，不能按记忆里的名字。

> ★ 同日第二次更正（CAD 装好后实测，仍在 V3.8 内）： > 用户装完 CAD 后跑烟测（_scratch\cad_smoke_test*.py），实测出三条要写进方案的事实： > ① `accoreconsole.exe` 真能 headless 跑（rc=0、产出 out.txt、136 实体、不开界面）； > ② ★★ 但退出码不可判：不存在的 .scr → 0、运行时错的 LISP → 0、括号不闭合 → 挂死不返回； > ③ 它的 stdout 是 UTF-16LE ⇒ 按 utf-8 解的判据全盲。 > ⇒ 已写进 §7.9.4（烟测表 + 三条约定）、§11 风险二十五、§12 第 9 条、附录 C。 > ★ 这一条修正了本节原本想要的结论：判据三条里的第 3 条「退出码可判」不是软件自带属性， > 得由我们自己建（超时 + 回执文件）—— 「有 headless 入口」只解决了一半。

> ★ 同日第三次更正（正对照读数 + 瓦片溯源判词，仍在 V3.8 内）： > ① ★ 正对照从「68.9%」改为实测 57.5%（§3.3 / §3.4.3 / §7.10 / §10.1 共 5 处）。 > 　　起因：打真模型包时把假件喂 score8.py --lift 复测，得 iou 57.4780 / recall 99.4402 / prec 57.6646。 > 　　68.9% 在盘上追不回出处（唯一的老正对照读数 c006_v7_ctrl.json 量的是覆盖率，不是同一个量）。 > 　　★ 附带的机理比数字值钱：召回 99.4% 几乎不降、精确 57.7% 塌 ⇒ 只看召回会把假件评成好件。 > ② ★ §7.9.8 第 3 条判词收严：原写「仓里没有出这套瓦片的脚本」，过窄。 > 　　实为「脚本被仓内文档指名过（4 处），实物四处皆无」—— 文档指名 _scratch\_fly2024_export\_osgb2tiles.py > 　　（pipeline-flow.html:174,491、_local_sw.py:49、_sw_find.py:86、_sw_install.py:54）， > 　　而工作树 / git log --all / D:\_archive / cdut3d 四处都查不到。 > 　　⇒ 两条判词在「要不要找回来」上动作相反，不许并成一条（后处理产物判词不变）。 > ③ ★ §7.9.8 再加第 4 条判词（复核子智能体第二批报告后落盘）：_scratch\c011_fly\_pro\ 里 > 　　确实有两条「拿 202408 这套 OSGB 去喂候选工具」的实操线 —— Metashape Python API（三份 _ms_import*.py， > 　　明写「只读、绝不 save」）与图新地球5 GUI 自动化（_s6_paste.py 等，粘进「倾斜/实景」对话框抓图）。 >　　★ 两条都只读/看、产出只有 png，没有任何 tileset.json ⇒ 与第 3 条互证「读它、不是生成它」。

> ★★ 同日第三次更正（软件清点的扫描根漏了两个盘）： > 我先前答用户「图新地图没找到」—— 根因是我的扫描根只到 `C:` `D:`，而本机是 `C D E F` 四个卷。 > 图新地球5 就在 `F:\理工数据\图新地球5\`（绿色版：注册表与开始菜单都不写 ⇒ 前两把尺子永远看不见）。 > ★ 同一次还发现 F:\理工数据\ 里本已有 `理工模型-osgb` / `理工模型-3Dtile` / `航测成果-2024-8` / `DOM`。 > ★ 并且我在同一轮里用一把扫错根的尺子把方案已经写对的结论判成了错的： > C:\Program Files\Epic Games\RealityCapture* 里只有 AppProxy.exe，于是我说「RC 主程序不在」—— > 而 §7.9.1 早就写着它在 C:\Program Files\Capturing Reality\RealityCapture\（1.5.1.118081，带 `RCNode.exe`）。 > ⇒ 教训：「读数与文档矛盾」时，先怀疑量具的扫描根，而不是先改文档；附录 C 已把这条记成待核项。

> ★★ 同日第四次更正（3DGS 编译门实测，2026-10-11 深夜）： > 用户令「你安装」⇒ 装齐编译前置，把 3DGS 那道门真跑了一遍（新写 §7.9.5）。 > ① ★ 门通了：MSVC 14.39.33519 + CUDA 11.8 + 独立 venv（torch 2.7.1+cu118），真件 diff_gaussian._C 编出 886,784 B 的 .pyd 并 IMPORT_OK，不带任何 bypass 开关。 > ② ★★ 更正 §7.9.3：原写「本机无 MSVC（cl.exe 0 个）」—— 这条读数是错的（尺子深度上限剪枝，§7.9.4 盲区）。VS Build Tools 2022 早已在，cl.exe 一直在。 > ③ ★ 两道版本闸：CUDA 11.8 只认 MSVC ≤14.39（C1189），MSVC 14.44 的 STL 要求 CUDA ≥12.4（static_assert）；两闸上界都在 14.40 ⇒ 一个 14.39 工具集同时落在两闸下方。 > ⇒ 落点：§7.9.5（新）、§7.9.1（补编译环境一行）、§7.9.3（Skyfall-GS 行更正）、§7.9.2（gsplat 行加「运行期 ≠ toolkit」指引）、§7.9.4 盲区（补深度上限复发 + 大小写过滤器两条）。

本版自己犯的错（已写进 §7.9.4 盲区，不删）：三把软件清点尺子各有假阳性 —— 关键词匹配到的是数据文件 / 插件 dll / 配置文件；命中的路径是别人的附庸（Adobe 的 node、3ds Max 的 python、某播放器的 ffmpeg）；扫描根不含 `%LOCALAPPDATA%`；扫描根漏了 `E:` `F:` 两个卷；深度上限把深处的 exe 报成「未命中」；注册表声明与目录实存会各错一半。★ 另：「未命中」在 CAD 那次是被别人正在写盘造成的（21:28 无 AutoCAD，21:29 就在了）—— 清点必须读「它的时刻」。

### D.3 V3.8 内补：模型精细度声明 lod + 标准依据（2026-10-12）

> 用户令：「严格按照规范来，不要自己臆造，这样做的东西才不会跑偏」。 > ⇒ 不再是「搜到的标准号列一串」，而是取标准正本、逐条抄：本机存正本 > _scratch/_std/3c381d22.pdf（技术文件—12，67 页）与安徽省试行版，两版关键数逐位一致。

改了什么：

| 落点 | 加了什么 |
| --- | --- |
| §8.6（新） | ★ 模型精细度声明与标准依据：等级声明（>=LOD1.3，不写 LOD2/LOD3，因正本只定义 LOD1.3）/ 精细度门槛（基底面 ≥1.5 m、顶部 >3 m 且 >12 m²）/ 不套用的条款（平面高程表=卫星影像口径、格式表=汇交口径）/ 外部质检口径 / BIM 族只作方向引用 |
| 规范/模型包格式-v1.md §2.1（新） | lod 字段结构（四键必填：standard/level/relation/citations）+ cdut3d 现用那一条 + 「加严不升版」的例外备案（v1 只一个包、无第二消费方） |
| §10.2 | 加判据行 「带等级声明」：缺 lod ⇒ LOD_MISSING；挖空键 ⇒ LOD_BAD |
| J-10.2-01 | 正对照 6 条 → 7 条（补 lod 两条），2026-10-12 实跑：合格包放行 + 7 条坏件全拒 = PASS |

落进包的实测：tools/modelpack.py 加 lod 参数 + 两条硬闸；demo/build_pack.py 构造 lod（每条抄正本原文）； 包重打 9.6 MB / 21 件 / 12 层，指纹 `490cd438…` → `03c908d9…`，validate=True； curl 服务端 manifest.lod.level = ">=LOD1.3"。留档 _archive/pack-cdut-main-before-lod-20261012-113939/（36 MB）。

★ 两条写作纪律（本轮新增，防「臆造」）：

等级名/条款值只能从正本抄；正本不在本机的（如 BIM 族 GB/T 51301 的 LOD 值），

一律标「未核」，不往交付件里落具体数（所以 §8.6-E5 只作方向引用）。

先认清标准的「作用域」，再决定套不套：同一份正本里，「精度表」是卫星影像测图口径、

「格式表」是城市级汇交口径 —— 拿它们去评一个图纸 DXF 来源的单体构件包，就是拿错口径互评（§8.6-E3）。

### D.4 V3.8 内补二：A1 外部量换参照物 —— 尺寸标注串在轴线上，不落在墙边（2026-10-12）

> 用户令：「替换，替换后重新建模」 —— 把判错的量具换掉，再重跑一次建模链上的门。

改了什么：

| 落点 | 改了什么 |
| --- | --- |
| a1/dim_check.py | 参照物 `4.2墙体` → `3轴线`；判据 → 「与模型墙面平行、距离 ≤ TOL 的轴线段 ÷ 轴线段总数」；轴号圈/文字剔出分母（取段函数把每个圈炸成 11 条 507 mm 弦，会把 C011 稀释成 9.1%）；最慢的一步 wall.buffer(1e6) 318.6 s → 0.1 s（换 STRtree.query(predicate="dwithin")） |
| gates/J-09.2-A1_wallchain.py | 判据 F 改成「每条正对照都必须触发」（合成件：真实墙面沿自身法向偏 120 mm ⇒ ≥99%；偏 10 km ⇒ 0%）；命中率只报，不设阈值（跨栋含义未证，要设须先量全库分布） |
| §9.2 A1 行 | 记 v1 作废 + 根因（同源参照物）+ v2 口径与六样板实测 |
| tools/md2docx.py（新）、tools/docx2txt.py（新） | ★ 仓里此前没有 md→docx 生成器 ⇒ 交付的 .docx 是上一轮一次性产物，改了 md 它不会跟着变、也不会报错（静默过期）。本轮补上，并用「两份 docx 抽成段落序列 + 表格单元格序列逐条比」当作忠实性判据（此为文本层） |
| gates/J-10.0-01-docx_sync.py（新）、§10.0.5 第 6 条 | ★ 生成器第一版只对了文本层，一测 OOXML 就现形：中文全都没绑东亚字体（旧件每个 run 都写 w:eastAsia="宋体"，而 python-docx 的 font.name= 只写 ascii/hAnsi）⇒ 汉字在 Word 里会回退到主题的东亚字体。纯文本量具对此完全失明。 判据落成 J-10.0-01（双层对账 + 三条正对照，其一为「只改字体、不动文字」） |

★ 生成器还要对齐的版面契约（同样是从旧件量出来的，不是设计）：标题字号写在 run 上（20/16/14/12 —— styles.xml 里仍是 Word 默认的 14/13，只看样式层会读错）、标题 run 显式 color=000000（不写这一笔，Word 内建标题样式会让标题变蓝）、表头格底纹 D9E2F3、代码块 Consolas 10.5 + 底纹 F2F2F2 + 一行一个 run、正文每段 w:after=120（6 pt）。

实测（门 J-09.2-A1_wallchain.py，六样板 rc=0 PASS；★ 2026-10-12 剔踏步修好后重跑）：C006 92.7%（修前 93.2% —— 挪动的原因是墙段集合本身变了：14236 → 12302，踏步线不再进模型）/ C009 88.5% / C011 91.3% / C001 65.5% / C004F1 83.7% / C105 58.1%；法向横挪 ±1730 mm（一个常用柱距）掉幅 +39.4 ~ +70.2 点（阈值 15）；另三条正对照全响（wire([]) 不抛 · 抽 90% 墙段覆盖掉到 14.34% · 轴网四对照）。

★ 两条纪律（本轮从错里抠出来的）：

扰动方向必须垂直于被测对象自身，不能拿全局 x/y —— 沿 y 平移对竖轴线是「沿轴滑」，永远命中（C109 只掉 10.0 点，看着像尺子钝，其实是没动）。

正对照必须是「给量具喂已知刺激」，不能拿「图纸本身有没有缺陷」当正对照：曾把「放开方向命中率 ≥95%」当正对照，C001 90.8% / C105 75.8% 就判「尺子漏点」，回盘才知是图纸里本就有「任何方向 300 mm 内都没墙」的轴线（C105 图幅 7 的 11 段全在空处）——拿图纸的毛病算在尺子头上。

### D.5 V3.8 内补三：A1 第三个缺口 —— 门/窗（不是图层，是几何）+ 终于找到的外部量（2026-10-12）

> 承接 A1 剩余项「逐类构件的覆盖率（墙/柱/门/梯各建出来没有）」。墙（四种层名）/柱（a1/cols.py 多路）已落，本轮做门/窗。

为什么门特别难：本库门/窗不是图层 —— 105 份里一份独立门窗层都没有（只有 3 份有名字带「门」的层，主力 4.3门标注 是 MTEXT 文字）。构件全在 4.2墙体 里，同一构件三栋三种画法：C006 = $DorLib2D$ 块（754 个，链里 build8:242 正是剔掉它）／C011 = 13 顶点多段线（104）／C009 = 14 顶点多段线（371）／C075 = ARC（151）。⇒ 旧链门覆盖率 0。

改了什么：

| 落点 | 改了什么 |
| --- | --- |
| a1/probe_openings.py（新） | 全库普查门窗画法分布（先量分布，不许写死一个块名/顶点数）：墙层 INSERT 只 5 栋、块名 $DorLib2D$*／$plan$*／_ArchTick（斜线标注，不是门）；多段线口径 95/105 栋 26788 条；顶点数 14-顶点 16233／13-顶点 4908 ⇒ 无统一签名 |
| a1/openings.py（新） | 多路洞口识别（各自计数、互不冒充）：INSERT 展开取 bbox／顶点 ≥MINV 的多段线／半径在窗内的 ARC。参数（MINV/长边 0.7~3 m/弧半径 0.6~1.6 m）是判据参数、非规范值 |
| a1/batch_openings.py（新） | 全库扫覆盖率，分报「足迹块数」与「洞口簇数」（一块洞口可能由多个实体拼出 —— 只报一个会误导） |
| a1/check_doors_ext.py（新） | ★ 外部量尺：拿人写门号 M（MTEXT M1000/M1400，M=门、数字=门宽 mm）核识别门几何。这是 A1 一直缺的「不来自 `4.2墙体` 派生量」的外部量 —— 门号是人写的文字，建模链一个字都读不到（openings.py 把 MTEXT 记成 UNRESOLVED），两把读数互不派生 |
| gates/J-09.2-A1b_openings.py（新）、§10.0.5 第 7/8 条 | 判据落成 J-09.2-A1b：覆盖率 + 外部量一一对应 + 四条正对照 |
| §9.2 A1 行 | 记门/窗这条的普查、外部量、实测 |

实测（门 `J-09.2-A1b_openings.py`，全库 rc=0 PASS）：

洞口几何覆盖率 97/105 = 92.4%（阈值 90%）；28 272 簇。

外部量（人写门号）全库只有 6 栋有、共 700 条，且集中在两栋：C075-综合实验大楼 541 条、C109-十公寓 142 条。

★ C109 是「门位」：142 个门号逐条 514 mm 落在识别出的门几何旁，识别簇 = 142 = 门号数，一一对应（既没漏也没多），宽度吻合 142/142（门号 M1000 ↔ 簇长边 1000，中位距离仅 60 mm）。

★ C075 是「门表」不是「门位」：541 个门号到最近几何 中位 10.1 m、仅 3.7% 在 1.5 m 内 ⇒ 另放一处的编号表。判据对它只报数、不给判词（不许把「表」当「位」）。

四条正对照全响：① 确有门的图（C109）簇 = 142；② 门号平移 10 km ⇒ 命中 0；③ 门号宽度整体 +500 ⇒ 吻合 0；④ 合成缺陷（删掉墙层 290 条候选多段线）⇒ 簇数 掉到 0（证明识别器确实在读那些几何，不是盖章）。

★ 由此在 §10.0.5 立两条纪律（本轮从错里抠出来的）：正对照的扰动幅度必须跨出「交付件所在的那个重复结构」（10 m 挪到隔壁门 ⇒ 106/142 仍命中，须挪到图纸外 10 km）；正对照不许在退化数据上做（C109 门号宽度全是 1000，随机重排 = 没动 ⇒ 改喂已知错的刺激）。

★ 仍未证的（不许当已完成）：外部量只在 C109 一栋在线 ⇒ 其余 104 栋的门「识别得对不对」没有判词（本尺只给「洞口几何覆盖率」）；门/窗不分（窗可宽到 3 m，与门共用尺寸窗）；本尺不管几何进没进三维模型。梯/板/梁仍是 0（A1 剩余）。

### D.6 V3.8 内补四：A1 第四个缺口 —— 房间台账（这一条不是几何，是 §10.1 对账的参考侧）（2026-10-12）

> 承接 A1 剩余项。梯/板/梁的侦察已做完：全库 0 个专用图层、0 个名库块（a1/probe_layers.py + _scratch/probe_blocknames.py，只有 $DorLib2D$ 门 / _FZHK·_YZHK 柱 / _ArchTick 斜线标注）⇒ 只能按几何认，且没有外部量，只能给覆盖率、给不了对错。 > 但同一次普查翻出了新东西：5面积(98 份/12982 条)、6房间号(97/13432)、8房间用途(31)、7使用单位(49) —— 房间属性是独立图层（与门/窗/梯/板/梁正相反）。这就是「房间台账」的原始材料。

为什么这条重要：§10.1 的对账条目写着「房间/面积：按列算的面积 vs 台账/图纸面积，逐层对账」。5面积 是人写的数字，建模链读不到它（链只吃 4.2墙体 几何）⇒ 它是这条对账的参考侧，也正是 §10.0.5 第 8 条要的「外部量」。链建不出房间多边形，对账就无从谈起 —— 本步先把参考侧建出来。

改了什么：

| 落点 | 改了什么 |
| --- | --- |
| a1/rooms.py（新） | 台账抽取：collect()（按层收四类文字）与 join()（空间配对）拆开两个函数 —— 为的是判据能喂打乱/删改的输入、在同一段代码上跑对照。一行一房间：{room_id, bldg, floor, seq, area_m2, area_text, dist_mm, use, unit} |
| a1/batch_rooms.py（新） | 全库扫台账覆盖率；--pos 正对照（C109 确有台账，必须抽出行） |
| gates/J-09.2-A1c_rooms.py（新） | 判据 J-09.2-A1c：覆盖率 + 正对照 + 两条对照 + 非空断言 + 一条交叉印证 |

实测（`gates/J-09.2-A1c_rooms.py`，全库 rc=0 PASS）：

台账覆盖率 91/105 = 86.7%（阈值 85%）；抽出 13756 个房间号 / 12484 行配到面积。

★ 正对照 C109：房间号条数 = 面积文字条数 = 配对成功行数 = 141，拒配 0。★ 这三个数各自来自分开收集的三份清单（pools["ids"] / pools["areas"] / 配对结果），不是一个数抄三遍（铁律 174）。

★ 对照①（打乱输入的位置）：把全部面积文字坐标整体推 10 km（推出图幅网格，步长 ~111 m）⇒ 配到行数 141 → 0。证明配对是按位置来的，不是按顺序/按名字。★ 平移距离取 10 km 而非 10 m，理由同 D.5（扰动必须跨出交付件所在的重复结构，否则挪到隔壁房间仍会撞上）。

★★ 对照②（把闸拿掉，喂已知错的刺激）—— 这一条抓出了本轮自己的一个缺陷：C001 有一条 7使用单位 文字距房间号 479.6 m（跨 ≈4 个图幅）。原实现只对面积过配对闸，用途/单位是裸的近邻，不加闸时它会被无声贴到全部 78 个房间上（一个凭空的事实）。加上闸后：有闸 25 / 无闸 78 ⇒ 53 个是「凭空贴上去」的。这条对照就是量这道闸确实在拦人。

★ 交叉印证 F：C006 房间号里的层段 = `{01..11, D1}`（12 层），与 A1 早先另一条来源（图幅房号层码 + DSM 层高印证的「11 层 + D1」裁定）独立对上 —— 两条读数互不派生。

由此暴露的两类「配不上」，已分开报（不许混成一个数）：

图上根本没有面积层：C035-工程楼（35 号/0 面积文字）、`C046-榕树园公寓`（924 号/0 面积文字 —— 全库房间号最多的一栋，一条面积都没有）。

有面积层，但都超出配对距离：NY27/NY28/NY29-人才公寓（36/36/48 号，各只有 6 条面积文字，全部远在配对距离之外）。

★ 仍未证的（不许当已完成）：本条只给覆盖率与配对数，不给「台账正确」结论 —— 配对是近邻，闸内仍可能配错而无声；面积是人写数，本身可能写错。★ 尤其：本条不判「面积与按列算的面积吻不吻合」—— 模型侧（按列算的面积）还没建，那一步本条不假装做了。★ 「某栋 0 行」只等于层名对不上，不等于「这栋没有台账」（本尺只认列出的层名，画在 0 层全盲）。梯/板/梁：侦察已做完（0 图层、0 名库块），但尚未落成判据。

### D.7 V3.8 内补五：把「链不对」拆成可判的两条 + 查看器交互（2026-10-12）

> 用户令：「动手段」（承接更早的「生成三维模型的链不对，你要修复」）。本轮没动几何 —— 先把「链不对」量清楚到底哪不对，再决定动不动。

一、病灶找到了，不在几何，在「证物与件不同源」

| 项 | 查出什么 |
| --- | --- |
| 现象 | 包 qc/c006-qc.json 的 known_defects 写着「第 4 层错位 6.7 m / 第 5 层错位 9.5 m」——照包读，会以为交付的模型错了 6.7 m |
| 根因 | 包 evidence/c006-audit.json 与 gym3d 仓的件逐字节相同（sha c100bc4b…）：它量的是 gym3d 那坨烘死的单网格；而包里的模型是 libs3d/c006 逐层件 + B1（tools/floors_from_libs3d.py + tools/pack_d1.py）⇒ 参照物与交付件不同作用域（§10.0.5 第 10 条） |
| 判据 | J-10.2-02（新，gates/J-10.2-02_floorshift.py）。「层错位」的定义与门抄自源码（gym3d/qa_defect_census.py:227-248：相邻层水平质心位移 > SHIFT_M = 3.0 m），不是猜的。量具 a1/gauge_layer_shift.py，竖直轴由数据定不写死 |
| 实测 | 交付件 12 层（B1+floor0..10）；9 个可比对相邻对，最大 25.0 mm（floor5→floor6）；2 对因轮廓不同判不可比（逐对打印，不静默吞）；证件里 2 条声明 ⇒ 在交付件上均不复现 |
| 正对照 | 把 gym3d 声明的那个数注回交付件：floor4 +6.7 m ⇒ 读数 6700.0 mm；floor5 +9.5 m ⇒ 9500.0 mm（±1 mm）；★ 且两条都把「全部可比对 < 3 m」那条顶红（证明它不是恒绿） |
| 判词边界 | 只写「在交付件上不复现」，不写「本来就没错位」——两件是两条链建的 |

二、随包的质检件原先不在包指纹之内（同一处病灶的另一半）

| 项 | 查出什么 |
| --- | --- |
| 现象 | 改了 qc/*.json 重打包，package_sha256 纹丝不动 |
| 根因 | tools/modelpack.py 的 package_sha256 只覆盖 artifacts，而质检报告不在 `artifacts` 里（manifest.qc 只记 path/schema/level，没有字节与哈希）⇒ 包指纹对「报告被换/过期」全盲 |
| 修法 | manifest.qc 增记 bytes + sha256；validate() 增 `QC_UNPINNED`/`QC_SIZE`/`QC_SHA` 三码（老包缺键 ⇒ QC_UNPINNED，不静默放过） |
| 判据 | J-10.2-01 第 ⑨ 条（新）：把质检件同长度换一字节（尺寸不变、内容检查全过）⇒ 只有 `QC_SHA` 变红 —— 隔离到「只有指纹能抓」。★ 加钉之前这一条是绿的（铁律 137：名单漏主体则永远绿） |
| 重打包实测 | 模型 sha 不变（c00c5e99…）、件数 21、validate=True；包指纹 03c908d9… → `2a528f8e…`（变了才对——它现在盖住质检件了） |

三、查看器：手势补齐 + 放开放大 + 朝指针缩放（用户两条判词：「中键滚轮没用好，摁住能拖动就好了」「可以无限放大」）

| 项 | 改了什么 |
| --- | --- |
| 中键/右键按住拖 = 平移 | 沿相机右/上轴移动注视点；系数取透视精确解 2·radius·tan(fov/2)/视口高，不手调魔数（原「中间滚轮没用好」就是它） |
| 滚轮模型 | radius *= exp(Δ·K)（K=0.0016，单次钳 ±160）——按滚动量且可逆。旧式 1+sign(ΔY)·0.09 两个毛病：丢掉幅度、不可逆（+9%−9% = 0.9919） |
| 放大下限 | rMin 由 0.12·diag（≈19.2 m）放开到 0.6 m（32 倍）。★ 不给 0：透视相机 radius→0 时相机与注视点重合，那是坏件不是「无限」 |
| ★ 朝指针缩放 | 放开下限后若只缩不放只会「往楼心钻」。改成 zoom-to-cursor：指针下那点记为 P，缩放时令 LOOK += (P−LOOK)·(1−r₂/r₁) ⇒ P 在屏幕上钉住不动。★ 锚点口径改过一次（见下第五节）：先取「过 LOOK、垂直光轴」的靶平面点，实测发现它在指针指到模型外时会朝空处飞，改为射线打到的那块表面 |
| 近平面自适应 | near = clamp(0.05, 0.5, radius·0.004)：贴墙时不裁掉面前那面墙，远处不毁深度精度 |
| 复位基准 | 记载入完成那一帧的四元组（LOOK/θ/φ/radius）⇒「双击复位」才是可判的 |

四、一个被自己的量具驳倒的判词（细节见 §10.0.5 第 12 条）

我原先按截图断言「贴到 0.6 m 时画面基本空了」，并据此怀疑下限取得太小。量画面把它驳了：

探针 v1 拿「画布像素众数色」当背景 ⇒ 墙充满画面时墙自己成了背景，读数塌成常数 3.75% —— 尺子把被测物吃掉了（还会看起来像个正常的数）。

探针 v2 改差分口径（显 vs 点「全隐」，逐像素差 > 8），配负对照（全隐 vs 全隐 = 0.0000%）⇒ 真值：radius 0.6~4.6 m 时模型占画面 99.3%、前景平均亮度 23/255。

⇒ 画面不是空的，是黑的：相机钻进了楼里、正对没打光的墙背面。0.6 m 这个下限成立（几何都在），要修的是「怎么放大」⇒ 于是有了上面的朝指针缩放。

五、第二轮：锚点从「靶平面」换成「射线命中的表面」，外加拾取限流

第四节把「往楼心钻」修成「朝指针缩」，但锚点取的是靶平面上那一点 —— 靶平面没有「模型在那儿」这个概念。用同一把差分尺（探针 v3，负对照 全隐 vs 全隐 = 0.0000%）量出来：

| 指针偏移 | 靶平面口径（旧） | 射线口径（现） |
| --- | --- | --- |
| (0,0) 正中心 | 99.26% / 亮度 23.6 | 99.28% / 亮度 67.7 |
| (+300,+160) | 29.67% / 70.7 | 99.26% / 23.4 ★该像素打不到模型 |
| (−320,+140) | 99.31% / 47.5 | 99.47% / 76.3（本轮最好） |
| (0,−260) | 23.70% / 61.4 | 99.26% / 23.4 ★同上 |
| (+360,−60) | 0.00% / 0.0 ★相机朝空处飞、楼没了 | 99.26% / 23.4 |

⇒ ① 正中心推近由 23.6 → 67.7（从「钻进没打光的墙背面」变成「贴到打了光的外墙」）；② 飞走这条病没了；③ 剩那个 23.4 是「打不到模型」这一档的固有值（= 旧行为）——是取舍（不许飞 vs 不许钻只能选一个），不是漏修。

| 项 | 改了什么 |
| --- | --- |
| 锚点 | pickAt()：Raycaster.intersectObject(root, true)（root 里只有模型，灯/地面挂在 scene 上，所以打地面不算命中）⇒ 打到谁就朝谁缩 |
| 打不到时 | __cdutPick 返回 null ⇒ 不动 LOOK，只原地缩放。「宁可没反应，也不朝空处飞」 |
| ★ 限流 | 实测（探针 v4，_scratch/probe_pick.py，真交付件 37 万面、无 BVH）：一次命中求交 2.4 / 22.3 / 29.0 ms（min/avg/max, n=5），落空只要 0.1 ms（three.js 先过物体包围球）。滚轮一次拨动连发十几个事件 ⇒ 不限流就是十几 × 25 ms 主线程阻塞。规则按不变量写、不押在「求交多久」上：指针挪 ≤4 px 且距上次拾取 ≤150 ms ⇒ 复用锚点 ⇒ 最坏占用 25/150 ≈ 17% 单核，且只在滚轮连发时 |
| 缓存作废 | pointerdown / dblclick 都调 invalidatePick() —— 相机一动，旧锚点就不再是「指针下那点」 |
| 新增只读探针 | __cdutPick（取点）/ __cdutPickN（累计次数）/ __cdutPickThrottle（自报常数）——判据据此核限流，不看墙钟（机器忙闲会把墙钟变成噪声） |

判据与留档：

| ID | 判据 | 实测 | 正对照 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J-09.1.1（新，二轮加严） | 查看器四类手势 + 滚轮按量/可逆/朝指针 + 模型外只缩不挪 + 拾取限流 | PASS rc=0（10 条）：中/右键平移命中解析解（10.8373 m / 8.1279 m，误差 0）· 左键只转不移（\ | ΔLOOK\ | =0）· 滚轮 f80=1.136553 / f160=1.291753 = exp(d·K) · 可逆误差 0 · H 朝指针缩放钉住「射线命中的表面点」（挪 3.570e−13 m，容差 1e−3 m；对照 H2 下该点会滑走 101.96 px；LOOK 挪 9.54 m、到锚点 42.24 → 32.70 m）· I 指针在模型外（该像素求交落空 3.7 ms）⇒ LOOK 挪 0.00e+00 m、半径比 0.774142（对照 I2：靶平面口径在此处会挪走 5.293 m）· J 限流：同一像素连发 30 个事件只求交 1 次、静置 150 ms 后 +1、指针挪 14 px 后 +1 · 双击回开场帧 | 五条全按预期：E2/F2 喂改之前真正在跑的那一行 ⇒ 判红；H2/I2 是解析对照；J2 实测：连调探针 30 次 ⇒ 计数器 +30（证明「≤2 次」不是计数器涨不动造成的假绿） |
| ★ 中途一次「量不到」 | 上面 H 条第一版选了 (+220,−140) 当刺激像素 ⇒ __cdutPick 返回 null（该像素打不到模型）。判据报 rc=4「没量到」而不是判红，并按盲区④把「尺子选错刺激」与「页面不合格」分开 ⇒ 换用探针 v4 独立探明的 (−320,+140) 后 PASS | 这一步本身是一次真检查：拿落空像素当刺激，量到的会是「页面没动」而不是「锚点没挪」 |  |  |  |
| J-10.2-02（新） | 交付件里的「层错位」还剩多少 | PASS rc=0（见上表） | 注入 6.7/9.5 m 两条都报到且都顶红 |  |  |
| J-10.2-01（加严） | 装载口 | PASS rc=0：合格包放行 + 8 条坏件全拒（原 7 条 → 8 条） | 新增第 ⑨ 条 |  |  |
| ★ J-07.9.4-01（新，2026-10-12） | CAD 实体化第一件真活：用 accoreconsole 点名闭合 C006 墙层多段线（§7.9.4 结论 2；★ 编号故意用所属章节，不借 §9.2 的 A2 —— 那是「平台功能」） | PASS rc=0（A/B/C/D 全绿，用时 27.4 s）：A 两个独立读器同数（AutoCAD 回执 NALL=135 == ezdxf 135）· B flag 77→90（Δ=13）== Python 点名 13 == 回执 NC=13 · C 未点名逐点全等、点名只动标志、新增段总长 300.0 mm（上限 6240=13×TOL）· D 3.6 s < 120 s、产出件在盘 | 四条全触发：① 合成样本喂尺子（植入 n=8/flag=3/geom=2 ⇒ 实报同；TOL480 点名 3、TOL60 点名 2、两顶点那条永不点名）· ② 坏输入可分（喂非 DXF 文件 ⇒ FAIL_RC rc=53）· ③ 喂一次盲扫 ⇒ C 条必红（新增段 461 583.4 mm、单条最长 46 402.3 mm）· ④ 纯往返定容差（零闭合最大偏差 1.164e-09 mm ⇒ 容差 1e-06 mm 有据） |  |  |
| ★★ J-07.9.4-02（新，2026-10-12；同日二轮改成两口径） | CAD 接进链：闭合作 stage 2 的一步产出 out.dxf（a1/stage2_prepare_dxf.py），量链自己的下游（a1/generic_wall.py 的 load_walls_and_cols() + wire()）。★ 二轮起 A/B/C/D 落纯墙口径（drop_treads=False：只有闭合这一道变换），链口径（含剔踏步）照报并由新 A2 对账（§10.0.5 第 30 条） | PASS rc=0（A/A2/B/C/D/E 全绿，用时 208.5 s）：纯墙口径 A Δ墙线段数 14236→14249（+13）= 点名 13 条（新增段确实走进 wire()）· B Δ残段总长 2 177 508.0 → 2 177 808.0 mm（+300.0），区间 [0, 13×TOL=6240] · C 13 条缺口段逐条都能在残段集合里找到（最差偏差 1.164e-10 mm ≤ 1e-06）· D 独立枚举（源 DXF 直算，不经 AutoCAD）缺口合计 300.0 mm == 实测 300.0 mm，偏差 0.000000 ≤ 容差 0.300000（= max(③实测地板 0.000000, 0.1%×期望)）。并报（不判）链口径：Δ段数 +9、Δ残段 −1 617.653718 mm、剔踏步 1934→1938（+4）、四边形面积 −0.0（10 362 570 246.4 两侧逐位同）· A2：链 +9 == 纯墙 +13 − Δ剔 +4 ✓（铁律 196，主语不许被换掉）· E 3.7 s、out.dxf 下游当场载得动 {'n_segs': 12311, 'n_quads': 14645, 'resid_len': 2 400 015.558, 'quad_area': 8 696 525 295.726, 'n_cols': 1310} | 四条全触发：① 有牙——盲扫（58 条全闭合）⇒ Δ段数 +17、Δ残段 +123 621.6 mm > 上限 27 840 ⇒ B 必红（差额 412 倍）· ② 坏输入可分（非 DXF 文件 ⇒ FAIL_RC）· ③ 零刺激（TOL=−1 ⇒ 谁也点不上名）⇒ 纯墙口径 Δ段数 +0、噪声地板 −0.000000 mm = 0（D 条容差由此定；★ 链口径同刺激读到 −4 条 / −1 917.653718 mm，只报不判——那正是下面这条要紧的地方）· ④ 可重复（换目录再跑 ⇒ 纯墙口径 Δ段数 +13、Δ残段 +300.000000 mm 逐位相同）。★★ 同日二轮的要紧处：接上剔踏步之后本判据由 PASS 变 FAIL（A 读到 +9 ≠ 13、③地板 −4 / −1 917.65 mm）——根因不是代码错，是 `DXFOUT` 一手（坐标只动 ~1.16e-9 mm）足以让剔踏步多剔 4 条（组数 193 一条不变，4 组 11→12 条；_scratch/probe_tread_roundtrip{,2}.py 逐条点名：L=1590.000 / 958.827 mm）。⇒ 若走「链口径减地板」，D 的容差要从 0.3 mm 涨到 1 917.65 mm（比信号 300 mm 还大 6 倍 ⇒ 当场失去分辨力）；正解是换口径（纯墙口径那里地板实测 = 0）+ 声明盲区⑥，不去改冻结基线的取舍规则（那是臆造）。★ 并列读数 Δ墙身四边形 = +0（两臂都 +0 ⇒ 无分辨力，已降为读数不判，见 §10.0.5 第 22 条） |  |  |
| ★★ J-07.9.4-03（新，2026-10-12） | 残段接到最终模型（-02 那条新出口门）：残段 → buffer(120) 成墙带 → 并入逐图幅模型足迹（unary_union，精确）→ 整栋；四臂（源件 / 基线 neg = 过手零刺激 TOL=−1 / 定向 TOL=480 / 盲扫 TOL=1e9，后三臂由冻结工具 cad_close_walls.close_walls() 造，与 -02 的内联全扫互不派生） | PASS rc=0（A/B/C/D/E 全绿 + 五条正对照全触发；2026-10-12 两趟实测 用时 477.8 s ／ 410.4 s（★ 逐趟差 ≈67 s，别把它当读数：判据是 E 的 1800 s 上限；★ 这两个数在 -03.run.txt 里同名出现两次 —— 「（四臂建模用时 111.7s）」是其中一段，判词段那行才是全程 ⇒ 演示页第一版就抓成了 111.7 s，已改成锚定判词段且必须恰好一行（铁律 174：两个同名的量必须死掉一个））/ 起 6 次 AutoCAD（调用点可数：定向 / 盲扫 / 基线 neg + 正对照③零刺激 / ⑤换目录重跑 / ④坏输入））：★ 被判的 Δ 一律相对基线 `neg`，源件那一格只报不判。A 定向 Δ足迹 −0.000 m²（上限 0.072）、盲扫 +28.507 m²（上限 29.669）；独立枚举（源件直读、不过 AutoCAD）缺口档 300.0 / 123 621.6 mm 与实测 Δ残段逐位同数 · B 四臂 召回 100.0000 / 99.9665·99.9665·99.9665、精确 100.0000 / 100.0000·100.0000·99.2483、IoU 100.0000 / 99.9665·99.9665·99.2153（盲扫严格下降 ⇒ 分得开；本条的基准是源件模型 before ⇒ 不受基准选择影响）· C 覆盖率 源件 100.00%、过手三臂同为 99.96%（★结构性饱和，见下）· D 五条正对照全触发 · E 13/13/13 图幅、产出件在盘且下游载得动、AutoCAD 13.0 s（本趟；末趟 11.0 s —— 逐趟浮动）< 1800 s | 五条全触发：① 假件（模型墙各膨 120 mm）⇒ 足迹 +3350.2 m²（+88.97%）、精确率 100% → 52.9172% · ② 缺件（抽 90% 墙段）⇒ 足迹 1117.4 ≤ 1882.7 且覆盖率 16.02% ≤ 50.00%（这条牙同时管判据 A/B 和 C） · ③ 零刺激（另起一次 AutoCAD 运行、TOL=−1）⇒ 点名 0、Δ足迹 +0.000e+00 m² / Δ残段 +0.000000 mm —— ★ 它量的是「基线可复现」，必须与基线臂逐位相同（这条设计能被相信的前提；容差 1e-9 = 本对照自己的浮点残差地板，不是拍的，见 §10.0.5 第 25 条） · ④ 坏输入（存在但非 DXF）⇒ FAIL_RC · ⑤ 换目录重跑 ⇒ 足迹 3764.054606907 m²、残段 2 399 088.551896 mm 逐位相同。★★ 判词：定向臂 300 mm 残段在最终模型上 Δ足迹 = −0.000 m² ⇒ 中间量那个 412 倍的分母为 0，搬不到交付件上（实测浮点尾数 −6.139e-11 m² ⇒ 由程序判「分母为 0」，不印假倍数，见 §10.0.5 第 25 条）；盲扫臂 +28.507 m² / +102.627 m³ = 源件足迹的 0.757%。★★ 基准为什么不是源件（盲区⑦）：源件与过手件差 −1.263 m² / −1917.653718 mm = 链对 DXF 往返的不中性（DXFOUT 让 4 组踏步 11→12 条、冻结 treadlib 于是多剔 4 条），比 A 条上限 0.072 m² 大 18 倍；两条臂与基线过的是同一手 ⇒ 这层抖动结构性抵消（不去改冻结基线的取舍规则 —— 那是臆造）。★ 跨判据互证：全模型空间口径 Δ残段 +123 621.626721 mm == -02 记录值（两套实现同数）。★ 并列读数 Δ墙身四边形 继续不判（同 -02）。★★ 本门自己的两条保留：C 条结构性饱和（牙在对照②，§10.0.5 第 26 条）；score_cell 栅格口径含半格膨胀（本次四位 +20.70% ~ +20.82%、k=(栅格−精确)/(周长×CELL/2)=1.066~1.073 ⇒ 本门面积一律用精确并集，并已把风险点名进 §10.1 表） |  |  |
| ★★ J-09.2-A1d（新，2026-10-12） | A1 第五个缺口：梯（踏步）不许当墙建（真源 = 冻结基线 libs3d/c006/treadlib.py；被测 = a1/generic_wall.py 的墙输入，即链喂给下游的那一份） | PASS rc=0：A 守恒 3/3 栋成立（按坐标键多重集逐条，该剔未剔 0 / 剔多了 0）—— C006 14236→12302（锚 136、193 组、剔 1934 条 = 13.6%）· C074 7485→7291（194 条 = 2.6%）· C113 11052→11029（23 条 = 0.2%），合计剔 2151 条 · E 非空（有锚 3 份） | 四条全响：① 有牙——锚整体平移 10 km（SHIFT_MM=1e7，DXF 单位 mm，初版写 1e4 实为 10 m、漏一组）⇒ 检出组 193→0 · ② 只拿检出集建墙 ⇒ 含踏步 4472.648 m² / 剔踏步 3765.317 m² / 只踏步 1186.788 m²，Δ = 707.331 m²（15.81%）（那批线确实在造墙，且剔完仍 >0）· ③ 人为漏剔一组（n=6）⇒ 偏差 6 条「期望外被剔」 ⇒ 有分辨力（初版两个方向的标签印反，读自己的红输出才发现） · ④ 三类读数各自可复算。★★ 判词：a1/treads.py 的 docstring 记着这段回归的四个调用点与 Δ 707.331 m²（15.81%）；★ 盲区② 读数不启用：C105 墙层内锚 0 ⇒ 全层锚 178、检出 125 组 / 1397 条（放宽口径才看得见，已量未修）；★ 本条的否定面：锚只在 4/105 栋（基线口径 3 栋）⇒ 其余 101 栋「有没有踏步」一概不给结论 |  |  |

原始输出归档：gates/_out/J-09.1.1-viewer.{run.txt,json}（判据自存原始输出，不只存结论）、J-10.2-02.{run.txt,json}、J-10.2-01.run.txt、`J-07.9.4-01.{run.txt,json}`、`J-07.9.4-02.{run.txt,json}`、`J-07.9.4-03.{run.txt,json}`（附 picked.txt 逐条句柄、receipt.txt 回执、stdout.bin 原样留档）、`J-09.2-A1d.{run.txt,json}`（★ 修复前的真红输出另存 gates/_archive/gate-out-before-tread-drop-20261012-174854/J-09.2-A1d.修复前-red.txt）；新尺子 `tools/lint_pct_format.py`（% 格式串双向扫描，见 §10.0.5 第 27 条）、`tools/lint_undefined_names.py`（symtable 扫「模块级没定义却被当全局读」的名字，见 §10.0.5 第 28 条）；探针读数 _scratch/probe_pick.json、_scratch/probe_zoom_cursor.json、`_scratch/probe_cad_close.py` / `probe_cad_damage.py` / `probe_downstream_close.py`；演示页 `demo/wallclose.html` + 三联图 `_out/close_figure.svg`（生成器 _scratch/render_close_figure.py / build_wallclose_page.py）；包留档 _archive/pack-c006-before-floorshift-recheck-20261012-151313/（24 件）。

★ 本轮没做的（不许当已完成）：① 几何一个字没动 —— 本轮只证「gym3d 声明的层错位在交付件上不复现」，不等于交付件没有别的几何毛病（层内错误本尺全盲）；② 专业软件接进固化/烘焙那一段：AutoCAD 命令行实体化已做完第一件真活并接进链、且下游量已接到最终模型（a1/stage2_prepare_dxf.py 产 out.dxf 并当场喂下游一次；判据 J-07.9.4-01 / J-07.9.4-02 / J-07.9.4-03 均 PASS，见上）⇒ 本条再降一级为「CAD 侧已接完、烘焙侧没接」；剩：Blender 减面/烘焙仍未接（且 CAD 侧的出口门已经全关 —— 见 ⑦）；③ A1 的梯/板/梁仍未落判据；③ ~~A1 的梯/板/梁仍未落判据~~ 梯已落（2026-10-12）：判据 J-09.2-A1d PASS rc=0（守恒 3/3 栋 · C006 14236→12302 · Δ足迹 707.331 m² = 15.81% · 四条正对照全响），入口 a1/treads.py（几何规则全回冻结基线 treadlib.py 一个字不重写）；板/梁 不是「没落判据」而是几何本身不存在（全库 0 个板/梁/结构图层，只有 4.1结构柱）；★ 剩下的否定面：锚只在 4/105 栋 ⇒ 其余 101 栋本条不给结论，见 D.8；④ 查看器触摸双指捏合未量（盲区③）；⑤ J 条只量求交次数、不量墙钟（「不卡顿」没被直接量到，盲区⑦）；⑥ 拾取耗时只在本机 + 这一个 37 万面模型上量过，换模型/换机器要重量（盲区⑧）；⑦ ★★ CAD 侧的出口门已全关（2026-10-12 更新）：J-07.9.4-02 证到中间量、J-07.9.4-03 把它接到最终模型上 —— 结论是中间量的 412 倍搬不到交付件上（定向臂 Δ足迹 0.000 m²，比值分母为 0；盲扫臂 +0.757% 面积）。⇒ 老问题也答全了：本仓两条链都不看 DXF 的 `closed` 标志，闭合能让下游变的唯一通路是那多出来的一条 p[-1]→p[0] 线段；这一步在 C006 上的收益 = 0.000 m²（那 300 mm 整个落在既有墙足迹里），代价下限是盲扫会往模型里塞一堵 46.4 m 的幽灵墙。★ 仍未做的：这条只量了 C006 一栋 + 只量面积（位置层面的危害面积尺全盲，盲区①）⇒ 「闭合值不值得做」目前在 C006 上的答案只是「零收益」，还不能外推到全库 105 栋。

### D.8 V3.8 内补六：A1 第五个缺口 —— 梯（踏步）：先抓出链的一个回归，再立判据（2026-10-12）

> 承接 A1 剩余项「梯/板/梁」。结论先说：梯这一条落了（判据 J-09.2-A1d PASS rc=0）； > 板/梁不是「没落判据」，是几何本身不存在（全库 0 个板/梁/结构图层，只有 4.1结构柱）。

一、这一条先抓到的是链自己的一个回归，不是新构件

a1/generic_wall.py 自称「打分侧逐行照抄 score8.py」，但只抄了 `import treadlib`、没抄那行调用（铁律 17）⇒ 楼梯间里 270 mm 一道的踏步线被 `wire()` 当墙身配起来。

| 量 | 值 |
| --- | --- |
| 墙输入含踏步足迹（C006，逐图幅精确并集） | 4472.648 m² |
| 剔踏步后 | 3765.317 m² |
| Δ（「踏步当墙建」的假墙身） | 707.331 m² = 15.81%，逐图幅 12/12 全正 |
| 只拿检出集里的线建墙（正对照②） | 1186.788 m² > 0（那批线确实在造墙） |
| 修复后下游墙线段数 | C006 14236 → 12302 ／ C074 7485 → 7291 ／ C113 11052 → 11029 |

★ 它为什么藏得住：score6.py 首行写明「参照侧也剔除踏步线（与 build6 共用 treadlib，同一批复判据）」—— 冻结基线在四处剔踏步（建侧 build6.py:191 / build7.py:123 / build8.py:169，打分侧 score6.py:112 / score8.py:149）。链的参照侧（照抄 score8.py:149）有那行、模型侧没有 ⇒ 两侧各自看都对、合起来错，任何 IoU 都会把这个错自己抵消掉。⇒ 修在载入层（load_walls_and_cols*，两种调用自动同批），不是在某个调用点打补丁。

二、判据 `J-09.2-A1d`（新，PASS rc=0）

件：a1/treads.py（链的入口：收锚 + 剔踏步；几何规则一个字不重写，全回冻结基线 libs3d/c006/treadlib.py）。真源 = 冻结基线；被测 = 链喂给下游的墙输入。

| 臂 | 是什么 | 实测 |
| --- | --- | --- |
| A 守恒 | 逐图幅坐标键多重集：原始 − 检出集 == 链喂下游 | 三栋 3/3：该剔未剔 0 / 剔多了 0（C006 1934 条 / C074 194 / C113 23） |
| B 正对照① | 把锚整体平移 10 km ⇒ 检出必须 0 | 原件 193 组 → 平移后 0 组（0 条线） ✓ |
| C 正对照② | 只拿检出集里的线建墙 ⇒ 足迹须 >0 且 < 含踏步 | 含踏步 4472.648 ／ 剔后 3765.317 ／ 只踏步 1186.788 m² ⇒ Δ 707.331 m² ✓ |
| D 正对照③ | 人为漏剔一组 ⇒ 守恒必须报出偏差 | 偏差恰好等于该组条数 ✓（★ 第一版只数一个方向 ⇒ 报 0，假绿） |

★ 判据自己的三个 bug，全是它自己的正对照抓出来的（详 §10.0.5 第 31 条）：方向标签写反、正对照扰动写成 10000（DXF 单位是 mm ⇒ 那是 10 m 不是 10 km，实测漏进来 1 组）、D 条单向无数。

三、盲区（判词不许越界）

锚只在 4/105 栋（人写的 上/下）：C006（136，墙层内）/ C074（17）/ C113（5）/ C105（178，全在非墙层）。其余 101 栋「有没有踏步」本条不给结论 —— 那里几何候选一大堆（C001/C009/C011 无锚候选 79/143/66 组）却无法确证是楼梯，故既不剔也不判。

C105 是「尺子按层瞎」的活样本：它的 178 条锚全在非墙层 ⇒ 冻结基线与链都看不见（不是「没有踏步」）。放宽到全层收锚实测：0 组 → 125 组 / 1397 条，但那是对基线的偏离 ⇒ 不默认启用，只由判据报数（widen_c105）。

「拿房间台账当锚」这条路已实测死掉：全库用途层（8房间用途 等）里「楼梯」0 条（105 栋）。

板/梁：本库几何不存在。全库扫「名字里带 板/梁/结构 的层」⇒ 只有 4.1结构柱（40 份）。⇒ 这两类本期做不了，不许写成「已建/待建」，只能写成「源数据没有」。

四、留档

gates/_out/J-09.2-A1d.{run.txt,json}；修复前的判据输出（含真红读数）归档在 gates/_archive/gate-out-before-tread-drop-20261012-174854/（31 件 + _SHA256.json，逐件记 why/bytes/sha256，另存 J-09.2-A1d.修复前-red.txt）；侦察探针 _scratch/probe_tread.py、probe_stair.py、probe_stairwell_text.py、probe_tread_anchor.py、probe_tread_roundtrip.py、probe_tread_roundtrip2.py。

### D.9 V3.8 内补七：每个系统都要有一页「字段与流程」（用户明令，2026-10-12）

> 用户原话：「后面做所有系统，就要有页面，所有的字段，流程都在上面，这样也方便修改」。 > 本版先在 cdut3d 上落这一页：demo/sys.html（生成器 _scratch/build_sys_page.py）。

一、页上有什么

| 段 | 内容 | 数从哪儿来（一个都不手打） |
| --- | --- | --- |
| 流程 · 数据到交付 | 6 步：源 DXF → CAD 实体化 → 图幅定位 → 构件 → 交付包 → 交付文档；每步给文件与它的判据状态 | 每步的作用抄自该脚本自己的 docstring 首行；判据状态现场读 |
| 判据台账 | 13 条判据 × 编号／脚本／状态／三路读数／正对照条数／顶层字段数／产物时刻 | gates/_out/*.json ＋ *.run.txt 现读 |
| 字段 | 每条判据产物 json 的顶层字段名 ＋ 类型 ＋ 值（点开看） | json 现读 |
| 脚本清单 | a1/ 与 tools/ 各模块的作用、大小、时刻（条数由页面现印，本趟 31 ／ 10） | docstring 首行 ＋ os.stat |
| 交付面 | 页面 ／ 方案 md ／ docx ／ 规范 | 盘上文件 |

二、页上立的规矩：一条判据给三路读数，谁也不替谁说话

| 读数 | 从哪儿读 | 本仓实测（2026-10-12） |
| --- | --- | --- |
| ① 产物 json 的 pass | gates/_out/<编号>.json | 10 条有 |
| ② run.txt 里的 rc= | gates/_out/<编号>.run.txt | 一个 run.txt 里常有多个 rc（判词那行一个、正对照各行各一个，如 J-07.9.4-03 是 rc=0,1）⇒ 全印出来，不挑一个当代表 |
| ③ run.txt 里的判词行 | PASS／FAIL／总判 | 3 条判据的判词只活在 stdout 里：J-09.2-A0／J-10.2-01／J-10.6-01 ⇒ 只读 json 会把它们的 PASS 印成「没量到」 |

★ 两路读数打架 ⇒ 状态记「不一致」（本趟 0 条），不替谁圆场；run.txt 里出现过 Traceback 的单独点名（崩了 ≠ 没量到）。

三、这一页当场抓出的一处真缺口（已修）

J-09.2-A0（闸 2，命令行串链骨架的交付件复算）判词从来没落在盘上 —— 它的 PASS 只出现在控制台里，gates/_out/ 下只有它自己的对照物（_a0_fakes/ 目录、_a0_tamper.json）。 ⇒ 2026-10-12 重跑一次并把输出留档：gates/_out/J-09.2-A0.run.txt（rc=0，判词「四态可分 ＋ 磁盘产出与自报一致 ＋ GUI-only 已踢出」）。判据本身一个字没改（它本来就是「磁盘侧只读不重跑」的判据，重跑不碰任何基线）。 ★ 重跑读数与 §D.2 记的逐件相同：可跑 12 件、11 OK、1 不可串（potree FAIL_RC）、4 PENDING。

四、量具的盲区（页自己声明，铁律 158）

「源码里点到的 _out/ 名字」是正则扫出来的：分不出读还是写、也分不出文件还是目录，而且凡是源码里带 `_out` 的路径都收（实测 J-07.9.4-03 那条里就点着一个读别人的 json）。⇒ 名字先在 gates/_out/ 找、再到仓库根的 `_out/` 找，两个都没有才写「这两个 _out 下都没有这个名字」（例如 chain/_out/chain_run.json 住在链那边）—— 「不在我找的这两个目录里」不等于「不存在」。只当线索。

判据产物名的找法三级：① 与脚本同名 ② 在第一个 _ 处截断（J-09.2-A1b_openings → J-09.2-A1b）③ 再去尾段（J-10.0-01-docx_sync → J-10.0-01）。走第 ③ 级的会在页上点名 —— 那是唯一可能撞上兄弟判据产物的找法。

这页只报不判：判的仍是各判据自己的读数。

五、本页自己的三个 bug，全是同一形状：拿本页的尺子去量别人的东西（留档）

| 错法 | 症状 | 根因 | 修法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号用 os.path.splitext 取 | 台账上 13 条编号印成 J-07／J-09／J-10 —— 看着还挺整齐 | 编号里带点，splitext 在最后一个点处切 | 按已知后缀（.json／.run.txt／.log）剥，再取第一个 _ 之前 |
| 「它写的东西」把名字当 gates/_out/ 下的件来判 | 把住在仓库根 `_out/` 的工作目录、和住在 `chain/_out/` 的台账，印成红色的「缺」 | 扫描收名字，却拿一个目录去量 | 两个 _out 都找，找不到也只写「这两个 _out 下都没有」 |
| 残留占位符守卫拿 subs 的键去扫 | 整段 <tbody>{{A1ROWS}} 没被替换，守卫照样报「没有残留」并 rc=0 | 一个根本不在 subs 里的占位符，永远不在被检查的名单上（铁律 137：名单漏掉主体则永远绿） | 改在渲染完的正文里扫 \{\{[A-Z0-9_]+\}\}；两个生成器各加一条 --selftest-placeholder 正对照（塞一个没人替换的 ⇒ 必须 rc=1，实测两个都 ✓） |

★ 第三个是最险的：它是「守卫自己的假绿」，会让我以为页面完整。露马脚的不是守卫，是页面字节数从 41.1 KB 掉到 32.2 KB（两张表整段没了）⇒ 改动前后要看的那个数，得是量得到东西的数（页高／字节／条数），不能只看守卫报绿。

六、顺带修的一处：文本模式写盘（铁律 79）

两个页面生成器原先用 io.open(..., "w") 写盘 ⇒ Windows 上把 LF 翻成 CRLF（+1 字节/行）。同批交付件里 demo/index.html（demo/build_pack.py 用 "wb"）是 LF ⇒ 已统一改字节层写盘，三页现在 CRLF 0 处。

七、留档

demo/sys.html（41.2 KB；本趟 13 条判据 PASS 13／FAIL 0／没量到 0／不一致 0；14 张表／165 行／10 个字段块）＋ 生成器 _scratch/build_sys_page.py；截图 _scratch/shots/sys-{top,ledger,fields,scripts,tools,mid,full}.png；生成日志 _scratch/syspage.log；A0 补档 gates/_out/J-09.2-A0.run.txt。

### D.10 V3.8 内补八：落盘的件必须是严格 JSON —— 裸 NaN 让浏览器白屏（铁律 123 兑现，2026-10-12）

一、现场抓到的

gates/_out/J-09.2-A1.json 里有 4 个裸 `NaN`（rows[*].lcs[*]，行 16/35/81/101）。

它的来路是正当的：a1/generic_wall.py:257 对一个「一条墙线取样点都没有」的图幅 （远处详图 / 说明图幅）故意返回 NaN —— 注释写得很清楚：「没量到」≠「量到 0」， 返回 0.0 与「墙全漏」同形，会把好件报成坏件。 ⇒ 判据的设计意图是对的，错的是编码。

| 「没量到」几格的实测（2026-10-12） | 数 |
| --- | --- |
| C006 / C009 / C004F1 / C105 | 各 1 格 |
| C011 / C001 | 各 0 格 |
| 合计 | 4 格（三份清单各自数出来的：n_unmeasured 字段 / 洗前原对象 / 盘上 null —— 三个数互证） |

二、为什么写的人和读的人都读不出来（这才是真问题）

| 谁 | 行为 |
| --- | --- |
| Python json.loads | 默认吃 NaN（allow_nan=True）⇒ 读得回，量不出它是坏件 |
| 浏览器 JSON.parse ／ Node ／ Go ／ Rust | 一律抛错 |
| 本机实测（node，2026-10-12） | SyntaxError: Unexpected token 'N', ..."0.0,\n NaN,\n"... is not valid JSON |

★ 而最终页 demo/sys.html 的字段表读的正是这些 json ⇒ 这是一条白屏级的缺陷， 只是它藏在「Python 侧一路绿灯」后面。

三、修法与两件新东西

| 件 | 作用 |
| --- | --- |
| tools/jsonstrict.py | sanitize() 逐层重建、把 nan/±inf 换成 None；dump() 字节层写盘（铁律 79）＋当场回读校验（parse_constant 当严格开关）⇒ 回读不过就抛，不留假绿的件。自带 --selftest 7 档 |
| tools/lint_json_strict.py | 第三把尺子（继 lint_pct_format / lint_undefined_names）：扫全仓 .json，报不是严格 JSON 的件。自带 --selftest 12 档，含与 node 的互证（同一件两个实现同判） |

gates/J-09.2-A1_wallchain.py 的落盘点改用 jsonstrict.dump； gates/_out/J-09.2-A1.{json,log} 重跑重出：判词逐字不变（PASS rc=0、六样板 A/B/F 全绿、 三条正对照全触发、n_unmeasured 与轴网命中率一行未动），只有那 4 格由 `NaN` 变成 `null` （2609 字节、LF、裸常量 0 处）。★ 源头 generic_wall.py:257 一个字没改 —— 它返回 NaN 是对的， 换的是落盘那一层的编码。

四、尺子自己的假绿（留档，与 D.9 第五节同一形状）

第一版 lint_json_strict.py 的 SKIP_DIRS 照抄了 lint_undefined_names.py，里面有 `_out` —— 而实翻车那个件恰恰住在 `gates/_out/` 下。于是它扫了 34 件、报「0 件坏」、rc=0： 尺子对它唯一该量的那一格全盲（铁律 137/158：参照物退化时，守卫会放掉它唯一该护住的东西）。 发现它的是人眼：gates/_out 是判据产物台账、是交付面，不是临时目录。 ⇒ 只跳真正的历史件与依赖目录；自测加一档专门钉住这条（摆一个 <tmp>/gates/_out/*.json 的坏件， 必须以 rc=1 被收）。修后重扫：85 件（原来那 34 件是假数）。

五、我自己犯的两个错（留档）

| 错法 | 症状 | 根因 | 修法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计数器数了没洗过的那份对象 | 闸印「`lcs` 里 0 格写成 null」，而盘上是 4 格 —— 同一份输出里它与上面每栋的「未量到 1」自相矛盾 | 我数的是 rows（原对象，那一格还是 nan），不是洗完的 | 由 dump() 在洗之前从原对象数（count_nonfinite）；自测②档钉住「None 本来就在的格不许算进去」（数了就是 2，不是 3） |
| 自测里编了一档测不出东西的对照 | 第 ③ 档想验 allow_nan=False 兜底会抛，用 class Sneaky(float) 造了个「漏网值」 | Sneaky 就是 float 的子类，sanitize 认得它 ⇒ 那条通路走不到，这档必然绿 | 改成测真会发生的性质：序列化失败时不留半成品文件；并在 dumps 处写明「allow_nan=False 是声明不是守卫，别再为它编档」 |

★ 通则（与 D.9 第五节同）：改了东西之后要看的那个数，得是量得到东西的数 —— 这一趟是「盘上 null 的个数（4）」，不是「守卫报了绿」。

六、顺带清掉的一处「第二个今天的答案」

_out/J-09.2-A1.json（仓库根的 _out/，不是判据台账 gates/_out/）是同名件的第三份、 2026-10-12 12:40 的读数：与现行件只差一处 —— C006 的 n_wall = 14236（现行 12302）， 即剔踏步修复之前的墙段集合；它自己还带 4 个裸 NaN。 ⇒ 三份同名件并存，谁读到它都会得到过期结论（铁律 174：两个同名的量必须死掉一个）。 已挪进 _archive/stale-outroot-J-09.2-A1-20261012/（含一份写明 sha256/字节/时刻/为什么的 SHA256.txt）， 没删。

七、接进页面（对着本版第七条用户明令）

demo/sys.html 新增「落盘件体检 · 交付面上的 json」一格 ＋ 页首一枚 chip： 扫了几件、坏几件、坏在哪几件，数由页面直接 import 那把尺子现算（不另写一份判断 —— 两个同名的量必须死掉一个）。这把尺子是尺子不是判据（同 lint_pct_format / lint_undefined_names）， 不进 §10.0.5 台账。

八、盲区（铁律 158）

本尺子只认 Python 解析器能识别的不合法；它与浏览器 JSON.parse 的其余差异没逐条量过

—— 只对 NaN/Infinity 这一族做了双实现互证（node 实测同判）。

只扫 .json 后缀；.jsonl、以及写在 .md 代码块里的 json 全盲。

只报不判语义：「这串能不能被严格解析器吃下」；某个 null 该不该在，是业务问题，它不管。

.git / _archive / __pycache__ / 虚拟环境 / node_modules 默认不扫（`_out` 不在此列，见四）。

全仓 .py 的那两把老尺子复扫（★ 件数是读数不是定值：两条都在 2026-10-12 同日多处现算过，先后读出 119 / 133 —— 现值跑 python tools/lint_pct_format.py、python tools/lint_undefined_names.py）：A 0 处 / B 0 处 / 未定义名 0 处（我没有把它们带坏）。

十、附：同一趟抓到的第二件 —— 「同输入 ⇒ 同字节」也得量（交付件 docx 此前并不可复现）

现场：同一份 md 连出两次，两份 docx 内部每个部件逐字节相同（word/document.xml 等全等），整包 sha256 却不同。差异全在 ZIP 容器的条目时间戳（ZipInfo.date_time）—— python-docx 存盘时给每个条目盖上当时的本地时间，2 秒粒度。

后果：_archive/ 里两份归档说明都写着「md2docx 不带时间戳/随机量，同输入 ⇒ 同字节」——这句是假的。按它去「重生成还原被替换的 docx」，拿 sha256 一核就不过（那两份旧二进制按「留可再生源、不留旧二进制」处理，已不在盘上 ⇒ 逐字节还原不回来；内容可还原）。

假绿是怎么来的：D.9 那次写「本次两份都实测过」，是两次跑撞进了同一个 2 秒窗口 ——又一个「对照没有分辨力」（铁律 137）。

修法：tools/md2docx.py 加 _pin_zip() —— 存盘后重封一次容器，把所有条目 date_time 钉成 ZIP 纪元。自带 --selftest 两档对照（都要能变红）：① 同输入 ⇒ 同字节（这就是被修的性质）；② 同一份 md 钉不同 ts ⇒ 必须不同（证明①不是白来的）＋ 两份的 word/document.xml 仍逐字节相同（差只在容器）＋ 不留半成品临时件。实测：交付件连出两次 sha256 逐字节相同（3c09eb91…）。

通则：「同一份输入产出同一份字节」是一条要量的性质，不是假定。凡留档说明里写了「用重生成来还原」的，都得先量一次它到底是不是同字节 —— 否则那条还原路径是写在纸上、核不过的。

九、留档

tools/jsonstrict.py（自测 7/7）· tools/lint_json_strict.py（自测 12/12，含 node 互证）· gates/J-09.2-A1_wallchain.py（落盘点改 jsonstrict.dump）· gates/_out/J-09.2-A1.{json,log}（重出）· _archive/stale-outroot-J-09.2-A1-20261012/ · 尺子读数 _scratch/lint_json.log · demo/sys.html 新增格。

### D.11 V3.8 内补九：外墙按交付口径闭合 —— 用户「墙与墙之间没有接上」（2026-10-12）

一、用户报的，与量到的

> 用户看交付件（demo/index.html 里那栋）的原话：「有个问题，墙与墙之间没有接上」。 > 用户随后拍板：「按交付口径闭合外墙（推荐）」 —— 闭合做在 cdut3d 侧，不碰冻结基线 libs3d。

先把「缝」量清楚，再谈补不补：

| 量到的 | 数 |
| --- | --- |
| 链为什么漏 —— libs3d/c006/build8.py::bridge_gaps | 只给门造门头（754 扇门 / 754 门头），窗洞一个不补 |
| 交付逐层件里 ≥50 mm 的缝 | 709 条，100% 是整层高的洞 |
| 本仓两条链都吃 if e.closed … append([p[-1], p[0]]) | ⇒ 未闭的多段线首尾不连，墙就在那儿断开 |

★ 为什么按「闭合」交付、而不是补门窗扇：本包声明 实景三维 LOD1.3 = 棱柱体（§8.6） ⇒ 外墙应闭合、不表达门窗洞。这是一条决定，它的代价写在第六节盲区里（>6 m 的口子不补）。

二、这一趟动了哪些件

| 件 | 作用 |
| --- | --- |
| tools/wall_close.py | 闭合算子本体：纯几何，输入一组墙块、输出补块列表；不碰任何基线 |
| tools/floors_from_libs3d.py | 把算子接进链 —— 在 `apply_T` 之前做，此时还是 mm 口径（换算前），比在米制下做少一层误差 |
| demo/build_pack.py | 重出交付包（链的下游一步没改） |
| gates/J-09.2-A1e_wallclosed.py | 判据（第六项见第五节） |
| demo/_cc/index.html | 前/后对照页 |
| _scratch/run_gates.py | 全仓判据跑一遍的入口（顺带修的，见第七节） |

三、实测读数（全部落在盘上，可复算）

| 读数 | 值 |
| --- | --- |
| F1 单层：候选缝 → 实际补块 | 942 对 → 183 根 |
| F1：补后残留缝 / 未复核 | 0 / 0 |
| F1：补块竖向跨度 | 全部恰 3600 mm ≤ 层高 3720（没有捅出层外） |
| 交付件 11 层合计 | 补 1412 根（+2367 m³）· 跳 8436 条 · 未复核 0 · 补后残留 0 · 共加 16944 面 |
| 包内 model/c006-building-floors.glb | 7 689 100 → 8 072 728 字节（7.69 → 8.07 MB） |
| 包指纹 / 校验 | manifest.package_sha256 = dcdb192c826846c414ad1f72…；modelpack.validate() ⇒ ok: true、counts {artifacts 21, model 1} |
| 包目录体积（实测） | 全目录 38.03 MB / 24 件（其中 model 件 8 072 728 字节） |

四、这一趟踩到的两个真坑（都是铁律的原话形状，留档）

| 错法 | 症状 | 根因 | 修法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 补块的取面函数返回相对自己那端 P 的偏移 | 补块竖向被撑成两层高、捅出层外，闸门当场报 floor1..floor10 超出原件 | 缝的两端 A、B 是最近顶点对，可以不等高（A 在上角、B 在下角）⇒ 两个不同原点的区间去 min/max（铁律 174） | 一律返回绝对坐标；进局部前再减 A 在 e1/e2 上的投影 |
| 拿顶点距离复查「缝补上了没有」 | 缝永远「还在」、每趟多补 4 根、8 趟不收敛 | 补块是压在墙里的（PAD=80 mm）⇒ 顶点集之间本来还差 ~64 mm；顶点距 ≠ 表面距 | 换 trimesh.proximity.closest_point_naive —— 这才是终止的充要条件 |

★ 第②条与第①条是同一族的两个方向：一个把两个原点混起来、一个把两种距离混起来。

五、判据 `J-09.2-A1e`（六项 + 三条正对照）

| 项 | 内容 | 实测 |
| --- | --- | --- |
| A 补块守恒 | 逐层「输出面数 = 输入面数 + 计划补块」 | 11/11（共补 16944 面） |
| B 原件没丢 | 交付件逐层包络落在原件包络内（补块是加法，不许把墙改小） | 11/11 |
| C 图纸校核 | 唯一外部量：拿图纸（DXF）本身核补块落不落在墙带上 —— 图幅 L0（按墙足迹实测选出） | 补块 84 块 / 42.1 m²，落 240 宽墙带 49.1% vs 整层随机点 7.70% ⇒ 6.4×；离最近图纸墙线中位 541 mm / max 687 mm / 超 2000 mm 的 0 块 |
| 正对照①②③ | 见下 | 三条全响 |
| E 非空断言 | 若一条候选都没量到 ⇒ rc=4「没量到」（不许报「干净」） | — |
| F 同源 | 包内 model 的逐层与上面 A/B 量的必须是同一件（demo/index.html 读的是包目录，不是链的中间产物） | 11/11 |

三条正对照：① 合成两墩一缝 2000 mm ⇒ 该补 1 根、实补 1 根；② 合成两柱 600 厚 ⇒ 该补 0 根、实补 0 根；③ 拿 F1 补前件冒充补后件 ⇒ 该报 >0，实报 183 条。

★★ 正对照自己踩的坑（铁律 137）：vertical_axis() 按「跨度最小」认竖直轴 —— 逐层件是 129 × 3.72 × 84 m、最小的是层高，所以对；可一对孤零零的墙垛最小跨度是墙厚 240 ⇒ 竖直轴被认成厚度方向、整条判据在合成件上无分辨力（第一版就是这么报「该补 1 根，实补 0 根」的假红）。⇒ 合成件必须做成逐层件的形状（垫一块 30×30 m 薄板）。★ 顺带看清一件事：垫板之后，「两柱 600 厚」那条对照才是被真的厚度闸拦下（打印理由是「厚 600 不在墙的档」）；不垫板时它是「压根没有候选」 —— 两个现象看着一样，其实是「没牙」与「有牙」的区别。

★★ B 项自己踩的坑（铁律 196 / 192）：B 项原自己拼变换矩阵 T，漏了 `T[1,1]=0.001`（竖直方向没缩比例）⇒ 参照物被撑成 1000 倍高、floor1..floor10 全报「包络超出原件」；而 `floor0` 只是「hi 那头的超出量是负数」才“过” —— 一次 整屏假红 + 单点假绿。★ 修法：只问链要 —— 调 p1.xform(sx, sz, lib, pk) 拿 meta 记的两个原点；再独立核 meta 记的标量与 xform 算出来的一致·★ 容差按记录自己的精度给（meta 是 round(...,3) 米 ⇒ 5e-4 m），不是把它放宽到看不见为止。

六、盲区（写进判据，铁律 158）

图纸校核只做了 F1 —— 其余 10 层没有第二来源，那 10 层的补块只有 A/B 两条自查。

判据只看几何、不看用途 —— 内墙上的洞也补（本判据分不出「该开的口」与「断掉的墙」）。

>6 m 的口子一律不补（当厅 / 中庭）—— 这是决定不是测量，代价 = 那 9 条 5.5~6 m 的缝留着。

补的是棱柱体，不是门窗扇 / 过梁 / 雨篷（LOD1.3 口径如此）。

没有量补块的纹理/颜色（vertexColors 是几何自带，本判据不管它像不像墙）。

七、接进页面（对着本版第七条用户明令）

判据台账页 demo/sys.html 现印 14 条判据：PASS 14 ／ FAIL 0 ／ 没量到 0 ／ 不一致 0，A1e 那一行现读现算。

★ 顺手补的一处：A1e 原把三条正对照只放在 checks.controls（list），而页面的「正对照」那一格数的是 `json["controls"]` 的 bool 叶子 ⇒ 页面按 dict 取、取不到就记 「—」，一条有三条对照的判据在页面上看着像没有对照。⇒ A1e 在顶层再铺一份只含 bool 的 controls（详细清单仍留 checks.controls）⇒ 该格由 `—` 变成 `3/3`。

前/后对照页 `demo/_cc/index.html`：同相机拍同一条 2.07 m 洞（补前件取自 _archive/pack-c006-before-wallseal-20261012-212148/），两件的其它一切相同，只差链上这一步。

八、留档

tools/wall_close.py · tools/floors_from_libs3d.py · gates/J-09.2-A1e_wallclosed.py · gates/_out/J-09.2-A1e.json（含顶层 controls）· demo/_cc/index.html · 对照截屏与探针 _scratch/_ccaim.py / _scratch/_ccshot.py · gates/_out/ 归档（跑前 30 件 → _archive/gate-out-before-wallseal-a1e-20261012-221941/）· 全仓跑判据入口 _scratch/run_gates.py（13 条全 rc=0；J-09.1.1-viewer 要活浏览器，本趟跳过）。

---

### D.12 V3.8 内补十：方案复杂度收敛 —— 档位单一来源 + CAD 档退出默认套件（用户「整个方案复杂了、太多算法」，2026-10-13）

一、用户的两句，与随之定下的口径

> 用户原话：「我感觉整个方案复杂了，不是像用传统三维建模工具做图，太多的算法，你有没有学习相关的经验」 > 追问后用户给出三条边界：① 「我不止要外形」；② 内景要到构件级（逐种构件分件）；③ 不换工具，继续现有 DXF 链。 > ⇒ 口径：不是降到 LOD1.3 体块（体块只有外形，被 ① 否掉），而是把「没有几何来源」的那部分砍掉。

★ 为什么不能改走倾斜摄影：它只有外壳，剖不开、点不到房间，与 ① 冲突。 ★ 为什么这与「按规范」不矛盾：§8.6 已声明本包 >=LOD1.3、并注明「超出适用范围」—— 构件级是有意的超配，不是走错口径；D.12 只砍没有来源的构件，不砍精细度。

二、先把复杂度量出来（现算，不是估计）

档位与单条实测（gates/_out/_ledger.json；quick 档 2026-10-12、dxf 档 2026-10-13 本机跑）：

| 档 | 条数 | 单条实测（s） | 单条合计 | 墙钟（并行） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| quick | 6 | A1e 24.4 · J-10.0-01 24.1 · J-10.6-01 7.5 · A0 4.4 · J-10.2-01 1.0 · J-10.2-02 0.5 | 61.9 | 24.5 s |
| dxf | 4 | A1 180.3 · A1d 83.0 · A1b 82.8 · A1c 77.6 | 423.7 | 180.3 s |
| cad | 3 | J-07.9.4-03 410.4（★ 另两条本趟未重测 ⇒ 不给数，铁律：没量到不印数） | ≥410.4 | 串行（AutoCAD 单实例） |
| viewer | 1 | 要活浏览器，本趟跳过 | — | — |

三、最大的一处减法：CAD 档退出默认套件

依据是已有的判据读数，不是估计：

收益：J-07.9.4-03 的定向臂那 300.0 mm 残段，在最终模型上 Δ足迹 = −0.000 m²

（实测 −6.139e-11 m²，是浮点尾数 ⇒ 判「分母为 0」）⇒ 整条 CAD 闭合链对交付件的贡献 0.000 m²。

成本：同一条判据单次 410.4 s、冷启 6 次 AutoCAD（同判据档案另记末趟 477.8 s，★ 逐趟差 ≈67 s）。

且收益已被别处覆盖：外墙缝由 tools/wall_close.py（纯几何）补上 1412 根 / 补后残留 0，

判据 J-09.2-A1e 留在 quick 档、24.4 s，不需要 AutoCAD（D.11）。

⇒ 决定：run_gates.py 默认 = quick + dxf；要 CAD 跑 --cad（串行）或 --full。

★ 代价（铁律 28：一行坏掉的处置是个决定，决定完代价写在旁边）：CAD 链与 a1/stage2_prepare_dxf.py 产出的 out.dxf 若断掉，默认这一趟不会报 ⇒ 发版前必须跑一次 `--full`。

★ 这不是说 CAD 那条路是错的：同一族判据同时证明了盲扫会往模型里加 28.5 m² 幽灵墙 （那堵 46.4 m 横穿整层的墙；面积只值 0.757%，危害在位置，而面积尺对这一条全盲）。 留着它当反面教材与将来到别的楼上的备用手段，只是不挂在日常门禁上。

四、这一趟顺手动掉的重复（铁律 174：同一个量有两个同名副本，必须死掉一个）

| 原来 | 现在 |
| --- | --- |
| 档位表在 run_gates.py 与台账页各写一份 | 唯一来源 _scratch/gate_tiers.py，两边都 import |
| 「≈几分钟」手打在 docstring / TIER_DOC 里 | run_gates.py 每趟落 gates/_out/_ledger.json（逐条 secs + wall_s + 时刻），页面只读它 |
| 台账页没有「档」这一列 | demo/sys.html 判据台账加「档 / 最近实测」列；「没跑过」与「0.0 s」分开写（铁律 197） |

★ 台账按条合并，不按趟覆盖 —— 跑 --dxf 若整份盖掉，上一趟 quick 那 6 条的读数就没了， 页面会把「没跑过」与「跑过但没记」印成同一个数（铁律 197 的原话形状）。 ★ 迁移期踩到一次同族：旧台账 rows 是 list，setdefault 挡不住「键在但类型错」 ⇒ 下一步 .get() 直接 AttributeError、页面整个不生成（根因在格式、症状在生成器）。 ⇒ 读台账处显式挡住类型，不符就按「没跑过」处理并打印原因，不静默。

五、没有做减法的部分，与为什么

用户的口径是构件级 ⇒ 下面这些砍了交付件就只剩外形，一律不砍：

| 构件 | 几何来源 | 现况（各自判据的读数） |
| --- | --- | --- |
| 墙 | DXF 墙层 4.2墙体 | 链在；判据 J-09.2-A1 |
| 楼板 | 本层墙网闭合出来的 | 链在（libs3d 那条，替掉了 gym3d 烘死件，见 D.11 前史） |
| 门 / 窗 | 墙层几何（全库 0 份独立门窗层） | 洞口覆盖率 92.4%；唯一外部量 C109 142/142 |
| 房间 | 独立图层 5面积 / 6房间号 | 覆盖率 91/105（§10.1 对账的参考侧） |
| 梯（踏步） | 几何 + 人写的 `上`/`下`（全库只 4 栋有） | 判据在；其余 101 栋不给结论 |
| 梁 | ★ 几何本身不存在 | 不做 —— 不是「没立判据」，是没有来源（不许臆造） |

六、留档

_scratch/gate_tiers.py · _scratch/run_gates.py · _scratch/build_sys_page.py · gates/_out/_ledger.json · demo/sys.html · 判据读数 gates/_out/J-07.9.4-03.json（CAD 档「收益 0.000 m²」的原件）· gates/_out/J-09.2-A1e.json（替代路径的原件）。

---

## 附·2026-10-14 傍晚 两处归正（追加，不改正文）

> 本文正文写于 2026-10-11，当日的记法一字未动（历史只追加）。下面两条改的是今天的落点。

### 一、包内 model 件名归正：model/c006-building-floors.glb → model/c006-building.glb

依据两条，都不是我挑的：① 本仓规范 规范/模型包格式-v1.md §1 的目录图定的是 model/<栋号>-building.glb；

② 本仓判据 gates/J-10.2-01_modelpack.py:85 造合格包时用的也正是这个名字 ⇒ 只有真包一处偏离，该改的是包、不是规范。

旧名是 tools/floors_from_libs3d.py 那条链的产物名；该链 2026-10-14 已退场，

名字还指着作废的东西 —— 与「交付包模型不对」同属一类毛病。

旧包已按「覆盖交付件前先留档」留档：_archive/pack-c006-before-modelrename-20261014-125233/

（22 件 / 12 MB／包指纹 829406dcc05eacac…）；改名后新包指纹 a9fa931d88e66bbb…。

★ 同一轮给 demo/build_pack.py 补了打包前先清空包目录：modelpack.build() 只写不删，

上一版有、这一版没有的件会原样留在包里当孤儿，而 validate() 对未登记的件不判 ⇒ 这种孤儿永远不会报（正是「夹带私货」那一类）。这次件名一改，旧名件当场就会变成这样的孤儿。

★ 更正一处我先前说错的话：包已经记了上游来源 —— 在 meta/layering.json 的

source_model / source_note 里，不在 manifest.json 的 artifacts[]。 而 artifacts[] 不能加 src 键：规范/模型包格式-v1.md §2 把它定死为 {role, path, bytes, sha256} 四项，状态「已定死」。

### 二、三个生成器从 _scratch/ 搬到 tools/

tools/build_sys_page.py · tools/run_gates.py · tools/gate_tiers.py

理由：承重工具住在名叫 scratch 的目录里。搬前查过 _scratch/prune_scan.json，

三个都不在剪除候选里 ⇒「会被当垃圾删掉」这个理由不成立，只剩「名字与身份不符」。

引用已同改：gates/J-09.2-A1e_wallclosed.py:450、gates/J-10.2-01_modelpack.py:42、

gates/J-10.8-01_build3d.py:368、_scratch/_dry_logfor.py:4，以及三个生成器自身的用法串与页脚； demo/sys.html 已重生成。

三个文件同搬 ⇒ build_sys_page.py 的 ROOT = dirname(HERE) 仍是仓根

（_scratch 与 tools 同为仓根下的一级子目录）。

★ 本文正文里那 9 处 _scratch/build_sys_page.py、_scratch/run_gates.py、_scratch/gate_tiers.py

字样是移前的历史记录，照旧不改；要照着找文件，请用 tools/ 下的路径。

### 三、复跑读数（2026-10-14）

python tools/run_gates.py（默认档 quick+dxf）⇒ 11 条全 rc=0，墙钟 265.4 s

（最长 J-09.2-A1_wallchain.py 265.4 s）。

python tools/build_sys_page.py ⇒ demo/sys.html（63.7 KB），

18 条判据 PASS 18／FAIL 0／没量到 0／不一致 0。

### 四、顺手改掉的一处「静默过期」

demo/_cc/index.html 原台词是「同一件的补前/补后，只差链上 wall_close 那一步」。 换链后左件（2026-10-12 · libs3d）与右件（2026-10-14 · 正式件 06_su）不是同一件， 且右件那条链上根本没有 wall_close（SU 的墙由 recognize.py 的 260 mm 形态学闭运算出） ⇒ 那句台词、以及它下面那个面数差，已经无意义。 页面已改为换链前后对照并写明这一点；补墙那件事的证据仍在 gates/J-09.2-A1e_wallclosed.py。