# 学校房间功能与三维导航系统建设方案（完整详细版）

文档版本：V2.0

编制日期：2026年10月

适用范围：高校校园房间管理、三维可视化、室内外导航、多校区/多高校复用

## 目录

1. 项目概述

2. 需求分析

3. 总体架构

4. 本地单机版系统

5. 服务器Web版系统

6. 三维模型构建与位置定准

7. 纹理提取与贴图

8. Web端性能优化

9. DeepSeek智能体接入

10. 数据库设计

11. 技术栈总览

12. 实施路径

13. 需申请与确认事项

14. 明确不使用的技术

15. 风险与应对

16. 附录

## 1. 项目概述

### 1.1 建设背景

学校目前已有大量CAD建筑图纸、无人机倾斜摄影数据、建筑照片以及房间属性数据。这些数据分散在不同部门和格式中，缺乏统一的空间管理平台。日常管理中，房间分配、空间统计、访客导航等工作依赖人工查阅图纸和表格，效率低、易出错。同时，学校已有三维可视化需求，但Web端加载倾斜摄影模型速度慢，体验不佳。

基于上述背景，本方案提出构建一套"本地生产 + Web展示"的双系统架构，以房间为最小管理单元，实现校园空间的三维可视化、属性管理、智能导航和AI交互。

### 1.2 建设目标

构建一套集房间功能管理、三维可视化、室内外导航、AI智能交互于一体的校园空间管理系统。

系统以房间为最小管理单元，实现"空间—属性—导航—智能体"四位一体的数字化管理能力。

### 1.3 核心能力

三维立体呈现：将CAD平面图与倾斜摄影实景模型融合，生成可交互的校园三维场景。

房间信息管理：每间房的使用单位、面积、功能类型、使用状态等属性数字化管理。

平面/立体双模式切换：支持2D平面图与3D立体图自由切换。

室内外导航：支持室外到室内的全程路径规划与导航指引。

数据联动：点击三维模型中的房间，实时弹出详细信息。

AI智能交互：通过DeepSeek智能体实现自然语言查询、场景操控和导航指令。

通用化复用：支持多校区、多高校复用，数据模型和功能可配置。

### 1.4 已有数据基础

| 数据类型 | 格式 | 用途 | 备注 |

|---------|------|------|------|

| CAD建筑图纸 | DWG/DXF | 室内建模、房间轮廓提取 | 含墙体、门窗、房间分区 |

| 无人机倾斜摄影数据 | OSGB | 室外实景三维建模、立面高度提取 | 通常为OSGB格式 |

| 建筑照片 | JPG/PNG | 纹理补充、人工校验 | 用于遮挡区域和重点建筑 |

| 房间属性数据 | Excel/CSV | 房间管理、信息查询 | 使用单位、面积、功能等 |

### 1.5 建设原则

本地重计算，Web轻渲染：所有计算密集型任务在本地完成，Web端只做轻量级渲染和交互。

一套内核，两种形态：几何处理能力抽成独立Python包，本地单机版和服务器Web版共享。

用对的，不用贵的：只引入项目真正需要的技术，不硬上大平台组件。

可配置，可复用：数据模型、功能分类、编码规则可配置，支持多高校复用。

## 2. 需求分析

### 2.1 用户角色

| 角色 | 使用系统 | 主要需求 |

|------|---------|---------|

| 系统管理员 | 本地单机版 + 服务器Web版 | 数据导入、模型处理、配准、纹理编辑、发布、租户管理 |

| 测绘/建模人员 | 本地单机版 | CAD解析、三维建模、位置定准、纹理提取、轻量化 |

| 学校管理者 | 服务器Web版 | 房间查询、统计分析、空间规划 |

| 教师/学生 | 服务器Web版 | 房间查找、室内外导航 |

| 访客 | 服务器Web版（轻量访客端） | 校园导航、建筑查找 |

### 2.2 功能需求

**本地单机版功能需求**

数据导入与管理：支持CAD、倾斜摄影、照片、属性表导入，支持多项目管理。

三维白模生成：从CAD平面图自动生成三维白模，从倾斜摄影提取建筑高度。

位置定准：可视化配准工具，控制点拾取，精度评估。

纹理提取与贴图：从倾斜摄影自动提取纹理，支持照片补充和人工修正。

模型轻量化：减面、LOD生成、纹理压缩、格式转换。

单机预览：三维浏览、房间信息查看、平面/立体切换。

导出与发布：数据包打包、一键上传、增量更新、版本管理。

**服务器Web版功能需求**

三维场景浏览：室外大场景、室内精细场景、平面/立体切换、多视角操控。

房间信息管理：属性查询、三级列表联动、颜色编码、统计分析、数据导入导出。

室内外导航：室外路径规划、室内路径规划、三维路径高亮、分步导航指令。

DeepSeek智能体：自然语言查询、场景操控、数据解读、导航指令。

多租户管理：租户隔离、可配置数据模型、模板化工作流、独立API接入点。

用户与权限：登录注册、角色权限、操作日志。

### 2.3 非功能需求

| 类别 | 要求 |

|------|------|

| 性能 | 首屏加载≤3秒，主流设备稳定60FPS |

| 可用性 | 7×24小时运行，年可用率≥99% |

| 安全 | 密码、令牌、.env、数据库、日志、上传内容、构建产物一律不入Git |

| 兼容性 | 支持Chrome、Edge、Firefox主流浏览器 |

| 可扩展 | 支持多校区、多高校复用 |

| 可维护 | 分层架构，配置注册表优先于硬编码 |

## 3. 总体架构

### 3.1 双系统定位

本系统由两个协同工作的系统组成。

**本地单机版（生产端）**

运行在高性能工作站上的桌面软件，负责所有重计算任务：CAD解析、三维白模生成、位置定准、纹理提取、模型轻量化。不依赖网络，可离线运行。适合测绘人员、建模工程师、系统管理员使用。

**服务器Web版（运营端）**

部署在服务器上的B/S平台，负责三维浏览、房间查询、室内外导航、AI交互。面向师生、访客、管理者，浏览器直接访问，无需安装客户端。

两者关系为上下游协作：本地单机版是"生产车间"，把CAD图纸、倾斜摄影、建筑照片、房间属性表加工成Web端可直接使用的成品；服务器Web版是"展示大厅"，把成品以轻量级方式呈现给最终用户。两个系统可独立运行（本地离线建模、服务器纯展示），也可协同工作。

### 3.2 整体架构图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│              本地单机版（Tauri 2 桌面端）                      │

│  Vue 3 + TS + Vite + Ant Design Vue                          │

│  Three.js（本地预览）                                         │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐    │

│  │  Python Sidecar（计算内核，独立进程）                  │    │

│  │  ezdxf / Open3D / OpenCV / trimesh / py3dtiles       │    │

│  │  SQLite（配准参数、任务日志）                          │    │

│  └─────────────────────────────────────────────────────┘    │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

│ 一键发布（数据包上传）

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│              服务器 Web 版（B/S 平台）                        │

│                                                               │

│  前端：Vue 3 + TS + Vite + Ant Design Vue + AntV G2          │

│        三维：Three.js + 3DTilesRendererJS                     │

│                                                               │

│  后端：FastAPI + Uvicorn + Pydantic v2 + SQLAlchemy 2        │

│        PostgreSQL + PostGIS（业务数据 + 空间数据）             │

│        Redis（缓存 + 轻量队列）                               │

│        MinIO（三维模型、纹理、照片）                          │

│        CAS + PyJWT（统一身份认证）                            │

│                                                               │

│  智能体：LangGraph + LangChain + DeepSeek                    │

│         查询 Agent / 导航 Agent / 场景 Agent                  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 3.3 数据流

```

【本地单机版（生产端）】

│

├─ 1. 导入CAD + 倾斜摄影 + 照片 + 房间属性表

├─ 2. CAD解析 → 三维白模生成

├─ 3. 位置定准（配准）→ 与倾斜摄影对齐

├─ 4. 纹理提取 → 从倾斜摄影获取纹理

├─ 5. 纹理编辑 → 人工修正、照片补充

├─ 6. 模型轻量化 → 减面、LOD、压缩、格式转换

├─ 7. 单机预览 → 验证效果

├─ 8. 打包导出 → 数据包（模型+配准+纹理+房间数据）

│

▼

【数据包】

│

▼

【服务器Web版（运营端）】

│

├─ 1. 导入数据包

├─ 2. 模型托管 → 3DTiles服务 + CDN

├─ 3. 房间数据管理 → 数据库

├─ 4. 用户访问 → Web端三维浏览

├─ 5. DeepSeek智能体 → 自然语言交互

├─ 6. 导航服务 → 室内外路径规划

└─ 7. 多租户管理 → 其他高校复用

```

### 3.4 三种协作模式

**模式一：本地生产 → 服务器发布（标准模式）**

本地单机版完成全部处理，打包上传到服务器，服务器只负责展示。这是最常用的模式，适合大多数场景。

**模式二：本地单机独立运行（离线模式）**

本地单机版完全离线运行，用于现场测绘、涉密场景、临时演示。数据不出本地，安全可控。

**模式三：服务器独立运行（纯展示模式）**

服务器Web版独立运行，只做展示和查询，不需要本地单机版参与。适合已经完成建模、只需要展示的场景。

## 4. 本地单机版系统

### 4.1 系统定位

本地单机版是一个桌面端三维数据处理与建模软件，安装在高性能工作站上。核心使命是：把CAD图纸、倾斜摄影、建筑照片、房间属性表这些"原材料"，加工成Web端可以直接使用的"成品"——优化后的三维模型 + 配准参数 + 纹理 + 房间数据库。

### 4.2 核心功能模块

**模块一：数据导入与项目管理**

项目管理：支持多学校、多校区、多楼栋的项目结构。每个项目独立存储，互不干扰。

CAD导入：用ezdxf解析DWG/DXF，支持图层识别（墙体层、门窗层、房间标注层）。对不规范图纸使用ezdxf.recover模块进行结构修复。支持批量导入多张图纸。

倾斜摄影导入：支持OSGB/3DTiles加载和点云提取。支持按区域裁剪，只处理目标建筑。

照片导入：建筑照片批量导入，关联到对应楼栋。支持照片元数据（拍摄位置、角度）读取。

属性表导入：Excel/CSV房间属性数据导入，与房间编码关联。支持字段映射配置，适配不同学校的属性表格式。

坐标系管理：CGCS2000/WGS84/地方坐标系转换。支持自定义坐标系参数。

**模块二：CAD三维白模生成**

提供两条技术路线。

路线A（快速验证）：使用WiseBIM AI插件，支持DWG、DXF、PDF、JPEG、PNG等格式的2D图纸输入，利用AI自动检测墙体、门、窗等建筑构件，在几秒内转换为Revit三维元素。操作流程为：导入平面图、缩放标定、设置构件参数、AI自动检测、生成三维模型。

路线B（完全自主）：基于ezdxf解析CAD图层，提取墙体线和房间轮廓；使用shapely处理2D几何；通过拉伸房间轮廓生成三维墙体；从倾斜摄影模型中提取建筑高度，赋予每面墙正确的高度参数。

房间轮廓提取：自动提取每个房间的轮廓线，生成房间体块，为后续房间属性关联做准备。

**模块三：位置定准（配准）**

双视图对照：左侧倾斜摄影三维场景，右侧CAD白模。

控制点拾取：至少3个不共线角点，系统自动计算相似变换矩阵（平移+旋转+缩放）。

支持ICP精配准：引入纹理信息对初步对齐后的数据进行精细化配准。

实时预览与精度评估：显示RMSE残差，自动剔除粗差。精度不满足时提示重新选取控制点。

手动微调：支持平移、旋转、缩放的数值微调。

配准参数保存至SQLite，供后续复用。

**模块四：纹理提取与贴图**

自动纹理提取：配准后，对白模每个面在倾斜摄影模型中寻找对应纹理区域。

立面展开与纹理映射：采用3D表面展开技术，将BIM立面展开为2D图像并建立映射关系，从UAV图像中检索纹理信息生成无畸变全景图像。

遮挡区域处理：底层被树木遮挡的区域用建筑照片补充。

纹理编辑：查看每个面的贴图，手动调整UV、替换纹理。

照片投影：指定相机位置和角度，将照片投影到模型表面。

分级贴图：L1纯色、L2自动提取、L3人工修正、L4精细手工。

**模块五：模型轻量化**

减面：使用meshoptimizer或trimesh进行网格简化，Web端模型控制在10万面以内。

顶点合并：合并重复顶点，减少数据量。

移除不可见面：删除建筑内部不可见几何体，仅保留外表面和可见内表面。

纹理图集：多个小纹理合并为一张大纹理，减少Draw Call。

纹理压缩：KTX2/Basis Universal格式，体积减少60%到80%。

LOD生成：每栋建筑3到5个精度层级，最低层级简化至原始面数约10%。

Draco/Meshopt压缩：几何数据体积减少50%到95%。

格式转换：输出glTF/GLB + 3DTiles。

**模块六：单机预览**

三维浏览：本地Three.js场景预览，效果与Web端一致。

房间信息查看：点击房间弹出属性。

平面/立体切换：2D平面图与3D立体图切换。

配准效果验证：检查配准精度和纹理效果。

**模块七：导出与发布**

数据包打包：模型 + 配准参数 + 纹理 + 房间数据 + 索引文件。

一键上传：通过API上传到服务器。

增量更新：只上传变化的部分（新增楼栋、修改房间）。

版本管理：每次发布记录版本，支持回滚。

### 4.3 Tauri + Python Sidecar 集成

本地单机版采用Tauri 2作为桌面壳，Python作为计算内核。

**为什么用Tauri而不是Electron**

Tauri 2的安装包体积远小于Electron，内存占用更低，且原生支持sidecar机制。对于需要打包Python计算内核的场景，Tauri的sidecar方案更成熟。

**打包流程**

第一步，用PyInstaller将Python计算内核编译为spatial-kernel.exe（Windows）或对应平台可执行文件。

第二步，在tauri.conf.json中配置externalBin，指向该二进制文件。

```json

{

"bundle": {

"externalBin": ["binaries/spatial-kernel"]

}

}

```

第三步，Rust端通过shell().sidecar()启动Python进程，Python启动本地FastAPI服务监听localhost:8008，前端通过HTTP与Python通信。

第四步，在capabilities/default.json中添加sidecar执行权限。

**为什么用HTTP而不是stdio**

HTTP方式调试更方便——Python端可以独立启动测试，前端也可以独立开发。stdio方式虽然更轻量，但调试困难，且不适合传输大文件。

**Python计算内核包结构**

```

spatial_kernel/

├── cad/              # CAD解析（ezdxf）

│   ├── parser.py     # DWG/DXF解析

│   ├── layers.py     # 图层识别

│   └── rooms.py      # 房间轮廓提取

├── pointcloud/       # 点云处理（Open3D）

│   ├── facade.py     # 立面提取（RANSAC）

│   └── height.py     # 高度提取

├── registration/     # 位置定准

│   ├── control_point.py  # 控制点变换

│   └── icp.py        # ICP精配准

├── texture/          # 纹理处理（OpenCV）

│   ├── extract.py    # 纹理提取

│   ├── unwrap.py     # 立面展开

│   └── mapping.py    # UV映射

├── mesh/             # 网格处理（trimesh）

│   ├── decimate.py   # 减面

│   ├── lod.py        # LOD生成

│   └── export.py     # glTF导出

├── tiles/            # 3DTiles生成（py3dtiles）

├── models/           # 共享Pydantic数据模型

└── api.py            # FastAPI接口定义

```

**一套内核，两种形态**

这个Python包不依赖任何Web框架，纯计算。本地单机版通过Tauri sidecar调用它，服务器Web版通过FastAPI import它。一套代码，两处复用，避免本地和服务器逻辑不一致。

## 5. 服务器Web版系统

### 5.1 系统定位

服务器Web版是一个B/S架构的校园空间管理平台，部署在服务器或云端。面向最终用户，提供三维浏览、房间查询、导航、AI交互等功能。用户通过浏览器访问，不需要安装任何软件。

### 5.2 核心功能模块

**模块一：三维场景浏览**

室外大场景：3DTilesRendererJS加载3DTiles数据，实现倾斜摄影实景模型的分层调度和流式加载。

室内精细场景：Three.js渲染，支持房间点击、墙体透明、楼层切换。

平面/立体切换：2D平面图（Canvas绘制）与3D立体图自由切换。

多视角操控：旋转、缩放、漫游、飞行。

**模块二：房间信息管理**

房间属性查询：点击三维场景中的房间，弹窗展示详细信息。

三级列表联动：楼宇、楼层、房间三级列表，点击自动定位并在三维模型中高亮。

颜色编码：按功能类型着色（教室蓝、实验室绿、办公室橙、会议室紫），图例面板同步展示颜色与类型的对应关系。

建筑透明模式：开启后墙体半透明显示，可透视查看内部房间结构分布。

统计分析：使用AntV G2绘制面积分布、功能占比等图表。

数据导入导出：Excel批量导入房间属性。

**模块三：室内外导航**

室外导航：建筑间路径规划，基于PostGIS空间数据。

室内导航：楼层内、跨楼层路径计算，采用A*算法进行最优路径搜索。

三维路径高亮：路径在三维场景中以发光线条显示，箭头指引方向。

分步导航指令："直行20米、左转、乘坐电梯到3楼、出电梯右转"。

路径网络存储：在PostgreSQL/PostGIS中存储节点和边，节点代表关键位置（电梯口、楼梯间、房间入口），边代表可通行路径段。

**模块四：DeepSeek智能体**

采用LangGraph进行多智能体编排，设计四类Agent。

查询Agent：处理房间属性查询、统计分析类请求，对接PostgreSQL。

导航Agent：处理路径规划请求，对接A*路径计算服务。

场景Agent：处理三维场景操控（定位、高亮、模式切换），直接操作Three.js场景对象。

主Agent（调度）：接收用户请求，判断意图类型，路由到对应子Agent。

**模块五：多租户管理**

租户隔离：每个学校独立数据空间。

可配置数据模型：房间字段、功能分类、编码规则可配置。

模板化工作流：新建项目选择"高校校园"模板。

独立API接入点：每个租户独立API网关。

**模块六：用户与权限**

登录注册：支持学校统一认证对接。

角色权限：管理员、教师、学生、访客不同权限。

操作日志：记录用户操作行为。

## 6. 三维模型构建与位置定准

### 6.1 从倾斜摄影提取建筑立面

倾斜摄影数据已包含建筑立面信息。技术路线如下。

第一步，从倾斜摄影三维模型中提取建筑点云数据。

第二步，采用区域生长、欧式聚类等方法将目标建筑从整体场景中分离。

第三步，采用RANSAC算法配合法向约束，从点云中准确提取建筑竖直立面平面。这一步的产出是每栋建筑的外立面几何平面——即"哪里有墙、墙朝哪个方向"。

第四步，利用倾斜影像生成的像素高度图识别立面目标，提取建筑高度和轮廓。实验数据表明，基于语义分割与三维几何分析的方法，模型误差可以控制在10cm以内，屋顶还原度可达96.1%，完全可以满足校园建筑的精度要求。

第五步，将提取出的立面几何与CAD平面图对齐。这是最关键的步骤。以CAD平面图中的建筑外轮廓线为基准，将倾斜摄影提取的立面平面投影到平面上，两者在水平方向的轮廓应该基本重合。对齐后，每个外墙段获得了确定的平面位置（来自CAD）和高度信息（来自倾斜摄影）。

### 6.2 建筑照片的角色

**纹理补充**

倾斜摄影提取的立面纹理在遮挡区域、底层区域往往质量不佳。建筑照片可以对这些区域进行纹理替换。技术实现上，采用纹理映射算法（如插值算法、投影算法）将照片中的颜色和纹理信息赋予三维模型表面。多视图纹理拼接算法还可以利用马尔可夫随机场将多视角数据最优地合并为统一的纹理贴图。

**人工校验**

这是最实用的用途。在自动化提取完成后，系统生成一份"建筑立面校核清单"——每栋建筑的每个立面，显示自动提取的高度和范围，旁边放置对应的建筑照片供人工比对。发现偏差时，人工直接在系统中修正高度值或立面边界。这种方法比纯粹依赖算法要可靠得多，而且不需要昂贵的专业设备。

### 6.3 位置定准流程

第一步，在倾斜摄影三维场景中选取建筑外轮廓角点作为控制点（如A栋东北角、西南角、西北角）。

第二步，在CAD平面图中选取同一位置的角点。

第三步，系统自动计算转换参数（平移量、旋转角、缩放比例）。

第四步，将CAD生成的室内模型应用该变换，即可对齐到倾斜摄影场景中。

第五步，支持ICP精配准，进一步优化对齐精度。

第六步，精度评估显示RMSE残差，满足要求后保存配准参数。

**三种配准方法**

方法一：控制点配准（推荐，精度最高）。在CAD平面图和倾斜摄影模型中，找到同一组对应点（至少3个不共线的点），通过相似变换计算转换矩阵。

方法二：建筑外轮廓自动匹配。如果倾斜摄影模型质量较好，可以自动提取建筑外轮廓线，与CAD平面图的建筑外轮廓进行形状匹配（如ICP算法、Hausdorff距离匹配），自动计算配准参数。适合批量处理，但精度略低于人工控制点。

方法三：正射影像辅助配准。将倾斜摄影生成的正射影像（DOM）作为底图，CAD平面图叠加在上面，通过人工拖拽、旋转、缩放进行配准。这是最直观的方式，适合前台操作。

### 6.4 前台位置定准功能设计

前台（Web端或本地软件）需要提供一个可视化配准工具。

双视图对照：左侧显示倾斜摄影三维场景，右侧显示CAD平面图（或已生成的三维模型）。

控制点拾取：在两侧分别点击对应位置，系统自动记录坐标对。

实时预览：每添加一对控制点，模型位置实时更新预览。

精度评估：显示配准残差（RMSE），提示是否满足精度要求。

手动微调：支持平移、旋转、缩放的数值微调。

保存配准参数：将转换矩阵存入数据库，供后续使用。

### 6.5 后台位置定准功能设计

后台需要提供批量配准和参数管理能力。

配准参数管理：每栋建筑的转换矩阵（平移、旋转、缩放）存储和管理。

批量配准：对多栋建筑批量应用配准参数（如同一校区采用统一坐标系转换）。

坐标系管理：支持不同坐标系（CGCS2000、WGS84、地方坐标系）之间的转换。

配准质量审核：查看每栋建筑的配准残差，标记异常项。

版本管理：配准参数修改历史记录，支持回滚。

## 7. 纹理提取与贴图

### 7.1 技术原理

倾斜摄影模型本质上是带纹理的三角网格。要为CAD生成的白模贴图，需要三步。

第一步，确定模型表面与倾斜摄影纹理的对应关系（UV映射）。

第二步，从倾斜摄影模型中提取对应区域的纹理。

第三步，将纹理映射到白模表面。

### 7.2 具体技术路线

**步骤一：模型对齐后的空间对应**

位置定准完成后，CAD生成的白模与倾斜摄影模型在空间上重合。此时，白模的每个面（墙面、屋顶面）在倾斜摄影模型中都有对应的区域。

**步骤二：纹理提取**

对于白模的每个面：

- 计算该面的法线方向和空间范围

- 在倾斜摄影模型中，找到与该面平行且距离最近的纹理面片

- 从倾斜摄影的纹理图中提取对应区域的像素

**步骤三：纹理映射（UV展开 + 贴图）**

- 对白模进行UV展开（将三维表面展开为二维平面）

- 将提取的纹理图像映射到UV坐标

- 使用纹理拼接算法（如马尔可夫随机场）将多视角纹理合并为无缝贴图

- 对于遮挡区域（如底层被树木遮挡），使用建筑照片补充

**步骤四：人工修正**

自动化贴图完成后，前台提供纹理编辑工具：

- 查看每个面的贴图效果

- 对贴图错位、拉伸、模糊的区域进行手动调整

- 支持从建筑照片中裁剪纹理替换

- 支持纯色填充（对纹理质量差的区域）

### 7.3 分级贴图策略

| 级别 | 贴图方式 | 适用场景 | 效果 |

|------|---------|---------|------|

| L1 | 纯色/简单材质 | 初步建模阶段 | 快速预览，区分功能 |

| L2 | 倾斜摄影自动提取纹理 | 批量处理阶段 | 实景感强，但可能有瑕疵 |

| L3 | 人工修正 + 照片补充 | 重点建筑 | 高质量，细节完整 |

| L4 | 精细化手工贴图 | 核心展示建筑 | 电影级效果 |

系统支持按楼栋、按楼层设置贴图级别，逐步升级。

### 7.4 前台纹理管理功能

纹理查看器：点击模型任意面，显示当前纹理及来源。

纹理替换：从纹理库或本地上传替换。

UV调整：手动调整纹理的偏移、缩放、旋转。

照片投影：将建筑照片投影到模型表面（需指定相机位置和角度）。

批量应用：将调整好的纹理参数批量应用到同类面。

### 7.5 后台纹理处理流水线

自动纹理提取服务：输入白模 + 倾斜摄影模型 + 配准参数，输出带纹理模型。

纹理库管理：存储和管理所有纹理资源（倾斜摄影提取的、照片裁剪的、纯色材质）。

任务调度：批量处理多栋建筑的纹理提取任务。

质量检测：自动检测纹理缺失、拉伸、模糊等问题并标记。

## 8. Web端性能优化

### 8.1 优化目标

首屏加载不超过3秒，主流设备稳定60FPS，模型数据量压缩到原始的10%到20%。

### 8.2 优化策略分层

**第一层：几何优化**

这是效果最显著的优化步骤。在本地处理阶段完成。

减面（Decimation）：将模型三角面数降低到Web端可承受的范围。使用meshoptimizer进行网格简化，Web端模型建议控制在10万面以内。从原始模型简化至LOD3层级时，面数可简化至原始的大约10%。

顶点合并：通过Three.js的BufferGeometry.mergeVertices()合并重复顶点，减少数据量。

移除不可见面：删除建筑内部不可见的几何体，仅保留外表面和可见内表面。

Draco/Meshopt压缩：Draco压缩可将几何数据体积减少80%到95%，Meshopt压缩率50%到70%且解码速度更快。推荐使用Meshopt压缩，因为它与Three.js集成更好，解码速度快5到10倍。

**第二层：纹理优化**

纹理通常是模型体积的最大来源，需要优先处理。

纹理图集（Texture Atlas）：将多个小纹理合并为一张大纹理，减少HTTP请求次数和Draw Call。

纹理压缩：使用KTX2/Basis Universal或WebP格式。KTX2是GPU友好的格式，可直接在GPU中解压，大幅减少显存占用和加载时间。基础压缩后纹理体积可减少60%到80%。

纹理分辨率分级：根据LOD层级使用不同分辨率的纹理，远端使用低分辨率纹理。

纹理烘焙：将复杂的光照和阴影烘焙到纹理中，减少WebGL的实时计算压力。

**第三层：LOD（多细节层次）**

LOD是Web端大场景渲染的核心技术。

LOD层级设计：为每栋建筑生成3到5个精度层级。LOD0为最高精度（近距离），LOD4为最低精度（远景），最低层级可简化至原始面数的10%左右。

Three.js LOD实现：使用Three.js内置的LOD类，将不同精度的模型加入渲染过程。相机距离远时加载低精度模型，靠近时自动切换高精度版本。

3DTiles原生LOD：如果使用Cesium，3DTiles格式原生支持LOD，通过分层调度和流式加载实现高效渲染。

3DTilesRendererJS的LRUCache：支持可配置的字节限制和基于优先级的淘汰策略，通过maxBytesSize参数控制内存占用。并行队列（downloadQueue、parseQueue、processNodeQueue）防止帧卡顿。

**第四层：流式加载与懒加载**

3DTiles流式加载：3DTiles支持流式传输，浏览器按需加载可见区域的瓦片，不需要一次性加载整个校园模型。

懒加载：使用Three.js的GLTFLoader时，通过onProgress回调实现异步加载。只有当用户接近某个建筑时才加载其高精度模型，远离时释放资源。

顶层合并优化：将模型顶层单独提取作为"Top模型"，构建完整索引结构，不含原始瓦片数据。顶层合并使初始加载速度提升约80%。

streaming-gltf方案：使用UV感知的空间网格簇方法，将每个模型烘焙为包含空间连贯簇的GLB文件，每个簇携带LOD层级，打包为统一缓冲区，实现按需流式加载。

参数调优：调整errorTarget参数（建议16到32）控制瓦片加载精度。配置lodBias = 0.7优化LOD切换偏差。开启dynamicScreenSpaceError使远处瓦片自动降低渲染精度。

**第五层：渲染优化**

GPU Instancing：对于场景中大量重复的元素（如路灯、树木、传感器图标），使用实例化技术，将1000次Draw Call减少为1次。

视锥体剔除（Frustum Culling）：不渲染屏幕外的物体，Three.js内置支持。

遮挡剔除（Occlusion Culling）：不渲染被其他物体遮挡的物体，可使用vtj-performance模块的八叉树/体素区块索引实现。

Web Workers：将复杂的数据解析放在后台线程，防止主线程卡顿。

WebGL2 + 抗锯齿：在Three.js中启用WebGL2，设置antialias: true和powerPreference: 'high-performance'。

### 8.3 优化效果量化参考

| 优化措施 | 数据量减少 | 加载时间减少 |

|---------|-----------|------------|

| Draco压缩 | 80%到95% | — |

| Meshopt压缩 | 50%到70% | — |

| 纹理压缩（KTX2） | 60%到80% | — |

| 顶层合并 | — | 约80% |

| LOD全层级 | 视层级而定 | — |

| 综合优化 | 原始体积的10%到20% | 首屏≤3秒 |

## 9. DeepSeek智能体接入

### 9.1 智能体角色定位

DeepSeek在本系统中不是简单的"聊天框"，而是作为空间数据智能助手，承担以下功能。

自然语言查询："帮我找出所有空置的实验室""计算机学院在三楼有哪些房间"。

三维场景操控："定位到图书馆三楼""高亮所有会议室""切换到平面图模式"。

数据解读："这栋楼各功能类型的面积占比是多少""空闲房间的分布趋势"。

导航指令："从校门口到A栋301怎么走"。

### 9.2 技术实现

DeepSeek提供OpenAI兼容的API接口，集成方式非常直接。

```python

POST https://api.deepseek.com/v1/chat/completions

Authorization: Bearer YOUR_API_KEY

Content-Type: application/json

{

"model": "deepseek-chat",

"messages": [

{"role": "system", "content": "你是校园空间管理助手..."},

{"role": "user", "content": "用户的问题"}

],

"stream": true

}

```

前端通过流式（stream）方式接收回复，实现逐字输出的聊天体验。对于导航指令和场景操控这类需要"执行动作"的请求，采用LangChain @tool定义工具函数，DeepSeek识别用户意图后返回函数调用指令，前端执行对应的三维场景操作，再将结果返回给DeepSeek生成自然语言回复。

### 9.3 多智能体架构

建议采用多智能体协作模式，而不是单一Agent处理所有请求。

查询Agent：处理房间属性查询、统计分析类请求，对接后台数据库。

导航Agent：处理路径规划请求，对接A*路径计算服务。

场景Agent：处理三维场景操控（定位、高亮、模式切换），直接操作Three.js场景对象。

主Agent（调度）：接收用户请求，判断意图类型，路由到对应的子Agent。

这种架构的好处是每个Agent的prompt更专注，工具函数更少，DeepSeek的判断准确率更高。

### 9.4 LangGraph + Three.js 集成模式

参考已有实践，采用事件流方式将Agent的场景操控指令实时推送到前端Three.js画布。

LangGraph后端定义场景操控工具（如locate_room、toggle_view、plan_route），Agent识别用户意图后调用工具，工具的执行结果通过SSE（Server-Sent Events）推送到前端，前端更新Three.js场景状态。

**工具定义示例**

```python

from langchain_core.tools import tool

@tool

def locate_room(room_code: str) -> dict:

"""定位并高亮指定房间"""

# 查询数据库获取房间位置

# 返回相机目标和房间几何

return {"camera_target": [...], "room_geometry": [...]}

@tool

def plan_route(start: str, end: str) -> dict:

"""规划从起点到终点的路径"""

# 调用A*路径计算服务

return {"path": [...], "instructions": [...]}

@tool

def toggle_view(mode: str) -> dict:

"""切换视图模式（2d/3d）"""

return {"mode": mode}

```

### 9.5 工具清单建议

| 工具名 | 功能 | 后端实现 |

|--------|------|---------|

| query_rooms | 按条件查询房间 | PostgreSQL |

| locate_room | 定位并高亮房间 | 三维场景服务 |

| plan_route | 室内外路径规划 | A* + PostGIS |

| toggle_view | 平面/立体切换 | 前端场景控制 |

| get_statistics | 面积/使用率统计 | PostgreSQL |

| search_knowledge | 检索建筑/空间知识 | PostgreSQL全文索引 |

## 10. 数据库设计

### 10.1 房间属性表（rooms）

| 字段 | 类型 | 说明 |

|------|------|------|

| room_code | VARCHAR(32) | 房间编码（主键） |

| building_id | UUID | 所属楼栋 |

| floor | INTEGER | 楼层 |

| area | NUMERIC(10,2) | 建筑面积 |

| usable_area | NUMERIC(10,2) | 使用面积 |

| department | VARCHAR(128) | 使用单位 |

| function_type | VARCHAR(32) | 功能类型 |

| status | VARCHAR(16) | 使用状态 |

| capacity | INTEGER | 容量 |

| geometry | GEOMETRY(Polygon, 4326) | 房间几何（PostGIS） |

| created_at | TIMESTAMP | 创建时间 |

| updated_at | TIMESTAMP | 更新时间 |

### 10.2 楼栋表（buildings）

| 字段 | 类型 | 说明 |

|------|------|------|

| building_id | UUID | 楼栋ID（主键） |

| name | VARCHAR(128) | 楼栋名称 |

| registration_params | JSONB | 配准参数（平移、旋转、缩放） |

| model_url | VARCHAR(256) | 三维模型路径 |

| geometry | GEOMETRY(Polygon, 4326) | 建筑轮廓 |

| created_at | TIMESTAMP | 创建时间 |

| updated_at | TIMESTAMP | 更新时间 |

### 10.3 导航路径表（nav_nodes / nav_edges）

**nav_nodes**

| 字段 | 类型 | 说明 |

|------|------|------|

| node_id | UUID | 节点ID（主键） |

| building_id | UUID | 所属楼栋 |

| floor | INTEGER | 楼层 |

| position | GEOMETRY(Point, 4326) | 位置 |

| type | VARCHAR(32) | 类型（电梯口、楼梯间、房间入口） |

**nav_edges**

| 字段 | 类型 | 说明 |

|------|------|------|

| edge_id | UUID | 边ID（主键） |

| from_node | UUID | 起始节点 |

| to_node | UUID | 终止节点 |

| distance | NUMERIC(10,2) | 距离 |

| accessible | BOOLEAN | 是否可通行 |

### 10.4 租户配置表（tenant_configs）

| 字段 | 类型 | 说明 |

|------|------|------|

| tenant_id | UUID | 租户ID（主键） |

| name | VARCHAR(128) | 学校名称 |

| room_fields | JSONB | 房间字段配置 |

| function_types | JSONB | 功能分类配置 |

| code_rule | VARCHAR(64) | 编码规则 |

| created_at | TIMESTAMP | 创建时间 |

## 11. 技术栈总览

### 11.1 前端

| 类别 | 技术 | 说明 |

|------|------|------|

| 框架 | Vue 3（Composition API） | 全部前端统一 |

| 语言 | TypeScript | vue-tsc类型检查作为构建门禁 |

| 构建 | Vite | 统一构建工具 |

| UI组件 | Ant Design Vue | UI组件统一使用Ant Design |

| 可视化 | AntV G2 | 统计图表 |

| 路由 | vue-router | 访客端除外 |

| 渲染 | marked + DOMPurify、KaTeX、Mermaid | Markdown消毒渲染、公式、流程图 |

| 文档导出 | html-to-docx / html2pdf.js | Word / PDF导出 |

| 桌面 | Tauri 2 | 桌面客户端壳 |

| 三维渲染 | Three.js + 3DTilesRendererJS | 室内外场景渲染 |

| 状态管理 | Pinia | 场景状态同步 |

**AntV的分工**

AntV G2负责统计图表（房间面积、使用率）。G6、X6、S2、L7本项目不使用，因为房间关系用普通表格和树形结构就能表达，不需要关系图、图编辑、交叉表格和地理可视化。

**Three.js与AntV的关系**

AntV不含3D引擎，Three.js是作为专项依赖单独引入的。两者互补：AntV负责2D图表，Three.js负责3D场景。

### 11.2 后端

| 类别 | 技术 | 说明 |

|------|------|------|

| 语言 | Python ≥3.12 | 全异步服务 |

| Web框架 | FastAPI + Uvicorn | API服务 |

| 数据校验 | Pydantic v2 + pydantic-settings | 模型与配置 |

| ORM | SQLAlchemy 2（异步） | PostgreSQL / SQLite访问 |

| 认证 | CAS统一身份认证 + PyJWT | 接入统一身份认证单点登录；服务内会话管理用JWT |

| HTTP/日志/监控 | httpx、loguru、prometheus-instrumentator | 外呼、日志、指标 |

| 关系库 | PostgreSQL | 业务数据与权威元数据 |

| 空间扩展 | PostGIS | 几何、路径网络、距离计算 |

| 缓存/队列 | Redis | 缓存、限流、轻量异步任务 |

| 对象存储 | MinIO | 三维模型、纹理、照片 |

| 本地状态 | SQLite | 会话元数据与检查点 |

**为什么用Python FastAPI而不是Node.js**

三维数据处理恰恰是Python的强项。CAD解析用ezdxf，点云处理用Open3D/PDAL，网格处理用trimesh，图像处理用OpenCV，3DTiles生成用py3dtiles。这些库在Python生态中成熟且丰富，Node.js生态几乎没有对应替代。一套Python代码，既能做后端API，又能做本地计算内核。

**分层规范**

按api、application、core/domain/services/db/worker分层，不跨层直写。几何处理算法放在core/domain或独立的spatial包。

### 11.3 智能体框架

| 类别 | 技术 | 说明 |

|------|------|------|

| 编排 | LangGraph | 多智能体状态图编排 |

| 持久化 | langgraph-checkpoint（SQLite / Redis） | 会话检查点 |

| LLM生态 | LangChain + langchain-deepseek | 模型接入统一抽象 |

| 工具协议 | LangChain @tool | 工具定义，不引入MCP |

| 沙箱 | 不使用 | AI不做代码执行 |

### 11.4 数据生产工具链

| 环节 | 工具 | 用途 |

|------|------|------|

| 倾斜摄影处理 | ContextCapture / PIE Smart | OSGB生成、空三加密 |

| 点云立面提取 | CloudCompare + Open3D | RANSAC立面拟合、高度提取 |

| CAD转3D | WiseBIM + Revit / ezdxf + trimesh | 自动建模 |

| 配准 | 自研配准服务 | 控制点变换、ICP |

| 纹理提取 | OpenCV + 自研纹理流水线 | 从倾斜摄影提取纹理 |

| 模型轻量化 | trimesh / pygltflib / gltf-transform | 压缩、LOD、格式转换 |

| 3DTiles生成 | py3dtiles | OSGB转3DTiles |

## 12. 实施路径

### 12.1 分阶段实施

**第一阶段：单栋建筑全流程验证（1到2个月）**

选取一栋结构规整的教学楼，跑通全流程：CAD解析、三维白模生成、与倾斜摄影位置定准、纹理提取与贴图、本地轻量化、Web端展示。核心目标是验证每个环节的技术可行性和数据打通。

**第二阶段：本地单机版开发（2到3个月）**

开发数据导入模块、CAD白模生成、可视化配准工具、纹理编辑工具、轻量化流水线、单机预览、导出发布。完成Tauri + Python sidecar集成。

**第三阶段：服务器Web版开发（2到3个月）**

开发三维浏览、房间管理、导航服务、DeepSeek智能体。完成PostgreSQL + PostGIS数据库搭建、3DTiles流式加载、LOD优化。

**第四阶段：双系统联调与优化（1到2个月）**

本地发布、服务器接收、Web端展示全链路联调。Web端性能优化达到首屏不超过3秒、60FPS目标。

**第五阶段：通用化改造与推广**

多租户隔离、可配置数据模型、模板化工作流。推广到其他高校。

### 12.2 团队配置建议

| 角色 | 人数 | 职责 |

|------|------|------|

| 项目经理 | 1 | 统筹协调、需求管理 |

| 三维建模工程师 | 1到2 | CAD建模、倾斜摄影处理 |

| 前端开发工程师 | 1到2 | Web端三维可视化开发 |

| 后端开发工程师 | 1 | 数据服务、API开发 |

| GIS/测绘工程师 | 1 | 坐标处理、空间数据分析 |

## 13. 需申请与确认事项

| 序号 | 事项 | 理由 | 备选方案 |

|------|------|------|---------|

| 1 | PostGIS扩展 | 空间查询、路径计算必需 | 应用层shapely，性能降级 |

| 2 | Three.js / 3DTilesRendererJS专项依赖 | AntV不含3D引擎，本项目核心需求 | 无替代，必须引入 |

| 3 | CAS认证对接方式 | 需按学校统一认证规范 | 按学校规范 |

| 4 | Tauri sidecar打包Python的合规性 | 涉及安装包体积、安全审查 | 首次启动时下载 |

| 5 | Redis队列是否满足异步任务需求 | 用于替代Kafka | 如学校要求Kafka则接入 |

| 6 | 多租户部署模式 | SaaS / 私有化 / 混合 | 根据学校要求 |

## 14. 明确不使用的技术

以下技术在本项目中不需要，不予引入。

| 技术 | 不用的原因 |

|------|-----------|

| Kafka | 异步任务量小，Redis队列足够。本项目异步任务就三类：模型处理、纹理提取、数据导入，一天可能就几十个任务，用Redis自带的小队列就足够了。上Kafka就像用高铁送外卖，成本高、维护麻烦 |

| NebulaGraph | 房间关系用PostgreSQL JOIN可查。本项目的关系很简单：楼栋、楼层、房间、使用单位，就四层，固定的。用PostgreSQL普通的关联查询就能秒查 |

| DuckDB | 房间数据量小，PostgreSQL聚合查询够用。一个学校撑死几万间房，PostgreSQL做个SUM、AVG是毫秒级的 |

| OpenSearch | 房间查询是结构化查询，非全文检索。本项目查房间是精确查询，用PostgreSQL的WHERE条件就够了 |

| MCP | 工具数量少，LangChain @tool足够。本项目就一个AI助手，工具也就七八个，LangChain自带的@tool装饰器直接定义就够了 |

| agent-sandbox | AI不做代码执行，无需沙箱。本项目的AI只做查询和操控，不写代码、不跑代码 |

| AntV G6/X6/S2/L7 | 房间关系用表格表达，无需专业图表工具。G6关系图、X6图编辑、S2交叉表格、L7地理可视化，本项目都用不上 |

## 15. 风险与应对

**风险一：Ant Design Vue与Three.js的集成**

Ant Design Vue的弹窗、抽屉组件在Three.js Canvas上方可能有z-index冲突。需要在开发早期验证，必要时用Teleport或自定义容器。

**风险二：Python sidecar的打包体积**

Tauri + Python（含Open3D、OpenCV）打包后可能超过500MB。Open3D和OpenCV是重依赖，建议按需引入，或者把部分功能放到服务器端。

**风险三：LangGraph状态管理与三维场景状态同步**

LangGraph的checkpoint是会话级的，三维场景状态是实时级的，两者需要明确边界。建议：三维场景的瞬时状态（相机位置、高亮对象）放前端Pinia，不进入LangGraph checkpoint；只有"用户意图、对话历史、任务结果"进checkpoint。

**风险四：CAD图纸标准化程度不一**

不同楼栋的CAD图纸可能由不同人绘制，图层规范不统一。应对：先做数据摸底，对不规范的图纸进行预处理；建立图纸入库标准规范。

**风险五：倾斜摄影纹理质量不均**

倾斜摄影提取的立面纹理在遮挡区域、底层区域往往质量不佳。应对：分级贴图策略 + 照片补充 + 人工修正工具。

**风险六：配准精度受控制点选取影响**

控制点选取的精度直接影响配准结果。应对：提供精度评估（RMSE），支持多控制点冗余计算，自动剔除粗差。

**风险七：不同学校数据格式差异大**

不同学校的数据格式可能不同。应对：数据导入向导 + 格式适配层 + 可配置数据模型。

## 16. 附录

### 16.1 房间编码体系

建立统一的房间编码标准，建议采用"楼栋号-楼层号-房间号"三段式编码，例如"A-03-12"表示A栋3层12号房间。编码应满足唯一性、可扩展性，并与学校现有资产管理系统保持一致。

### 16.2 房间属性字段

| 字段 | 说明 | 示例 |

|------|------|------|

| 房间编码 | 唯一标识 | A-03-12 |

| 所属楼宇 | 楼栋名称 | 第一教学楼 |

| 楼层 | 所在楼层 | 3层 |

| 建筑面积 | 平方米 | 65.5㎡ |

| 使用面积 | 平方米 | 52.3㎡ |

| 使用单位 | 院系/部门 | 计算机学院 |

| 功能类型 | 房间用途分类 | 教室/实验室/办公室/会议室 |

| 使用状态 | 在用/空闲/维修/预留 | 在用 |

| 使用人/负责人 | 姓名 | 张老师 |

| 容量 | 人数 | 60人 |

| 备注 | 其他信息 | 多媒体教室 |

### 16.3 功能分类体系

| 功能类型 | 颜色编码 | 说明 |

|---------|---------|------|

| 教室 | 蓝色 | 普通教室、多媒体教室 |

| 实验室 | 绿色 | 教学实验室、科研实验室 |

| 办公室 | 橙色 | 教师办公室、行政办公室 |

| 会议室 | 紫色 | 小型会议室、报告厅 |

| 图书馆 | 青色 | 阅览室、书库 |

| 宿舍 | 黄色 | 学生宿舍、教师公寓 |

| 食堂 | 红色 | 餐厅、厨房 |

| 其他 | 灰色 | 仓库、设备间等 |

### 16.4 实施检查清单

**本地单机版**

- [ ] 数据导入模块（CAD、倾斜摄影、照片、属性表）

- [ ] CAD三维白模生成

- [ ] 可视化配准工具

- [ ] 纹理提取与编辑工具

- [ ] 模型轻量化流水线

- [ ] 单机预览

- [ ] 导出与发布

- [ ] Tauri + Python sidecar集成

**服务器Web版**

- [ ] 三维场景浏览（室外+室内）

- [ ] 平面/立体切换

- [ ] 房间信息管理

- [ ] 三级列表联动

- [ ] 颜色编码与图例

- [ ] 统计分析图表

- [ ] 室内外导航

- [ ] DeepSeek智能体

- [ ] 多租户管理

- [ ] 用户与权限

- [ ] Web端性能优化

**数据库**

- [ ] PostgreSQL + PostGIS搭建

- [ ] 房间属性表

- [ ] 楼栋表

- [ ] 导航路径表

- [ ] 租户配置表

- [ ] Redis缓存

- [ ] MinIO对象存储

**部署**

- [ ] 服务器环境搭建

- [ ] 3DTiles服务 + CDN

- [ ] CAS认证对接

- [ ] 监控与日志

以上为完整详细方案。你可以直接全选复制，粘贴到记事本或Word中保存。如果需要我按章节拆开发送，或者调整成更简洁的汇报版，可以继续告诉我。